Приложение 2

к отчету о ходе выполнения наказов

избирателей за 2017-2021 годы в рамках плана мероприятий

по выполнению наказов избирателей

депутатам Думы Советского района пятого созыва

Отчет о ходе выполнения наказов избирателей за 2017 – 2021 годы, реализация которых относится к вопросам местного значения поселений, в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района пятого созыва

| № п/п | Поселение | Наказ | Ответст-венный | Пути реализации | Программы | Исполнение | Потреб-ность (тыс.руб) | Предусмотрено в бюджете (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | местный бюджет | окружной бюджет | иные источники |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| Жилищное строительство |
|  | Алябьевский | Увеличение темпов реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья | Поселение | Увеличение темпов строительства | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей сельского поселения Алябьевский», утвержденная постановлением администрации с.п. Алябьевский от 13.03.2019 №47 | Полномочия по решению вопроса местного значения - обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части приобретения жилых помещений в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Развитие жилищной сферы» и Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 -2025 годы переданы администрации Советского района. Информация от администрации Советского района: на территории с.п. Алябьевский администрацией Советского района в рамках программных мероприятий: - в 2017 году приобретено 4 жилых помещения; - в 2018 году приобретено 13 жилых помещений, в т.ч. 5 жилых помещений приобретены на территории г.п. Советский; - в 2019 году приобретено 28 жилых помещений, в т.ч. 13 жилых помещений приобретены на территории г.п. Советский; Исходя из строительства объектов с высокой степенью готовности в 2020 году в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда приобретено 63 жилых помещения, в том числе: - на территории с.п. Алябьевский приобретено 53 жилых помещения, создаваемых в будущем; - 10 жилых помещений на территории г.п. Советский. Указанные жилые помещения предоставлены гражданам в 2021 году. В 2021 году на территории с.п. Алябьевский приобретено 20 жилых помещений. Фактическое предоставление жилых помещений гражданам - 1 полугодие 2022 года | 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 14097, 6 39282, 49 140409,4 144949,1 69920,6 | 1550,7 4321,07 7020,5 7247,4 3547,3 | 12546,9 34961,42 133388,9 137701,7 66373,3 |  |
|  | Советский | Строительство нового жилья | Поселение | Определение земельных участков под многоквартирную застройку, на основании Земельного кодекса РФ. Привлечение инвесторов-застройщиков, с целью строительства жилых домов | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 04.12.2018 №2659 | Администрацией г.п. Советский проводится работа по расторжению договоров аренды на земельные участки под многоквартирную жилую застройку с Муниципальным фондом развития жилищного строительства Советского района «Жилище», с целью дальнейшей реализации данных земельных участков через аукционы для привлечения инвесторов-застройщиков в сфере жилищного строительства В 2019 году сформировано 5 земельных участков под строительств о нового жилья. В 2021 году в целях многоквартирного жилищного строительства подготовлено 4 земельных участка, предоставлено 3 земельных участка | 419401,6 |  |  |  |  |
|  | Советский | Снос расселенных домов | Поселение | Снос расселенного непригодного жилищного фонда осуществляется согласно мероприятию «Снос расселенных жилых помещений», увеличение расходов бюджета МО Советский район на реализацию программ. Необходимо обеспечить снос расселенных жилых домов с привлечением средств бюджетов поселений района исходя из площади квартир принадлежащих на праве собственности муниципалитетам (району и поселениям) | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2336 | Информация от администрации Советского района: за 2018 год на территории г.п. Советский снесены 13 домов общей площадью 5,7 тыс. кв.м, без привлечения бюджетного финансирования, при поддержке предприятий и организаций, в том числе путем организации и проведения субботников. В 2019 году на территории г.п. Советский, путем привлечения организаций и заключения договоров, снесено 8 расселенных домов, общей площадью 1,9 тыс. кв.м., в том числе расположенных на земельном участке под строительство школы в г.п. Советский В 2020 году на территории г.п. Советский осуществлен снос 55 домов, общей площадью 6,1 тыс.кв.м., (ул. Трассовиков 11, 12, ул. Гастелло 4, 6, ул. Новая 1б, и 50 расселенных домов в мкр. ПМК) В 2021 году администрацией Советского района осуществлен снос 4 домов общей площадью 841,2 кв.м. (ул. Гастелло, д. 3, ул. Советская, д. 3, ул. Гагарина 28, ул. Юбилейная 2а) | 17778,5 |  |  |  |  |
|  | Советский | Уборка территорий от развалов домов, освобожденных при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья | Поселение |  |  |  | 2019 год | 713,3 | 713,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год 2021 год | 1984,5 1296,7 | 1984,5 285 | 1011,7 |  |
|  | Советский | мкр-н Картопья 2, мкр-н Картопья 3, мкр-н Западный Очистка улиц от раскорчеванного леса под ИЖС | Поселение | В 2017 году будет расчищена ул. П.Багаева, для дальнейшего проведения работ необходимо увеличение финансирования из бюджета Советского района | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Советский на 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 30.11.2017 №1452 | Выполнено В 2017 году вывезены грунтовалы с улиц Сиреневая, Шевченко, Коллективная, Воскресенская. В 2018 году проведены работы по очистке и вывозу грунтовалов с улиц Васильковая, Соловьиная, Маршала Жукова в микрорайоне Картопья – 3. В 2019 году проведены работы по уборке грунтовалов с ул. Шевченко, по спилу, выкорчевке деревьев и кустарников, выемке части грунта и отсыпки песком ул. Добролюбова, ул. Маршала Жукова. Выполнены работы по уборке грунтовалов и отсыпке песком участка дороги ул. Михаила Лермонтова, ул. Сосновских в районе домов 34-36, отсыпке участка дороги по ул. Строительная в районе земельного участка № 416 (перекресток с ул. Комарова). В 2020 году произведен вывоз, утилизация грунтовалов и отсыпка песком по ул. Кленовая, Льва Толстого. Выполнены работы по валке леса, вывозу грунтовалов и отсыпке ул. Весенняя, ул. Славная, ул. Изумрудная. Выполнены работы по устройству проезда с ул. Труда на ул. З. Отечества | 2017 год | 165 | 165 |  |  |
|  | Пионерский | Строительство двухквартирных и четырехквартирных жилых домов | Поселение | Подготовка предложений об использовании земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под многоквартирную застройку, на основании Земельного кодекса РФ. Привлечение инвесторов-застройщиков с целью строительства жилых домов |  | Сформированы земельные участки и предоставлены с аукциона юридическим лицам под жилищное строительство в 2017 году: 3 земельных участка под строительство 2-х и 4-х кв. жилых домов; в 2018 году: 1 земельный участок под строительство 2-х кв. жилого дома; в 2019 году: 2 земельных участка под два 2-кв. жилых дома; 3 земельных участка под три 4-кв. жилых дома; в 2020 году: 1 земельный участок под 2-кв.жилой дом; 4 земельных участка под 4-кв. жилой дом; Введены в эксплуатацию: в 2019 году – два 4-кв. жилых дома; в 2020 году – один 2-кв. жилой дом; в 2021 году – четыре 4-кв. жилых дома | 2019 год | 134,92 | 134,92 |  |  |
|  | Малиновский | Строительство жилья как многоэтажного, так и одноэтажного (двухквартирники) | Поселение | Подготовка предложений об использовании земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под многоквартирную застройку, на основании Земельного кодекса РФ. Привлечение инвесторов-застройщиков, с целью строительства жилых домов | Адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы от 01.04.2019 №104-п | В 2020 году построены и заселены многоквартирные дома в г.п. Малиновский, ул. Красилова, 4, ул. Свердлова 6,9 В декабре 2021 года введен в эксплуатацию 72 квартирный жилой дом п. Малиновский ул. Гагарина 2 «в». Заселение запланировано на 2021-2022 год. | 380000 |  |  |  |  |
|  | Зеленоборск | Уборка территорий от развалов домов, освобожденных при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья | Поселение | Снос расселенного непригодного жилищного фонда осуществляется согласно мероприятию «Снос расселенных жилых помещений», увеличение расходов бюджета МО Советский район на реализацию программы. Необходимо обеспечить снос расселенных жилых домов с привлечением средств бюджетов поселений района исходя из площади квартир принадлежащих на праве собственности муниципалитетам (району и поселениям) | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2336 | Частично выполнено Снос и вывоз мусора от расселенных домов производится ежегодно по мере расселения многоквартирных домов. В 2020 году проводились субботники с участием работников администрации и предпринимателей (предоставление техники) В 2021 году администрацией Советского района осуществлен снос расселенного дома по ул. Южная, 11, общей площадью 323 кв.м. | 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 300 250 - - 579,4 | 300 250 - - 579,4 |  |  |
|  | Алябьевский | Увеличение финансирования муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района», в частности улучшения жилищных условий молодых семей | Поселение | Увеличение финансирования в части улучшения жилищных условий молодых семей | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры от № 346-п от 05.10.2018; Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры от 05.10.2018 № 344-п; Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2336 | Информация от администрации Советского района: в рамках реализации мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей» состоит на учете 134 семьи, в том числе проживающие на территории с.п. Алябьевский – 10 семей. В 2018 году предоставлена 1 субсидия. В 2019 году предоставлена 1 субсидия. В 2020 году предоставлено 8 субсидий. В 2021 году предоставлено 3 субсидии. В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности Советского района»: - в 2017 году предоставлено 4 субсидии; - в 2018 – 0 субсидий; - в 2019 году в список претендентов на получение социальной выплаты включена 1 семья из с.п. Алябьевский (отсутствие финансирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры не позволило предоставить соц. выплату семье). В 2020 году предоставлена 1 субсидия. 2021 год - отсутствие заявителей | 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2017 год 2020 год | 832,4 1470,5 9371,5 3417,8 9046,8 2476,1 | 41,6 73,5 468,6 170,9 1560,5 912,9 | 790,8 1397 8902,9 3246,9 7486,3 1563,2 |  |
|  | Агириш | Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда | Поселение | Оформление земельных участков под многоквартирную застройку на основании Земельного кодекса РФ. Привлечение инвесторов-застройщиков с целью строительства жилых домов | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Агириш», утвержденная постановлением администрации г.п. Агириш от 07.10.2020 №224/НПА | Земельные участки под застройку на торги выставлялись 29.01.2021. Торги признаны несостоявшимися в виду отсутствия поданных заявок. Последующие торги так же были признаны не состоявшимися |  |  |  |  |  |
| Итого: | 817180,1 | 440698,11 | 31327, 09 | 409371, 02 |  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
|  | Советский | СОТ Электрификация и учет потребляемой энергии по единому тарифу, принятому на территории Советского района | Поселение | Садово-огороднические товарищества являются юридическими лицами, выполнение мероприятий по электрификации производится за счет собственных средств СОТ. Тарифы на электроэнергию устанавливаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры и являются едиными для всего населения Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры, оплата потерь устанавливается в соответствии с Уставами товариществ | Плановая инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» на 2018-2022 годы | Выполнено В рамках инвестиционной программы АО «ЮРЭСК», в 2018 году завершены работы по строительству воздушной линии электропередач 10 кВ, трансформаторных подстанций для электроснабжения СНТ «Кедровый», «Березка», «Букет 2». В части перевода потребителей на оплату по единому тарифу, в 2017 году электросетевое имущество садоводческих огороднических товариществ «Гудок», «Букет», «Дружба», «Строитель» было оформлено в муниципальную собственность Советского района через процедуру оформления бесхозяйного имущества, и передано для обслуживания и эксплуатации по договору аренды в электросетевую компанию АО «ЮРЭСК». В целях упорядочения и верификации потребителей электроэнергии АО «ТЭК», совместно с электросетевой компанией проведена соответствующая работа по переводу членов СОТов на поэтапное заключение прямых договоров энергоснабжения с гарантирующим поставщиком электрической энергии. Такой механизм взаимоотношений позволит членам товариществ потреблять электрическую энергию без посредников, по единым тарифам, установленным Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры для всего населения Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры, без оплаты потерь, стоимость которых устанавливали в соответствии с Уставами товариществ. Таким образом, срок перехода на оплату по единым тарифам напрямую зависит от действий каждого потребителя по заключению договора энергоснабжения с АО «ТЭК» В настоящее время собственники участков заключают договоры на прямую |  |  |  |  |  |
|  | Советский | мкр-н Картопья 1,2,3 Обеспечение пожарной безопасности | Поселение, Советский район | Строительство сети водоснабжения с установкой на них пожарных гидрантов | Муниципальная программа «Защита населения и территории городского поселения Советский от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Советский на 2019 - 2026 годы», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 04.12.2018 №2650 Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339 | В соответствии с постановлением администрации г.п. Советский от 28.01.2020 №56 утвержден перспективный план развития системы противопожарного водоснабжения на территории городского поселения Советский: мкр. Картопья 1, 2, 3, 4, мкр. Западный, мкр. Северный, мкр. ПМК, мкр. Энергетик, мкр. Хвойный, мкр. СУ-881, в границах улиц Киевская – Юбилейная – В.Чапаева, ул. Матросова, ул. Молодежная. В соответствии с соглашением от 17.12.2020 «О передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский администрации Советского района», администрация Советского района осуществляет полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Советский. Администрация г.п. Советский не имеет финансовых средств выполнить комплекс мероприятий по обеспечению безводных районов источниками противопожарного водоснабжения. Бюджет Администрации г.п. Советский не предусматривает на обеспечение безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения. | 36 921,78 |  |  |  |  |
|  | Советский | мкрн. Звездный, СОТ «Дружба», СНТ «Лесовик» Газификация | Поселение | Садово-огороднические товарищества являются юридическими лицами, выполнение мероприятий по газификации производится за счет собственных средств СОТ. Для газификации мкр. Звездый необходима реконструкция сетей находящихся в собственности администрации Советского района | ___ | Частично выполнено Наружные сети газоснабжения микрорайона «Звездный», протяженностью 9 339 м., 2006 года завершения строительства, являются собственностью муниципального образования Советский район. Права на сеть зарегистрированы 01.03.2019. Данные сети включены в договор на аварийное прикрытие от 28.09.2020 № ГГС-6-63-2140/20 с АО «Газпром газораспределение Север». По сетям газоснабжения СОТ «Дружба», СНТ «Букет» администрацией г.п. Советский проводится работа по постановке на учет как бесхозяйного объекта. На СНТ «Лесовик» оформлено право собственности, имущество передано в администрацию Советского района. В соответствии с перечнем поручений Президента РФ Путина В.В. от 31.05.2020 № Пр-907 на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры запущена программа социальной газификации, которой предусмотрена догазификация населенных пунктов автономного округа. Газификация мкр.Звездный возможна в рамках догазификации. Если домовладение расположено в границах СНТ, либо СОНТ, а само СНТ, либо СОНТ расположено в границах газифицированного населенного пункта доведение газопровода до границ таких СНТ, либо СОНТ будет бесплатным. В границах СНТ, либо СОНТ граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети (с привлечением газораспределительной организации или иной строительной организации). Впоследствии подключение таких домовладений осуществляет только газораспределительная организация, стоимость подключения будет по-прежнему регулироваться государством |  |  |  |  |  |
|  | Советский | ул. Курчатова, 21, ул. Кирова, 20, ул. Сосновая Строительство ливневой и дренажной канализации | Поселение | Строительство ливневой и дренажной канализации относится к благоустройству территорий поселений | ___ | Частично выполнено В 2018 году на придомовой территории жилого дома по ул. Кирова, 20 сделан дренажный колодец в рамках реализации федеральной программы по благоустройству и созданию комфортной городской среды на территории РФ на 2017 – 2022 годы. Проблема с затоплением придомовой территории ул. Кирова, д.20 решена. В 2021 году проблемный участок по ул. Курчатова, 21 был отсыпан асфальтогранулятом, оставшимся от производства работ по ямочному ремонту. На регулярной основе проводятся мероприятия по планировке и отсыпке данного участка. Работы по устранению скоплений дождевых и талых вод проводятся в рамках содержания и обслуживания дорог г.п. Советский |  |  |  |  |  |
|  | Советский | мкрн. Солнечный, 10 Капитальный ремонт дома, находящегося на гарантийном сроке | Поселение | Переселение из аварийного жилья в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» относится к полномочиям поселения | ___ | ___ |  |  |  |  |  |
|  | Пионерский | Проведение дренажа от ул. Вокзальной до пер. Нового, до ул. Мира, от ул. Мира к ул. Ленина, до ручья | Поселение | Организация и проведение конкурсных процедур на проведение закупки по выполнению работ | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории городского поселения Пионерский на 2015-2019 годы», утвержденная постановлением главы г.п. Пионерский от 31.10.2014 №339 | Выполнено Работы проведены в сентябре – октябре 2018 года |  |  |  |  |  |
|  | Пионерский | ул. Калинина, 13 Капитальный ремонт септиков | Поселение | Проведение экспертизы собственниками на предмет наличия строительных дефектов. Год ввода в эксплуатацию - 2013. Застройщик ООО «Пионер» | ___ | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  | Зеленоборск | Газификация поселения | Поселение | ООО «Русич» в полном объеме выполнены строительно-монтажные работы. Обеспечение населения газом невозможно без газопровода-отвода и АГРС в п. Зеленоборск, строительство которых выполняется предприятием ПАО «Газпром». В настоящее время на строительство газопровода-отвода, АГРС и ГГРП разрабатывается проектно-сметная документация. Заказчиком по объекту назначен ООО «Газпром Инвест» г. Санкт-Петербург | Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры и ПАО «Газпром» на 2019-2023 годы от 15.01.2019 | В 2020 году начато проектирование объекта газопровод-отвод высокого давления и АГРС в п. Зеленоборск»: - ООО «УралГео» выполняет проектно изыскательские работы по объекту ш.1701.001.001.2020/0007 «Газопровод-отвод высокого давления и АГРС в п. Зеленоборский», - Тюменский филиал ООО «Газпром проектирование» выполняет проектную документацию по объекту ш.1701.001.001.2020/0007 «Газопроводотвод высокого давления и АГРС в п. Зеленоборский». Срок окончания строительно-монтажных и пуско-наладочных работ 2022 год. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Советского района» ведет работу по подготовке внутрипоселковых сетей газоснабжения к приему газа. На сегодняшний день проведено обследование, определен перечень проектных и строительно-монтажных работ. Завершение работ запланировано до 30 августа 2022 года. Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 №726-рп утверждена региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, которым предусмотрено: - строительство газопровода-отвода высокого давления, установка автоматизированной газораспределительной станции в г.п.Зеленоборск; - строительство межпоселковой газораспределительной станции. Главой Советского района утверждена Дорожная карта газификации г.п.Зеленоборск. В 2021 году проведено обследование газопровода, завершены работы по техническому обследованию. 08.11.2021 заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ по внесению изменений в проектную документацию объекта «Газоснабжение п.Зеленоборск Советского района». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году после выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |
|  | Агириш | Улучшение качества водопроводной воды | Поселение | Строительство водозаборных и водоочистных сооружений в г.п. Агириш за счет субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа  Югры на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках мероприятия 1.2 "Региональный проект "Чистая вода" | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры от 31.10.2021 № 477-п | В адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры были направлены предложения по включению мероприятия в перечень объектов региональной программы «Чистая вода». Предложения остались не рассмотрены. Администрацией Советского района в адрес Департамента по недропользованию и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры направлено обоснование для подготовки материалов на проведение гаологоразведочных работ на подземные пресные питьевые воды для резервного водоснабжения г.п. Агириш для хозяйственно-бытового использования на случай чрезвычайной ситуации и включения в проект Перечня объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы подземных вод на 2021 год. Протоколом заседания НТС Уралнедра от 18.09.2020 №9/20 проект «Поисково оценочные работы для организации источника водоснабжения поселка Агирищ Советского района рекомендован к включению в проект Перечня новых (конкурсных) объектов государственного заказа Федерального агентства по недропользованию по воспроизводству минерально-сырьевой базы подземных вод на 2021 год | 150 000 (стоимость может быть уточнена после выполнения проектных работ) |  |  |  |  |
|  | Агириш | Газификация частного сектора | Поселение | Строительство сетей газоснабжения за счет субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов. Финансирование муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры и бюджетов муниципальных образований в соответствии с АИП | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры от 31.10.2021 № 477-п | На текущее время из 375-ти частных домовладений, обеспеченных возможностью подключения к газовым сетям, присоединено только 98 абонентов, что составляет 26%. Под газификацию г.п. Агириш (III очередь) предусмотрено 255 потребителей, из которых заявления (обязательства) на подключение жилых домов к сетям газоснабжения заполнили 113 жителей, что составляет 44%. В целях включения инвестиционного проекта по газификации г.п. Агириш (III очередь) в АИП необходимо выполнение проектных работ и обоснование эффективности использования бюджетных средств. В адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры направлено письмо об оказании содействия по включению указанного мероприятия в АИП В соответствии с перечнем поручений Президента РФ Путина В.В. от 31.05.2020 № Пр-907 на территории Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры запущена программа социальной газификации, которой предусмотрена догазификация населенных пунктов автономного округа. Газификация частного сектора возможна в рамках догазификации. Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома |  |  |  |  |  |
|  | Коммунис-тический | Проведение централизованного водоснабжения | Поселение | Необходимо предусмотреть финансирование из бюджета Советского района на проектно-изыскательские работы | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры от 31.10.2021 № 477-п | Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», (далее Госпрограмма) предусмотрено предоставление субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований: - на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов. Уровень софинансирования автономным округом мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству объектов муниципальных образований определяется в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности. Для включения объектов в перечень объектов капитального строительства Госпрограммы (далее Перечень), финансирование которых предусматривается за счет средств бюджета автономного округа, муниципальные образования направляют в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Мансийского автономного округа ( Югры документы для проведения проверки объектов на предмет эффективности использования средств бюджета автономного округа, которая осуществляется в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 02.04.2011 № 93-п «О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры, направляемых на капитальные вложения». При рассмотрении предложений по включению объектов в Перечень приоритет отдается объектам, по которым разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Источник финансирования проектных работ отсутствует. | 68000 |  |  |  |  |
| Итого: | 254921,775 |  |  |  |  |
| 3. Социальная сфера |
|  | Алябьевский | Реконструкция дома культуры «Авангард» | Поселение |  | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Культурное пространство», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры от 05.10.2018 № 341-п | Приказ департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.07.2021 № 09-ОД_186/01-09 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению зданий учреждений культуры в сельской местности Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры» Постановление администрации Советского района от 23.09.2021 №2898 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по обновлению зданий учреждения культуры городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района» Срок выполнения - 2022 год | 2018 год (ПСД) 2022 год (выполнение работ по кап. ремонту) | 208 | 208 |  |  |
|  | Алябьевский | Проведение капитального ремонта спортивного комплекса в сельском поселении Алябьевский | Поселение | Включение в муниципальную (районную) программу при условии передачи полномочий | - | Для включения в государственные и региональные программы необходима проектная документация. В адрес главы Советского района, председателя Думы Советского района и депутатов Думы Советского района было направлено письмо главы с.п. Алябьевский от 18.10.2017 № 1051 о выделении средств на 2018 год. Администрация Советского района включила денежные средства в перечень расходов не обеспеченных финансированием на 2018 год. В 2018 году из бюджета с.п. Алябьевский выделены средства на подготовку проектно-сметной документации. Решается вопрос о целесообразности капитального ремонта здания спортивного комплекса. В первую очередь необходимо провести строительно-техническую экспертизу объекта. Направлено письмо в адрес депутата Тюменской областной Думы Холманского Ю.С. об оказании помощи. Получены коммерческие предложения на проведение работ, выполнения услуг от ООО «Специндустрия» г. Югорск | 2018 год (ПСД) 1 066,3 (на проведение технического обследования здания, разработку проектной документации) | 203 | 203 |  |  |
|  | Алябьевский | Строительство футбольного поля (с беговой дорожкой) | Поселение | Включение в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийского автономного округа ( Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры 09.10.2013 №422-п | Выполнено Работы завершены | 2017 год | 1777 |  |  | 1777 |
|  | Советский | Организация освещения лыжно-роллерной трассы | Поселение | Проведение инвентаризации | Бюджет г.п. Советский с 2018 года | Выполнено Наружное освещение лыжероллерной трассы передано г.п. Советский по договору безвозмездной передачи от 26.10.2017 №11 (в составе имущества уличные светильники с лампой ДРЛ, мощностью 250 Вт, в количестве 53 шт.). Произведена замена проводов на СИП, взамен ДНаТ установлены светодиодные светильники в количестве 53 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Малиновский | Реконструкция спорткомплекса "Орион" | Поселение | Для включения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Развитие физической культуры и спорта» реконструкции спорткомплекса «Орион» необходимо обоснование и проектно-сметная документация |  | Спорткомплекс ангарного типа, ремонт осуществлялся за счет средств бюджета г.п. Малиновский. Дополнительные средства привлекаются за счет депутатских фондов на ремонт . В 2021 году по обращениям к депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры отремонтирована кровля строения спорткомплекса | 15000 |  |  |  |  |
|  | Юбилейный | Строительство модульного социально-культурного центра | Поселение | 1. Строительство многофункционального центра с размещением библиотеки и конференц-зала для использования УИК на период выборной компании в п. Юбилейном с размещением модельной сельской библиотеки 2. Выкуп здания под размещение Дома культуры и библиотеки | Муниципальная программа «Развитие культуры в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 | Для решения вопроса по объекту «Досуговый центр «Надежда» п.Юбилейный (библиотека, досуговый центр), необходимо: 1. Решение Учредителя о формах и способах решения данного вопроса: 1.1 Строительство из быстровозводимых блочно-модульных конструкций в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Культурное пространство». 1.2. Строительство из быстровозводимых блочно-модульных конструкций с последующим выкупом у инвесторов и собственников площадей предназначенных для размещения объектов социального назначения; 1.3. Приобретение нежилых зданий у инвесторов и собственников. Обязательными условиями для выкупа площадей под размещение социальных объектов являются: готовность здания к выкупу, соответствие его требованиям пожарной, антитеррористической безопасности, адаптированной доступной среды и требованиям предъявляемым для размещения в частности досугового центра и библиотеки. При оформлении заявки для внесения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Культурное пространство», утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры от 05.10.2018 № 341-п, в перечень обязательных к предоставлению документов входят: обоснование включения, наличие ПСД, заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости. При варианте решения вопроса путем выкупа нежилых зданий у инвесторов и собственников: 1.Проведение аукциона на предоставление земельного участка предназначенного для строительства. (В 2019 году администрацией г.п.Малиновский заключен договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № 7 от 08.07.2019 под строительство объекта «Досуговый центр в п.Юбилейный» ). 2. Определение предварительных технических условий подключения объекта к сетям инженерно - технического обеспечения. 3. Непосредственно строительство объекта. 4. Данные о виде объекта. 5. Сведения о правообладателе объекта. 6. Обоснование экономической целесообразности приобретения объекта. 7. Расчет предполагаемой (предельной) стоимости подготовленный заказчиком по сторительству (приобретению). 8. Ориентировочная начальная стоимость по приобретению объекта (стартовая цена - предложение от застройщика о рассмотрении возможности выкупа помещений для размещения объекта с определением начальной цены за 1 кв.м. и 2 коммерческих предложения) 9. Расчет площади помещений для размещения досугового центра и библиотечного фонда, обслуживания читателей, производственных и санитарно-бытовых помещений. 10. Обязательными условиями для выкупа площадей под размещение социальных объектов являются: готовность здания к выкупу, соответствие его требованиям пожарной, антитеррористической безопасности, адаптированной доступной среды и требованиям предъявляемых для размещения в частности библиотеки. Пакет документов от муниципальных образований на строительство объектов культуры и выкуп нежилых помещений для размещения муниципальных учреждений культуры формируется в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 02.04.2011 № 93-п «О Порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения» (с изменениями от 25.12.2020 № 609-п) | 25000 |  |  |  |  |
|  | Советский | Введение налоговых льгот для многодетных семей | Поселение | Совет депутатов г.п. Советский вправе своим решением установить налоговые льготы (от 0 до 100 %) по освобождению многодетных семей от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц. Однако введение налоговых льгот повлечет за собой уменьшение поступлений доходов | ___ | На территории г.п. Советский установлены самые низкие ставки по местным налогам по Советскому району, что в свою очередь влечет недополучение доходов в бюджет г.п. Советский. Администрацией Советского района в адрес председателя Советов депутатов г.п. Советский Писаренко Е.В. была направлена информация (от 28.06.2021 № 01-ИСХ-6561) по суммам выпадающего дохода при условии предоставления несовершеннолетним гражданам - собственникам недвижимости, налогового вычета в части квартир - 5 кв.м., в части домов и иных строений - 7 кв.м. по налогу на имущество физических лиц для многодетных семей на территории г.п. Советский и предложено определиться с планируемой льготой для несовершеннолетних детей в многодетных семьях на основании расчетов и направить свое решение в администрацию Советского района для разработки Проекта решения Совета депутатов по внесению изменений в решение Совета депутатов городского поселения Советский от 13.11.2014 № 177 -III "Об установлении налога на имущество физических лиц". В 2021 году вышеуказанная льгота Советом депутатов г.п. Советский не рассматривалась. Семьи, имеющие статус многодетных, имеют право на получение социальной поддержки, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: - ежемесячная денежная выплата на проезд; - компенсация расходов на оплату коммунальных услуг; - единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года (при обучении в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года (при поступлении в 1-й класс образовательной организации, расположенной на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, независимо от его типа и вида); - ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей; - компенсация расходов на проезд к месту отдыха, оздоровления и обратно детям из многодетных семей по путевкам, предоставляемым исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, а также по путевкам, предоставляемыми работодателями и самостоятельно приобретенными многодетными родителями, а также без приобретения путевки; - единовременная денежная выплата за счет средств Югорский семейный капитал; - Югорский семейный капитал |  |  |  |  |  |
|  | Советский | Отмена налога на имущество для несовершеннолетних детей из многодетных семей | Поселение | Совет депутатов г.п. Советский вправе своим решением установить налоговые льготы (от 0 до 100 %) по освобождению многодетных семей от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц. Однако введение налоговых льгот повлечет за собой уменьшение поступлений доходов | __ | Администрацией Советского района в адрес председателя Советов депутатов г.п. Советский Писаренко Е.В. была направлена информация (от 28.06.2021 № 01-ИСХ-6561) по суммам выпадающего дохода при условии предоставления несовершеннолетним гражданам - собственникам недвижимости, налогового вычета в части квартир - 5 кв.м., в части домов и иных строений - 7 кв.м. по налогу на имущество физических лиц для многодетных семей на территории г.п. Советский и предложено определиться с планируемой льготой для несовершеннолетних детей в многодетных семьях на основании расчетов и направить свое решение в администрацию Советского района для разработки Проекта решения Совета депутатов по внесению изменений в решение Совета депутатов городского поселения Советский от 13.11.2014 № 177 -III "Об установлении налога на имущество физических лиц". В 2021 году вышеуказанная льгота Советом депутатов г.п. Советский не рассматривалась |  |  |  |  |  |
|  | Советский | Оптимизация работы участковых уполномоченных | Поселение | Разработка совместного плана деятельности в рамках работы с городским поселением | __ | На территории обслуживания ОМВД России по Советскому району расположено 8 участковых пунктов полиции. Штат участковых уполномоченных полиции полностью укомплектован |  |  |  |  |  |
|  | Алябьевский | Увеличение заработной платы: 1. работникам спортивных учреждений муниципальных образований | Поселение | Рассмотрение возможности о внесении изменений в муниципальные правовые акты по оплате труда работников спортивных учреждений, увеличение дотаций на сбалансированность | ___ | Необходимо увеличение дотаций на сбалансированность бюджетов или увеличение Районного фонда финансовой поддержки поселений. С 01 января 2021 года за счет средств бюджета поселения проведено увеличение заработной платы работников спортивного комплекса на 5 %, внесены изменения в муниципальные правовые акты в части оплаты труда работников | 2020 год 2021 год 910,6 (дополнительная потребность) | 3562 3273,4 | 3562 3273,4 |  |  |
|  |  | 2. выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих поселений |  | ___ | ___ | Проведена индексация заработной платы выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих поселений согласно постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры» | 2021 год | 12501,5 | 12501,5 |  |  |
|  | Коммунисти-ческий | Создание рабочих мест | Поселение | Осуществляется трудоустройство через бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Советский центр занятости населения» | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры от 05.10.2018 №343-п | Через казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Советский центр занятости населения» в 2017 году было устроено 15 человек, в 2018 году 105 человек, в 2019 году 113 человек, в 2020 году зафиксировано 122 случая трудоустройства 71 гражданина. В 2021 году зафиксировано 144 случая трудоустройства 84 граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возобновление деятельности Зеленоборского лесозавода |  | 23.04.2018 произведен запуск завода. В 2020 году объем производства увеличен до 28 тыс.куб.м. пиломатериалов в год, организована работа лесозавода в две смены, количество рабочих мест увеличилось на 15, трудоустроен 41 человек. Налажен сбыт готовой продукции покупателям стран Ближнего Востока и Индокитая. В 2020 году закончен первый этап согласования с Фондом развития Югры нового инвестиционного проекта «Организация производства пеллет». Инвестиционные затраты составляют: 2018 год – 10117 тыс. руб.; 2019 год – 21537 тыс. руб. 2020 год - 56 000 тыс. руб. В соответствии с заключенным соглашением между администрацией Советского района, КУ Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Советский центр занятости населения» и ООО «ЛПК «Хольц» преимущественное право в трудоустройстве имели высвободившиеся работники Самзасского и Зеленоборского лесозаводов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возобновление деятельности Самзасского лесозавода |  | 05.09.2019 произведен запуск завода. ООО «Лесопромышленный комбинат «Самза» планирует производить не менее 40 тыс.куб.м сухого пиломатериала ежегодно. Кроме лесопереработки рассматриваются такие производственные перспективы, как изготовление домокомплектов из оцилиндрованного бревна, строительство многоквартирных домов, производство погонажных изделий, производство глубокой переработки древесины. Произведен монтаж линии по производству комплектов деревянного домостроения мощностью до 600 куб. м в месяц. Создано 26 рабочих мест. После выхода завода на полную мощность, количество рабочих мест увеличится до 50. Дополнительно будет создано не менее 20 рабочих мест по завершению реализации инвестиционного проекта «Производство древесной муки». Проект поддержан Фондом развития Югры путем предоставления льготного займа. Объем инвестиций за период с сентября 2018 года по декабрь 2019 года (16 мес.) – 130 млн. руб. В 2021 году по государственной программе ХМАО-Югры «Поддержка занятости населения» трудоустроено 12 человек |  |  |  |  |  |
|  | Коммунис-тический | Строительство спортивного комплекса | Поселение | Согласно статистических данных в тренажерном зале г.п. Коммунистический, а так же здании СОШ занимаются 103 человека по видам спорта хоккей, волейбол, мини-футбол, настольный теннис. Строительство спортивного комплекса в таких условиях нецелесообразно.Альтернативный вариант реконструкция школы с пристроем спортивного зала, взамен имеющегося | ---- | Не выполнено | потребность будет определена после принятия решения о строительстве |  |  |  |  |
|  | Коммунис-тический | Строительство нового дома культуры | Поселение | Для включения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Культурное пространство» строительства Дома культуры в г.п. Коммунистический, необходимо обоснование и проектно-сметная документация. | ___ | Во исполнение перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры от 25.02.2021 в адрес Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры направлен пакет заявочной документации для включения объекта «Культурно-досуговый центр» г.п. Коммунистический в Государственную программу «Культурное пространство» (от 30.06.2021 № 01-исх-6711, дополнительно от 14.09.2021 № 01-исх-9289). Для строительства модульного здания определен земельный участок по ул. Лесная, 17 |  |  |  |  |  |
|  | Коммунис-тический | Строительство лыжероллерной дорожки в парке | Поселение | Включено в перечень мероприятий для разработки проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», утверждённой постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2345 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2345 | В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района» на 2021 год выполнено строительство велосипедной дорожки (158 м.) |  |  |  |  |  |
| Итого: | 41976,9 | 110952,7 | 24219,3 | 46726 | 40007,4 |
| 4. Дорожное строительство |
|  | Советский | ул. Коммунистическая, мкр-ны Картопья 1,2,3, мкрн- Северо-западный, мкрн Западный Благоустройство дорог общего пользования, благоустройство дорог вдоль дачных кооперативов | Поселение | Работы будут выполняться поэтапно за счёт средств местного бюджета | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 № 2654 | Частично выполнено В 2018 году в микрорайоне Картопья- 3 выполнена отсыпка гранулятом 550 м ул. Багаева с разравниванием и уплотнением. В микрорайоне Картопья-2 выполнена вывозка грунтовалов с ул. Васильковая, маршала Жукова, Соловьиная. Выполнена отсыпка песком ул. Маяковского. В 2020 году проведены следующие работы: - вывоз, утилизация грунтовалов и отсыпка песком по ул. Кленовая; - валка леса, вывоз грунтовалов и отсыпка ул. Льва Толстого, ул. Весенняя, ул. Славная, З. Отечества; - валка леса и отсыпка песком для устройства проезжей части по ул. Изумрудная. В 2021 году проведены работы: - укладка трубы переливной дополнительной с последующей отсыпкой щебнем участка дороги по ул. В. Чапаева, в районе болота; - ямочный ремонт на территории г.п. Советский; | 4 226 |  |  |  |  |
|  | Советский | Строительство дорог | Поселение | Разработка проектно-сметной документации за счёт средств местного бюджета. Работа с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры о выделении субсидий на строительство (реконструкцию) дорог местного значения, привлечение частных инвесторов, физических лиц к софинансированию работ. Заключение контрактов жизненного цикла | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 № 2654 | Частично выполнено В 2018 году по заданию г.п. Советский проектной организацией выполнены инженерные изыскания на строительство дороги с твёрдым покрытием по ул. Чапаева-Маяковского – Загородная. Получены техусловия от владельцев инженерных коммуникаций. В 2018 году выполнено устройство покрытия из ж\б плит по ул. Советская, 0,407 км.; произведён ремонт дорог по ул. Железнодорожная (от вокзала до ул. Гастелло), Киевская (от ул. Мира до ул. Гагарина), Юбилейная (от ул. Киевская до ул. Ленина). В 2019 году выполнен ремонт дорожного полотна ул. Киевская д. 50 (перекресток ул. Юбилейная), ул. Киевская (в границах Восточная - Мира); ремонт асфальтобетонного покрытия на перекрестке улиц Киевская-Защитников Отечества; устройство элементов принудительного снижения скорости по ул. Ленина д. 12; устройство стоянки для автомобилей, в районе дома по ул. Гагарина, д.62, д. 62А; рихтовка плит с заменой по ул. Радужная; текущий ремонт, замена плиты и рихтовка дорожных плит в г.п. Советский; ремонт, расширение автодороги перекресток улиц Ленина-Гагарина; ремонт (расширение) полосы по ул. Ленина на перекрестке с ул. Гастелло; текущий ремонт ул. Железнодорожная. В 2020 году выполнен ремонт ул. З. Космодемьянской в границах улиц Ленина-Кирова; ремонт ул. Киевская по нечетной стороне (в границах улиц Гагарина-Гастелло), 2 кольца; ремонт ул. Ленина в границах улиц О. Кошевого-Калинина; ремонт ул. Юбилейная в границах улиц Пихтовая – Радужная; ремонт дорожного полотна ул. Калинина в границах улиц Ленина-Кирова; рихтовка плит Гагарина в границах улиц Ленина-Железнодорожная. В 2021 году заключен договор на проект на ул. Чапаева-Багаева, выполнено обустройство улицы Отрадная в мкр. Картопья-4, ремонт дороги ул. Ленина-Матросова, ямочный ремонт асфальтового покрытия, устройство тротуара и пешеходного перехода к Амбару, устройство стоянки и тротуара ул. Гастелло, д.8а. Устранена колейность по ул. Железнодорожная, осуществлена рихтовка плит по ул. Ленина в границах улиц Раевского-Карбышева. Оборудована стоянка возле д\с Дюймовочка со стороны ул. Юбилейная. Восстановлено дорожное полотно с поднятием высотных отметок по ул. Василия Чапаева в границах улиц Янтарная-Путилова | 2017 год | 128335,4 | 6416,8 | 121918,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 15359,2 | 768 | 14591,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 14885,4 | 744,3 | 14141,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 14957,9 | 9798,9 | 5159 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 58419,7 | 58419, 7 |  |  |
|  | Советский | мкр-н Картопья 2, мкр-н Картопья 3, ул. Наладчиков, ул. Чапаева, Восточная промзона Асфальтирование дорожного покрытия | Поселение | Привлечение средств Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры в виде субсидий | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 №2654 | Частично выполнено В 2017 году выполнено устройство твёрдого покрытия из ж\б плит по ул. Наладчиков. В 2018 году выполнено устройство асфальтобетонного покрытия по Северо-Восточной объездной автодороге г. Советский, 1,45 км. В 2019 году выполнен ремонт дорожного полотна ул. Северо-Восточная объездная - (ТЦ Амбар - ул. Ленина); ремонт дорожного полотна ул. Киевская от моста р. Картопья до ул. Речная; ремонт (расширение) дорожного полотна по ул. Северо-Восточная объездная (в районе железнодорожного переезда 192 км Верхнекондинской дистанции пути); выполнены работы по отсыпке щебнем автодороги по ул. В. Чапаева. В 2021 году Выполнены работы по устранению колейности на участке дороги по улице Железнодорожная (от железнодорожного переезда до железнодорожного вокзала. Выполнены работы по устройству тротуара и пешеходного перехода от ПЧ-48 (ул. Ленина, д. 2) до ТЦ «Стройтехноторг» (ул. Северо-Восточная объездная) |  |  |  |  |  |
|  | Советский | ул. Гагарина - Киевская Оптимизация дорожной сети | Поселение | Выполнение смены направления движения ул. Юбилейная и ул. Гагарина | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Советский на 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации Советского района от 30.11.2017 №1452 | Выполнено В 2018 году выполнена смена направления движения автотранспорта ул. Юбилейная и ул. Гагарина с устройством автобусных остановок и регулируемого светофорного движения на перекрёстке ул. Ленина – Юбилейная |  |  |  |  |  |
|  | Советский | Строительство дороги Коммунистический - Уньюган | Ханты-Мансийский автономный округ ( Югра | Дорога регионального значения. Заказчиком объекта является казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Управление автомобильных дорог». Проектно-сметная документация имеется. Начало строительства - 2017 год. Окончание строительства – 30.11.2019 | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры «Современная транспортная система», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры №354-п от 05.10.2018 | Выполнено 23.05.2017 между ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог» и ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству дороги «Коммунистический – Уньюган». Общая протяжённость дороги составляет 45,2 км, из них: 43,4 км – основная трасса, 1,8 км – подъезд к п. Уньюган. Дорога IV технической категории с расчётной скоростью движения 80 км/час. Число полос движения – 2, ширина проезжей части – 7 м. Запроектированы искусственные сооружения: 82 водопропускные трубы, мост через р. Емьюган, длиной 61 м. и мост через р. Уньюган длиной 40 м. На 42 км автодороги запроектирован путепровод через железную дорогу длиной 74 м. 31.10.2019 осуществлен ввод в эксплуатацию дороги Коммунистический - Уньюган |  |  |  |  |  |
|  | Советский | Расширение заасфальтированной стоянки перед Гимназией | Поселение | Расширение заасфальтированной стоянки перед Гимназией | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Советский на 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации Советского района от 30.11.2017 №1452 | Выполнено На основании решения Совета депутатов г.п. Советский от 18.12.2019 250-IV наказ избирателей, поступивших депутатам Совета депутатов городского поселения Советский IV созыва по асфальтированию стоянки перед Гимназией, в части устройства асфальтированной кратковременной автостоянки снят контроля. |  |  |  |  |  |
|  | Таежный | Повышение качества содержания дорог, особенно в зимний период | Поселение | Заключение муниципального контракта на зимнее содержание дорог | Муниципальная программа «Совершенствование, развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Таежный на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением администрации г.п. Таежный от 28.10.2015 №199 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Таёжный», утвержденная постановлением администрации г.п. Таежный от 14.11.2018 № 286 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Таёжный», утвержденная постановлением администрации г.п. Таежный от 25.09.2019 № 202 | 2017 год: В зимний период проводилась чистка от снега и наледи дорог г.п. Таёжный, осуществлялся вывоз снега, в летний период производилось грейдирование дорог и их отсыпка песком, нанесение горизонтальной дорожной разметки. Заключались муниципальные контракты, договоры с индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги предоставления специальной техники на территории поселений «Пионерского куста». 2018 год: В зимний период проводилась чистка от снега и наледи дорог г.п. Таёжный, осуществлялся вывоз снега, в летний период производилось грейдирование дорог и их отсыпка песком, нанесение горизонтальной дорожной разметки. Заключались муниципальные контракты, договоры с индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги предоставления специальной техники на территории поселений «Пионерского куста». 2019 год: В зимний период проводилась чистка от снега и наледи дорог г.п. Таёжный, осуществлялся вывоз снега, в летний период производилось грейдирование дорог и их отсыпка песком, щебнем, нанесение горизонтальной дорожной разметки. Заключались муниципальные контракты, договоры с индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги предоставления специальной техники. 2020 год: В зимний период проводилась чистка от снега и наледи дорог г.п. Таёжный, осуществлялся вывоз снега 2021 год: В зимний период проводилась чистка от снега и наледи дорог г.п. Таежный, осуществлялся вывоз снега. В летний период проводилось грейдирование дорог и их отсыпка песком, щебнем, нанесение горизонтальной дорожной разметки. Заключались муниципальные контракты, договоры с индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги предоставления специализированной техники | 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год | 2295 3033 3060 3026 3313,6 | 2295 3033 3060 3026 3313,6 |  |  |
|  | Пионерский | пер. Новый Асфальтирование дороги | Поселение | Формирование предложений для общественного обсуждения по включению в муниципальную программу | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пионерский», утвержденная постановлением администрации г.п. Пионерский от 22.11.2018 № 329 | план - 2024 год |  |  |  |  |  |
|  | Пионерский | ул. Одесская Установка бетонного тротуара от ул.Одесская до ПРБ через ручей | Поселение | Формирование предложений для общественного обсуждения по включению в муниципальную программу | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский», утвержденная постановлением администрации г.п. Пионерский от 22.11.2018 № 330 | На 2022 год разработка проектной документации. Реализация – по результатам общественных обсуждений. Возможность исполнения через реализацию проекта инициативного бюджетирования в 2023 году |  |  |  |  |  |
|  | Пионерский | ул. Железнодорожная Реконструкция автомобильной дороги | Поселение | Проведение комплексной оценки технического состояния, формирование предложений для включения в муниципальную программу | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пионерский», утвержденная постановлением администрации г.п. Пионерский от 22.11.2018 № 329 | план - 2022 год | 22 876,95 |  |  |  |  |
|  | Пионерский | ул. Коммунистическая, ул. Заводская Расширение дорожного полотна | Поселение | Проведение комплексной оценки технического состояния, формирование предложений для включения в муниципальную программу | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пионерский», утвержденная постановлением администрации г.п. Пионерский от 22.11.2018 № 329 | Частично выполнен По реконструкции ул. Коммунистическая выполнены работы по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной документации 2021 год – получение заключения государственной экспертизы 2023-2025 годы– выполнение строительно-монтажных работ | 100 (госэксп.) 24025,09 (СМР) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Расширение дорожного полотна по ул. Заводская выполнено | 2019 год | 6107,2 | 305,4 | 5801,8 |  |
|  | Пионерский | ул. Теневая – ул. Заречная Строительство дороги на новое кладбище | Поселение | Формирование предложений для общественного обсуждения по включению в муниципальную программу | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пионерский», утвержденная постановлением администрации г.п. Пионерский от 22.11.2018 № 329 | Автомобильная дорога грунтовая, содержится в рамках муниципального контракта |  |  |  |  |  |
|  | Малиновский | Строительство дорог | Поселение | Дополнительное финансирование бюджета поселения | - | В 2019 году выполнены работы по исходным данным для проектно-сметной документации. В 2020 году выполнен проект на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей – Кузнецова – Спортивная. В 2021 году реализован 1 этап капитального ремонта проезжей части, ограждений и остановочных пунктов автомобильной дороги по ул. Строителей – Кузнецова – Спортивная | 2019 год 2020 год 63000 | 4500 2509 | 4500 2509 |  |  |
|  | Коммунистический | Реконструкция дороги по ул. Лесная | Поселение | Включено в перечень мероприятий для разработки проекта муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.п. Коммунистический на период до 2027 года» |  | Частично выполнено Осенью 2018 года проведена частичная реконструкция (от ул. Мира до ул. Северная): демонтаж плит, отсыпка песком и щебнем. На реконструкцию второй половины ул. Лесная (ул. Мира-ул. Медиков), средства в бюджете г.п. Коммунистический отсутствуют | 2018 год 2018 год 40504 | 100 (работы) 240 (щебень) | 100 240 |  |  |
| Итого: | 154732,04 | 260141,4 | 98529,7 | 16161 1,7 |  |
| 5. Благоустройство |
|  | Советский | мкр-н Картопья 3, мкр-н Западный, мкр-н Солнечный 6/3 Освещение микрорайона Картопья-3, микрорайона Западный | Поселение | Необходимо финансирование из бюджета Советского района для участия в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», утверждённой постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2345 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 04.12.2018 №2652 | Частично выполнено Выполнены мероприятия по монтажу наружного освещения в микрорайоне Картопья-3 по следующим улицам: Ключевая, Суворова, Яблоневая, Дачная, Калиновая, Васильковая, Шолохова, Тополиная, Маршала Жукова, В. Маяковского, также в мкр. Солнечный, ул. Трассовиков, ул. Промышленная, ул Свободы, ул. Солнечная Выполнены работы по устройству наружного освещения по ул. Северовосточная объездная. В 2021 году выполнены следующие работы: - организация светодиодного наружного уличного освещения на Северо-Восточной объездной (3 этап); - устройству наружного освещения пешеходных переходов на пересечении улиц З. Космодемьянской - Ленина, ул. Восточная – Киевская; - восстановление опор освещения по ул. Киевская, Восточный проезд; - обустройство стационарного искусственного уличного освещения ул. Припарковая. |  |  |  |  |  |
|  | Советский | Гагарина, 62, Гастелло, 7 Установка детских площадок | Поселение | Необходимо финансирование из бюджета Советского района на 2017, 2018, 2019 годы | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Советский на 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 30.11.2017 №1450 | Выполнено Детская площадка по адресу: Гагарина, 62 установлена. Детская площадка по адресу: ул. Гастелло 7 отгорожена от контейнерной площадки для ТБО |  |  |  |  |  |
|  | Советский | ПМК Установка площадки для детей для минифутбола или хоккейный корт | Поселение | Необходимо финансирование из бюджета Советского района | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 04.12.2018 №2652 | Частично выполнено Общественная территория в границах ул. Октябрьская 4а – ул. Промышленная 13 – ул. Солнечная, мкр. Солнечный, г.п. Советский выбрана жителями города Советский, по итогам проведения рейтингового голосования в 2020 году, участие в котором приняло 460 человек, за данную территорию проголосовал 271 житель города. В рамках муниципального контракта с ООО «СК Ермак» выполнены следующие виды работ: разбивка участка; устройство тротуаров (836м2); устройство детской площадки: игровой комплекс для детей 7-12 лет, карусель для детей 7-14 лет, песочный дворик 3 – 7лет; устройство площадки для воркаута: 4 спортивных элемента; устройство скамеек и урн (по 11 шт.); установка опор освещения (13 шт.); устройство парковых качель (3 шт.) | 2021 год | 8607, 6 | 1317,6 | 4446,9 | 2843,1 федеральный бюджет |
|  | Советский | Установка стоянки около д/с "Родничок" | Поселение | Устройство автомобильной парковки необходимо предусмотреть при реконструкции Школы №1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 №2654 | Частично выполнено По мере необходимости производится очистка автостоянки. В 2018 году обустроен пешеходный тротуар. В 2019 - 2021 годах работы не проводились |  |  |  |  |  |
|  | Советский | Установка пешеходных переходов около городского парка | Поселение | Работы будут выполнены в 2017 году в рамках реконструкции ул. Макаренко | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Советский на 2018 - 2020 годы», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 30.11.2017 №1452 | Выполнено |  |  |  |  |  |
|  | Советский | Гастелло, 7 Очистка детских площадок от мусорных баков | Поселение |  |  | Выполнено На детских площадках мусорных баков нет. Расстановка мусорных баков выполнена согласно СанПиН 42-128-4690-88 В летний период мусорные баки очищаются еженедельно. |  |  |  |  |  |
|  | Зеленоборск | Проведение телефонной линии во вновь построенный микрорайон | Поселение | Необходимо направить коллективное обращение в адрес ПАО «Ростелеком», целесообразность проведения мероприятия будет определена поставщиком услуг |  | Выполнено Волоконно-оптическая сеть связи проведена по всей территории г.п. Зеленоборск (ООО Фастел) |  |  |  |  |  |
|  | Пионерский | Возобновление маршрута по п.Пионерский | поселение | Проведение мониторинга спроса на пассажирские перевозки |  | По результатам исследования потребности в поселковых пассажирских перевозках выявлен низкий спрос на общественный пассажирский транспорт |  |  |  |  |  |
|  | Пионерский | Ограждение стадиона | Поселение | Благоустройство общественной территории, в том числе обустройство ограждения входит в состав работ проекта «Благоустройство общественно территории по ул. Железнодорожная в п. Пионерский» | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский», утвержденная постановлением администрации г.п. Пионерский от 22.11.2018 № 330 | Выполнено Реализация проекта - 2020 год. В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский» реализация проекта в 2021 году |  |  |  |  |  |
|  | Пионерский | Установка стоянки у здания ПРБ, МФЦ | Поселение | Формирование предложений для общественного обсуждения по включению в муниципальную программу | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский», утвержденная постановлением администрации г.п. Пионерский от 22.11.2018 № 330 | Выполнено Осуществлен ремонт подъезда к Пионерской районной больнице и обустройства остановочного комплекса по переулку Больничный. Построена площадка для парковки автотранспорта у МФЦ |  |  |  |  |  |
|  | Пионерский | Реконструкция уличного освещения | Поселение | Формирование предложений по включению мероприятий в инвестиционную программу АО «ЮРЭСК» | Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» на 2018-2022 годы | Частично выполнено 2020 год – участок сетей от ТП-16-204 (ул. Безымянная, от ул. Комсомольской до ул. Лесозаготовителей установлены 8 светильников, ул. Советская 2 светильника, на ул. Ленина установлены 6 светильников, в границах ул. Ленина, Советская, Южная, безымянная установлены 15 светодиодных светильников, пер. В. Шитякова установлены 4 светильника) 2021 год – установка светильников в количестве 30 шт.: ул. Линейная, ул. Заводская, пер. Больничный, остановочный комплекс пер. Больничный, пешеходный переход ул. Одесская-Таежная. Замена светильников – 55 шт. |  |  |  |  |  |
|  | Малиновский | Благоустройство придомовых территорий | Поселение | Дополнительное финансирование бюджета поселения | Муниципальная программа «Формирование комфортной среды в городском поселении Малиновский», утвержденная постановлением администрации г.п. Малиновский от 31.10.2018 №229 | 1.При строительстве новых многоквартирных домов будет предусмотрено благоустройство придомовых территорий; 2. В 2019 году реализован инициативный проект благоустройство дворовой территории ул. Гагарина 7 и ул. Спортивная 14 «а». 3. В 2022 году запланированы мероприятия по реализации проекта благоустройства дворовой территории улицы Первомайская 13 | 1500 |  |  |  |  |
|  | Юбилейный | ул. Лесная, д.1,5 Благоустройство придомовых территорий | Поселение | Дополнительное финансирование бюджета поселения | Муниципальная программа «Формирование комфортной среды в городском поселении Малиновский», утвержденная постановлением администрации г.п. Малиновский от 31.10.2018 №229 | Выполнено В 2018 году произведены работы по замене дорожных плит дворовой территории | 2018 год | 50 | 50 |  |  |
|  | Агириш | Организация освещения дворовых территорий: ул. Спортивная, д.13, ул. Вокзальная, д. 6 | Поселение | Прокладка сетей на дворовых территориях | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения Агириш», утвержденная постановлением администрации г.п. Агириш от 05.12.2018 № 246/НПА | Дом по ул. Спортивная, 13 расселен в январе 2020 года |  |  |  |  |  |
|  | Коммунис-тический | Строительство парковки при амбулатории | Поселение | Направление обращений депутатам Тюменской областной Думы и Думы Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры |  | Не выполнено (нет необходимости) | 600 |  |  |  |  |
|  | Советский | СНТ "Кедровый", "Березка", "Букет 2" Передача и обслуживание электрических сетей и трансформаторных подстанций в АО "ЮРЭСК" | Поселение | Регистрация права собственности на бесхозяйные объекты, передача объектов в пользование АО «ЮРЭСК» на основании договоров аренды | Плановая инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» на 2018-2022 годы | Частично выполнено Объекты электроснабжения: ТП СНТ «Гудок», ТП и сеть ВЛ-10 кВ с/т "Букет", ТП с/т "Дружба" переданы по договору аренды от 28.12.2017 в АО «ЮРЭСК». Сети электроснабжения СНТ «Гудок», с/т "Строитель" реализованы АО «ЮРЭСК» (договор купли-продажи от 11.08.2021 №012.0821.08358). Сети электроснабжения ВЛ-10кВ СНТ «Лесовик» переданы в собственность Советского района, ведется работа по передаче в аренду |  |  |  |  |  |
| Итого: | 2100 | 8657,6 | 1367,6 | 4446,9 | 2843,1 |
| 6. Экологическая безопасность (охрана окружающей среды) |
|  | Советский | Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан от деятельности предприятия ООО "Юграплит" | Поселение Район | Направление заявки в Службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры для проведения замеров на вредные (загрязняющие) вещества |  | Цех по производству ДСП оснащен вытяжной вентиляцией, которая работает на протяжении всего рабочего дня. Выделение формальдегидов не превышает предельно- допустимой концентрации, это связано с современными технологиями производства плиты. На предприятии «Юграплит» ежегодно проводится специальная оценка условий труда в соответствии с действующим законодательством (аттестация рабочих мест). При работе предприятия по производству ДСП в цехах осуществляется технология очистки, улавливающая мелкую пыль. Ежегодно аккредитованная лаборатория ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» г. Ханты-Мансийск проводит мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с 3-х объектов АО «Юграплит»: 1. Горелка – сушилка, цех сортировки древесной стружки, 2. Главный пресс (термомасляная установка (горячий пресс для работы выхода плиты), 3 Газоочистка. Выбросы компонентов загрязняющих веществ формальдегид, СО, СО2, сажа не превышают предельно-допустимой концентрации. У предприятия «Юграплит» имеется действующий ПДВ (проект предельно-допустимых выбросов), подтверждающий норму выбросов загрязняющих веществ. Беспокойство выражали только жители многоквартирного дома №1 по ул. Промышленная, который признан непригодным для проживания и расселен в 2018 году |  |  |  |  |  |
| 7 Наказы избирателей, не выполненные в период 2011 – 2016 гг. |
|  | Советский | Реконструкция перекрестка с установкой светофорного объекта (ул. Ж/дорожная – Гастелло) | Поселение | Необходимо финансирование из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры и бюджета Советского района | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 № 2654 | Не выполнено |  |  |  |  |  |
|  | Советский | Реконструкция улиц (ул. Ленина, ул. Советская от ул. Гагарина до ул. Озерная) | Поселение | Необходимо финансирование из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры и бюджета Советского района | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 № 2654 | Не выполнено |  |  |  |  |  |
|  | Советский | Строительство общественной бани в мкр. ПМК | Поселение | Необходимо проработать вопрос о целесообразности строительства бани |  | В бюджете г.п. Советский не предусмотрены денежные средства на данное мероприятие. При поступлении в администрацию г.п. Советский обращений от заинтересованных лиц, желающих приобрести земельный участок в мкр. ПМК под строительство общественной бани, администрацией г.п. Советский будет рассмотрена возможность формирования земельного участка под размещение указанного объекта |  |  |  |  |  |
|  | Таежный | Частичная реконструкция внутрипоселковых дорог (ул. Трудовая, ул. Мичурина, пер. Еловый) | Поселение | Необходимо финансирование из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа ( Югры и бюджета Советского района | Муниципальная программа «Совершенствование, развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения г.п. Таежный на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением администрации г.п. Таежный от 28.10.2015 №199 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Таёжный», утвержденная постановлением администрации г.п. Таежный от 14.11.2018 №286 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Таёжный», утвержденная постановлением администрации г.п. Таежный от 25.09.2019 № 202 | Частично выполнено 2017 год: выполнены работы по асфальтированию придомовых проездов по ул. Уральская в районе домов 33а, 33, 34, 35, 36 2018 год: проведена отсыпка песком и планирование ул. Дорожная, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, пер. Кедровый, пер. Берёзовый, ул. Коммунистическая, ул. Лесозаготовителей, ул. Трудовая, ул. Мичурина, пер. Еловый. 2021 год: Проведен ямочный ремонт улицы Железнодорожной | 2017 год 2018 год 2021 год | 3305,7 99 37 | 330,6 99 37 | 2975,1 |  |
| Итого: |  | 3441,7 | 466,6 | 2975,1 |  |
| ВСЕГО по приложению 2: | 1270910,8 | 734463,71 | 151438,89 | 578404,72 | 4620,1 |