Приложение 11

к решению Думы

Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Повышение безопасности дорожного движения

в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 №3986 (с изменениями от 21.12.2017 №2619).

2. Цель Программы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий
на территории Советского района.

Задачи Программы:

1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

2. Обеспечение безопасных условий организации и осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Советского района.

3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов,
повышение безопасности дорожных условий.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финансиро-вания к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 8837,2 | 8402,3 | 95,1 | 8402,3 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет ХМАО - Югры | 1944,9 | 1944,9 | 100 | 1944,9 | 100 |
| Бюджет Советского района | 6892,3 | 6457,4 | 93,7 | 6457,4 | 100 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация перевозки обучающихся муниципальных образовательных учреждений Советского района между поселениями | 2357,4 | Оплата затрат перевозчиков, осуществляющих перевозки обучающихся между п.Юбилейный и школой г.п. Малиновский, погашение задолженности перед ОАО «Северавтотранс» за выполненные работы по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 2. | Организация перевозки учащихся общеобразовательных учреждений г.п. Советский в границах поселения | 4992,0 | Оплата затрат перевозчиков, осуществляющих перевозки обучающихся в г.п.Советский. |
| 3. | Организация транспортного обслуживания населения г.п. Советский в границах поселения | 1052,9 | Погашение задолженности перед ОАО «Северавтотранс» за выполненные в 2015 году работы по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2017 год |  |
| 1 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, единиц | 56 | 47 | 1,16 |
| 2 | Сокращение количества лиц, получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, человек | 78 | 67 | 1,14 |
| 3 | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, единиц | 7 | 7 | 1,00 |
| 4 | Сокращение дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов, единиц | 9 | 11 | 0,78 |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации  программы за 2017 год составил 0,98, что соответствует средней оценке эффективности.