Приложение 16

к решению Думы

Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района

на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района на 2017-2020 годы» (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 25.09.2014 №3904 (с изменениями от 12.10.2017 №2106).

2. Цель программы: Создание условий для устойчивого развития территории Советского района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Задачи программы:

1.  Совершенствование базы нормативных документов и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

2.Обеспечение территории Советского района инженерными изысканиями, необходимыми для подготовки градостроительной документации.

3. Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных земельных участков для строительства объектов жилищного и социального назначения, развития инженерной инфраструктуры, дорог на территории Советского района.

4. Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без надлежащего разрешения на территории Советского района.

5. Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района для исполнения возложенных на него функций.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финансиро-вания к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 75,5 | 75,5 | 100,0 | 55,5 | 73,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Советского района | 75,5 | 75,5 | 100,0 | 55,5 | 73,5 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование базы нормативных документов и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 0,0 | - |
| 2. | Обеспечение территории Советского района инженерными изысканиями, необходимыми для подготовки градостроительной документации | 0,0 | - |
| 3. | Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных земельных участков для строительства объектов жилищного и социального назначения, развития инженерной инфраструктуры, дорог на территории Советского района | 0,0 | - |
| 4. | Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без надлежащего разрешения на территории Советского района | 0,0 | - |
| 5. | Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района для исполнения возложенных на него функций | 55,5 | Для исполнения функций, возложенных на управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района приобретен фотоаппаратный сканер Fujitsu ScanSnapSV600 стоимостью 49,9 тыс. рублей (муниципальный контракт №52/17-ЭА от 01.11.2017 года, поставщик - ООО «ТК «Омскглавснаб»). Приобретены канцелярские товары на общую сумму – 5,6 тыс. рублей, необходимые для предоставления муниципальных услуг населению. |

В связи с тем, что бюджетом Советского района не была предоставлена возможность финансирования в полном объеме программных мероприятий: внесение изменений в Схему территориального планирования Советского района, внесение изменений в генеральные планы поселений, разработка и внедрение автоматизированной ИСОГД, выполнение инженерных изысканий территории городских поселений района, подготовка проектов планировки и межевания территории городских поселений, данные мероприятия планируется включить в программу «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района на  2017-2020 годы» для дальнейшей реализации в 2018 году.

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2017 год |  |
| 1. | Обеспечение Советского района градостроительной документацией и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,% | 95 | 95 | 1,00 |
| 2. | Обеспечение территории Советского района инженерными изысканиями, % | 0,7 | 0,7 | 1,00 |
| 3. | Обеспечение Советского района документацией по планировке территории, % | 30 | 30 | 1,00 |
| 4. | Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без надлежащего разрешения на территории Советского района, % | 50 | 55 | 1,10 |
| 5. | Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, % | 10 | 13 | 1,3 |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации  программы  за 2017 год составил 1,06, что соответствует высокой оценке эффективности.