Приложение 25

к решению Думы

Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2017-2020 годы» (далее программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 26.09.2014  № 3930 (с изменениями от 19.09.2017 №1921).

2. Цель программы: Создание условий для оказания медицинской помощи населению Советского района.

Задача программы:

Улучшение пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического состояния учреждений здравоохранения, приведение в соответствие требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора зданий и сооружений учреждений здравоохранения Советского района.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 107 568,3 | 55 386,4 | 51,5 | 55 386,4 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 106 463,8 | 54 334,9 | 51,0 | 54 334,9 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 1 104,5 | 1 051,5 | 95,2 | 1 051,5 | 100,0 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский. Первый и четвертый этап строительства | 1 051,5 | Оплата договоров по охране объекта строительства |
| 2. | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский. Первый и четвертый этап строительства | 45,0 | Техническое обслуживание |
| 3. | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский. Второй и третий этап строительства | 54 289,9 | Приобретение медицинского оборудования и оплата СМР |

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2017 год | Коэффициент (факт к плану) |
| 1. | Снижение доли учреждений здравоохранения, здания которых требуют капитального ремонта, % | 32 | 30 | 1,06 |
| 2. | Снижение числа предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия, единиц | 55 | 51 | 1,07 |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы:

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации Программы за 2017 год составил 0,58, что соответствует средней оценке эффективности.