Приложение 10

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Развитие транспортной системы в Советском районе»**

**за 2019 год**

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Советском районе» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Советского района №2333 от 29.10.2018 (с изменениями от 11.12.2019 №2792).

2. **Цели программы**.

1. Обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения Советского района.

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского района.

**Задачи программы.**

1. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

**3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профи-нансиро-вано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | **93158,9** | **76530,9** | **82,2** | **76530,9** | **100,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 67878,3 | 57012,8 | 84,0 | 57012,8 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 25280,6 | 19518,1 | 77,2 | 19518,1 | 100,0 |

\*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района).

**4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Исполнено администрацией Советского района в рамках полномочий муниципального района | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к п. Агириш, в том числе мостовых сооружений через реки  В. Тапыпандымъюган и Акрышъюган. | 3960,94 | Выполнена проектно-сметная документация на капитальный ремонт мостов через реки В. Тапыпандымъюган и Акрышъюган |
| 1.2. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Агириш» | 3775,9 | Выполнены регламентные работы по содержанию автомобильной дороги «Подъезд к п. Агириш» - 20,3 км, ремонт сопряжения дорожного полотна с мостом через реку В. Тапыпандымъюган. |
| 1.3. | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Юбилейный» | 704,52 | Выполнены регламентные работы по содержанию дороги «Подъезд к п. Юбилейный» – 4,7 км. |
| 1.4. | Организация перевозок школьников в общеобразовательные учреждения в границах поселений | 10055,24 | Бюджетные средства направлены на перевозку школьников специализированными автобусами по 5 маршрутам (4 маршрута - в г.п. Советский и маршрут между п.Юбилейный и школой в п.Малиновский) |
| 1.5. | Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации | без финансирования | Государственной инспекцией безопасности дорожного движения ОМВД России по Советскому району (далее-ГИБДД) размещено в средствах массовой информации 709 информационных материалов, в том числе: на радио - 563; в печатных изданиях «1 Советская» и «Северный вариант» - 59; на телевидении – 87. Информация по линии ГИБДД размещается на сайте администрации Советского района (страница ОМВД), в информационном агентстве «2 города» и официальных сайтах телерадиокомпаний и печатных изданий, создана страница Госавтоинспекции в социальной сети «Instagram». Всего за 2019 год в сети Интернет размещено 877 информационных материалов. |
| 1.6. | Проведение ежегодных акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | без финансирования | Проведено 35 акций и конкурсов, в том числе: профилактические беседы с несовершеннолетним на дворовых детских площадках, в парках, на площадях; профилактические беседы для студентов Советского Политехнического колледжа; профилактическое мероприятие «Пусть услышит целый мир: ребенок-главный пассажир!»; профилактическое мероприятие «Родительский патруль»; социальная компания «Трассы без ДТП»; профилактическая акция «Безопасные весенние каникулы в Югре»; проведено открытое занятие – квест - игра «Путешествие в страну дорожных знаков» в детском саду «Малышок» г. Советский; фото выставка "Мой ребенок в автокресле"; профилактическая акция "Шагающий автобус"; окружная акция «Внимание, дети!»; День защиты детей-2019; «Единый день безопасности», «Неделя дорожной безопасности» перед школьными каникулами, «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Зима прекрасна, когда безопасна!», «Полицейский Дед Мороз». |
| 1.7. | Развитие движения отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) | без финансирования | ГИБДД совместно с Управлением образования Советского района в марте проведены районные соревнования среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019» (в соревнованиях приняли участие 7 общеобразовательных организаций района).  В июне 2019 года в рамках летней оздоровительной кампании проведен районный конкурс «Юный инспектор дорожного движения». Конкурс проходил по двум направлениям: в г.п. Советский и в летних лагерях, организованных на базе школ «Пионерского куста». Охват составил-более 80 человек. |
| 2. | Исполнено администрацией Советского района в рамках переданных полномочий от поселений Советского района | | |
| 2.1. | Капитальный ремонт  ул. Дзержинского в п. Агириш | 18858,2 | Бюджетные средства направлены на капитальный ремонт  ул. Дзержинского в п. Агириш.  На всём протяжении дороги выполнено асфальтобетонное покрытие.  Отремонтирована автостоянка возле медицинской амбулатории. |
| 3. | Исполнено поселениями Советского района в рамках полномочий поселений Советского района | | |
| 3.1. | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в г.п.Пионерский | 3042,8 | Выполнены работы по устройству щебёночного покрытия по переулку Молодёжный – 0,315 км |
| 3.2. | Капитальный ремонт и ремонт дорог в г.п. Советский | 36101,3 | Отремонтировано автомобильных дорог – 3,53 км: ремонт дороги ул.Железнодорожная - 1,645 км, расширение полосы по ул.Ленина на перекрестке с ул. Гагарина – 0,016 км, расширение дороги по ул. Северо-Восточная объездная – 0,057 км, ремонт дорожного покрытия по ул.Киевская – 0,15км, ремонт дороги ул.Северо-Восточная объездная в районе ТЦ «Амбар» - 0,498 км, ул.Киевская (в границах улиц Восточная – Мира) – 0,227 км, ремонт ул.Киевская в районе перекрестка улиц Киевская – Защитников Отечества – 0,84 км. |
| 3.3 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств | 32,00 | Бюджетные средства направлены на рассылку 1135 штук почтовых уведомлений ФГУП «Почта России» нарушителям правил дорожного движения (далее-ПДД), зафиксированных стационарными камерами фото-видеофиксации нарушений ПДД |

**5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы | | Степень достижения целевых значений показателей\*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием, км | 121,55 | 125,11 | 102,9 |
| 2. | Протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, км | 58,38 | 63,41 | 108,6 |
| 3. | Прирост протяжённости автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в результате строительства, реконструкции, км | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прирост протяжённости автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в результате капитального ремонта и ремонта, км | 3,85 | 3,85 | 100 |
| 5. | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог, % | 19,6 | 21,2 | 108,2 |
| 6. | Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. | 50 | 47 | 106,4 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 7,27 баллов).