Приложение 21

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»

- за 2019 год

- 1. Муниципальная  программа  «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района» (далее - программа) утверждена постановлением  администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 (с изменениями от 29.01.2020 №124)

- 2. Цель программы: Создание комфортной городской среды на территории Советского района.

- Задачи программы:

- 1.	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

- 2.	Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

- 3.	Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 27 422,7 | 27 422,7 | 100,0 | 27 422,7 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 7 672,5 | 7 672,5 | 100,0 | 7 672,5 | 100,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 17 564,3 | 17 564,3 | 100,0 | 17 564,3 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 2 185,9 | 2 185,9 | 100,0 | 2 185,9 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района).

4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Благоустройство дворовой территории ул. Гастелло, д. 31, д.33 г. Советский. | 4 886,2 | Ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек и урн |
|  | Благоустройство общественного пространства «Место добрых встреч» в с.п. Алябьевский. | 3 455,9 | Устройство детского спортивно-игрового комплекса, установка ограждения, скамеек и урн |
|  | Благоустройство детского-игрового комплекса в г.п. Агириш. | 677,4 | Приобретение детского игрового комплекса, игрового оборудования, светодиодных фигур и гирлянд. |
|  | Благоустройство общественной территории возле Храма Покрова Божьей Матери, ул. Обская, г.п. Коммунистический. | 2 500,9 | Отсыпка и выравнивание территории, обустройство пешеходной зоны, ограждение территории по периметру. |
|  | Благоустройство общественной территории для детей и взрослых ул. Лесная, г.п. Таежный | 1 731,9 | Устройство детского спортивного-игрового комплекса, ограждение, установка скамеек и урн |
|  | Благоустройство объекта общественной территории центральной площади по ул. Ленина и сквер Славы г.п. Малиновский. | 4 943,0 | Устройство пешеходной зоны, приобретение и установка артобъектов и малых архитектурных форм, обустройство декоративного ограждения, озеленение территории |
|  | Благоустройство аллеи по ул. Киевская, 2 (этап), в границах ул. Макаренко - ул. Гастелло г.п. Советский. | 9 227,4 | Устройство пешеходной зоны, приобретение и установка артобъектов и малых архитектурных форм, обустройство декоративного ограждения, озеленение территории |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, (единиц) | 61 | 61 | 100,0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, (единиц) | 75 | 77 | 102,7 |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Советском районе, (%) | 7 | 9 | 128,6 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 9,37 баллов).