Приложение 11

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района»**

**за 2019 год**

1. **Муниципальная программа** «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344 (с изменениями от 09.12.2019 № 2773).
2. **Цели программы:**

1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям Советского района.

2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям Советского района.

2. Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса.

**3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Годовые плановые назначения\*, тыс. руб. | Профинан-сировано\*, тыс. руб. | % финансирования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси-рованию |
| Всего по программе, в том числе: | 318 641,9 | 308 663,7 | 96,9 | 308 663,7 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО – Югры | 269 381,5 | 264 526,2 | 98,2 | 264 526,2 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 49 260,4 | 44 137,5 | 89,6 | 44 137,5 | 100,0 |

\*- по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района

**4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Фактические расходы,  тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
|  | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | 7 514,6 | В соответствии с законом ХМАО – Югры от 07.11.2013 № 118-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО – Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО – Югры сжиженного газа по розничным ценам» в 2019 году предоставлена субсидия АО «Сжиженный газ Север», осуществляющему поставку сжиженного газа на территории Советского района |
|  | Предоставление субсидий в целях возмещения (обеспечения) затрат организациям коммунального комплекса в связи с реализацией услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам | 7 954,5 | Предоставлена субсидия на осуществление деятельности водоснабжения и водоотведения МУП МО Советский район «Совгеодезия» |
|  | Предоставление субсидий в целях возмещения (обеспечения) затрат организациям коммунального комплекса на аренду имущества коммунального назначения | 3 585,5 | Предоставлена субсидия АО «Генерация» на оплату аренды объектов теплоснабжения находящихся в собственности МУП МО Советский район «Совгеодезия» |
|  | Предоставление субсидий в целях возмещения (обеспечения) затрат организациям коммунального комплекса на оплату задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы | 198 881,6 | Предоставлены субсидии на оплату задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы АО «Генерация» и ООО «Водоканал» |
|  | Предоставление субсидии  на капитальный ремонт  (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | 41 744,0 | Предоставлена субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов. В результате капитально отремонтировано 1159 метров сетей теплоснабжения и 810 метров сетей водоснабжения. Произведен капитальный ремонт щеповой котельной в г.п.Зеленоборск. |
|  | Капитальный ремонт  (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | 22 844,8 | Произведена оплата по муниципальному контракту за выполнение работ по проведению капитального ремонта объектов систем водоотведения МО Советский район. Капитальный ремонт с заменой насосного оборудования на 2 КНС в  г.п. Таежный и г.п. Малиновский. Заменено 940 метров сетей водоотведения в г.п. Малиновский,  г.п. Таежный. |
|  | Организация реализации инвестиционных программ по капитальному строительству и реконструкции объектов Советского района | 20 877,3 | Бюджетные средства направлены на содержание МКУ «УКС Советского района» |
|  | Иные межбюджетные трансферты для  с.п. Алябьевский на основании Определения об утверждении мирового соглашения от 03.05.2018. Дело №75А-949/2018 и мирового соглашения от 17.04.2018 между администрацией  с.п. Алябьевский и ООО «Дом Сервис» | 5 073,2 | Иные межбюджетные трансферты для с.п. Алябьевский на основании Определения об утверждении мирового соглашения от 03.05.2018 Дело №75А-949/2018 и мирового соглашения от 17.04.2018 года между администрацией с.п. Алябьевский и ООО «Дом Сервис» |
|  | Изготовление технических планов | 172,1 | Изготовление технических планов:  - к инженерным сетям к жилым домам в г.п. Зеленоборск;  - к инженерным сетям Культурный центр в г.п. Коммунистический;  - к инженерным сетям котельная ЛДК г.п. Советский. |
|  | Техническое присоединение объекта "Инженерные сети к комплексу индивидуальной жилой застройки  мкр. Картопья 2» | 9,0 | Технологическое присоединение инженерных сетей, г.п. Советский мкр.Картопья-2 |
|  | Исполнение полномочий по организации в границах поселения электро- тепло- газо- и водоснабжения населения, водоотведения снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 7,1 | Исполнение полномочий по организации в границах поселения электро- тепло- газо- и водоснабжения населения, водоотведения снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации |

**5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы | | Степень достижения целевых значений показателей\*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
|  | Аварийность систем, ед/км | 0,46 | 0,45 | 102,2 |
|  | Доля сетей теплоснабжения, требующих замены, % | 58,0 | 57 | 101,7 |
|  | Доля сетей водоснабжения, требующих замены, % | 52,0 | 47 | 110,6 |
|  | Доля сетей водоотведения, требующих замены, % | 50,0 | 28 | 178,6 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал | 155 | 166 | 93,4 |
|  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, кВт-час/м3 | 2,45 | 2,4 | 102,1 |
|  | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, % | 33 | 33 | 100,0 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 7,99 баллов).