Приложение 23

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Советского района» за 2019 год

1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского район» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2323 (с изменениями от 23.08.2019 №1950).

2.Цель программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

3. Задачи программы:

1. Улучшение технических характеристик многоквартирных домов.

2. Улучшение технических характеристик энергопотребляющих устройств в учреждениях бюджетной сферы.

3. Модернизация оборудования жилищно-коммунального комплекса, используемого при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профинан-сировано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 296,5 | 295,5 | 99,7 | 295,5 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Советского района | 296,5 | 295,5 | 99,7 | 295,5 | 100 |

* (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района).

4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | 9,5 | Оказание услуг по замене счетчика электрической энергии в муниципальном жилищном фонде (ИП «Тихонов А.С.»). |
|  | Замена установленных ламп на светодиодные в муниципальных учреждениях Советского района и поселений | 184,4 | Бюджетные средства направлены на приобретение светодиодных энергосберегающих ламп для администрации Советского района (ООО «МБР-групп»). Выполнена замена 158 ламп. |
|  | Оснащение (замена) приборами учета используемых энергетических ресурсов в зданиях муниципальных учреждений Советского района и поселений в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации. | 101,6 | Выполнены работы по устройству вводного узла электроэнергии (ООО «СпецЭлектроМонтаж»), замене счетчиков электрической энергии (ИП «Тихонов С.А.) в здании администрации Советского района, работы по устройству единого узла учета электрической энергии на газораспределительной станции г.п. Таежный (ООО «СпецЭлектроМонтаж»). |
|  | Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико- экономических обоснований, бизнес-планов, разработку схем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований | 0,0 | Выполнена актуализация на 2020 год схем теплоснабжения городских поселений Советский, Агириш, Коммунистический, Зеленоборск, Пионерский, Таежный, Малиновский, сельского поселения Алябьевский. Актуализация выполнена собственными силами комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района, на основании данных о протяженности тепловых сетей, сформированных АО «Генерацией» по результатам проведенных в 2018 году натурных обследований. |
|  | Модернизация уличного освещения поселений, входящих в состав Советского района. Замена уличных светильников на светодиодные. | 0,0 | В городских поселениях Малиновский, Зеленоборск, Пионерский, Коммунистический и сельском поселении Алябьевский заменены светильники уличного освещения на светодиодные в количестве 374 штук за счет бюджетов поселений. |
|  | Замена ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения снабжения (не менее 3% от общей протяженности ежегодно) | 0,0 | За счет бюджетных средств и средств организаций коммунального комплекса выполнена замена ветхих участков общей протяженностью 5898 метров, что составляет 2,5 % от общей протяженности ветхих сетей из них: - сети теплоснабжения и горячего водоснабжения общей протяженностью 2172 метра, что составляет 3,1% от общей протяженности ветхих сетей; - сети водоснабжения общей протяженностью 2105 метров, что составляет 0,6% от общей протяженности ветхих сетей; - сети водоотведения общей протяженностью 1621 метр, что составляет 4,4% от общей протяженности ветхих сетей. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344. |
|  | Ремонт трубопроводов в системе водоснабжения общего пользования для устранения утечек | 0,0 | В рамках подготовки жилищного фонда к отопительному периоду, организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами выполнены работы по ремонту внутренних сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, ремонт тепловых контуров зданий за счет собственных средств. |
|  | Ремонтные работы по внешнему контуру зданий и внутренних перекрытий (утепление дверных блоков на входе в подъезды, обеспечение автоматического закрывания дверей, утепление оконных блоков в подъездах) | 0,0 |  |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
|  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Советского района (%) | 99 | 100 | 101,0 |
|  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Советского района (%) | 45 | 49,5 | 110,0 |
|  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Советского района (%) | 65 | 68 | 104,6 |
|  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Советского района (%) | 6 | 7 | 116,7 |
|  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Советского района (%) | 52 | 97,7 | 187,9 |
|  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (Гкал/м²) | 0,167 | 0,171 | 97,7 |
|  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (м³) | 6,75 | 9,7 | 69,6 |
|  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (м³) | 5 | 5,3 | 94,3 |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (кВтч) | 45,56 | 43,79 | 104,0 |
|  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (Гкал) | 0,184 | 0,21 | 87,6 |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (м³) | 0,41 | 3,14 | 13,1 |
|  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (м³) | 0,01 | 0,11 | 9,1 |
|  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (единицы) | 6 | 6 | 100 |
|  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче, (%) | 29,08 | 26,79 | 108,5 |
|  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%) | 18,7 | 28,85 | 64,8 |
|  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (кВтч) | 5,28 | 5,6 | 94,3 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 6,61 баллов).