Приложение 16

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Обеспечение градостроительной деятельности**

**на территории Советского района»**

**за 2019 год**

**1. Муниципальная программа** «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2330 (с изменениями от 14.11.2019 №2554).

**2. Цель программы:** Создание условий для устойчивого развития территории Советского района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

**Задачи программы:**

1.Совершенствование базы нормативных документов и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности .

2.Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных земельных участков для строительства объектов жилищного и социального назначения, развития инженерной инфраструктуры, дорог на территории Советского района.

3.Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без надлежащего разрешения на территории Советского района.

4.Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района для исполнения возложенных на него функций.

**3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профи-нансиро-вано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | 11083,3 | 10677,6 | 96,3 | 10677,6 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет  ХМАО - Югры | 10228,8 | 10002,6 | 97,8 | 10002,6 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 854,5 | 675,0 | 79,0 | 675,0 | 100,0 |

\*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

**4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
|  | Внесение изменений в схему территориального планирования Советского района | 1896,6 | Публичным акционерным обществом «ОНХП» выполнены работы по внесению изменений в схему территориального планирования |
|  | Внесение изменений в генеральные планы поселений Алябьевский, Зеленоборск, Таёжный, Малиновский | 899,6 | Публичным акционерным обществом «ОНХП» выполнены работы по внесению изменений в генеральные планы поселений Алябьевский, Зеленоборск, Таёжный, Малиновский |
|  | Внесение изменений в генеральный план  г.п. Советский | 599,9 | Публичным акционерным обществом «ОНХП» выполнены работы по внесению изменений в генеральный план  г.п. Советский |
|  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки поселений Алябьевский, Таёжный, Пионерский, Малиновский, Агириш, Коммунистический, Зеленоборск, в том числе с обязательными сведениями для постановки границ территориальных зон на государственный учет | 300,0 | Публичным акционерным обществом «ОНХП» выполнены работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки поселений Алябьевский, Таёжный, Пионерский, Малиновский, Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, в том числе с обязательными сведениями для постановки границ территориальных зон на государственный учет |
|  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки г.п. Советский, в том числе с обязательными сведениями для постановки границ территориальных зон на государственный учет | 299,7 | Публичным акционерным обществом «ОНХП» выполнены работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки г.п. Советский, в том числе с обязательными сведениями для постановки границ территориальных зон на государственный учет |
|  | Подготовка проекта планировки и межевания территории  г.п. Пионерский в границах улиц Заводская-Ленина | 1299,3 | Публичным акционерным обществом «ОНХП» выполнены работы по подготовке проекта планировки и межевания территории г.п. Пионерский в границах улиц Заводская-Ленина |
|  | Подготовка проекта планировки и межевания территории  г.п. Таёжный ул. Н.Курченко | 191,5 | Публичным акционерным обществом «ОНХП» выполнены работы по подготовке проекта планировки и межевания территории г.п. Таёжный ул. Н. Курченко |
|  | Подготовка проекта планировки и межевания территории г.п. Таёжный  ул. Уральская | 253,5 | Публичным акционерным обществом «ОНХП» выполнены работы по подготовке проекта планировки и межевания территории г.п. Таёжный ул. Уральская |
|  | Подготовка проекта планировки и межевания территории г.п. Советский в границах улицы Трассовиков | 442,6 | Публичным акционерным обществом «ОНХП» выполнены работы по подготовке проекта планировки и межевания территории г.п. Советский в границах улицы Трассовиков |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории под строительство центра культуры и досуга на территории г.п. Советский в границах улиц Ленина – Гастелло – Кирова – О.Кошевого | 982,4 | Публичным акционерным обществом «ОНХП» выполнены работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории под строительство центра культуры и досуга на территории г.п. Советский в границах улиц Ленина-Гастелло -Кирова-О.Кошевого |
|  | Подготовка проектов планировок и проектов межевания на территории Советского района | 3 364,0 | Обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город» выполнены работы по подготовке проектов планировок и проектов межевания на территории Советского района городского поселения Коммунистический, городского поселения Зеленоборск |
|  | Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без надлежащего разрешения на территории Советского района | 0,0 | Демонтаж рекламных конструкций осуществлялся без привлечения бюджетных средств |
|  | Исполнение полномочий в области градостроительной деятельности в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации | 148,5 | Для исполнения функций, возложенных на управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района приобретены: (процессор, монитор, многофункциональное устройство, мышь компьютерная, клавиатура, канцелярские принадлежности) |

**5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы | | Степень достижения целевых значений показателей\*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Обеспечение территории Советского района градостроительной документацией и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, % | 95 | 95 | 100,0 |
| 2. | Обеспечение Советского района документацией по планировке территории, % | 40 | 40 | 100,0 |
| 3. | Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без надлежащего разрешения на территории Советского района, % | 50 | 50 | 100,0 |
| 4. | Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, % | 10 | 10 | 100,0 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 9,31 баллов).