Приложение 22

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Обращение с отходами и улучшение состояния

окружающей среды в Советском районе»

- за 2019 год

1. Муниципальная программа «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2322 (с изменениями от 31.12.2019 №2975).

2. Цель программы: Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

Задачи программы:

1. Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

2. Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

3. Улучшение состояния окружающей среды и развитие системы экологического воспитания.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 25818,4 | 19665,7 | 76,2 | 19665,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 24324,0 | 18172,3 | 74,7 | 18172,3 | 100 |
| Бюджет Советского района | 1494,4 | 1493,4 | 99,9 | 1493,4 | 100 |

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района).

4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 116,4 | Бюджетные средства направлены на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами |
|  | Ежегодное участие в Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 0,0 | Реализованы мероприятия XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в соответствии с постановлением администрации Советского района от 08.05.2019 № 934 |
|  | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 812,3 | В рамках исполнения муниципальных контрактов от 23.01.2019 №1/19-ЭА и от 02.07.2019 № 23/19-ЭА с ООО «Зазеркалье» на территории Советского района отловлено 261 домашнее животное без владельцев. |
|  | Осуществление мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации на территории Советского района | 526,3 | Бюджетные средства направлены на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации на территории Советского района |
|  | Обеспечение обязательств перед г.п. Малиновский, с.п.Алябьевский, г.п.Советский по итогам проведения конкурса «Об организации и проведении районного конкурса на лучшую организацию по уборке территорий поселений от несанкционированных свалок «Мы за чистый район» среди поселений входящих в состав Советского района» | 100,0 | Поощрительные выплаты в виде денежного сертификата за участие в районном конкурсе на лучшую организацию мероприятий по уборке территории от несанкционированных свалок «Мы за чистый район!» среди поселений, входящих в состав Советского района» осуществлены. |
|  | Выплата по сертификатам на озеленение и (или) благоустройство территорий городских поселений Малиновский, Советский, Агириш, Зеленоборск | 140,0 | Выплаты по сертификатам на озеленение и (или) благоустройство территорий произведены городским поселениям Малиновский, Советский, Агириш, Зеленоборск |
|  | Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 800,0 | Произведена очистка территории от строительного мусора, металлолома и других отходов, образовавшихся в процессе разборки (демонтажа) ветхих аварийных домов (г. Советский ул. Орджоникидзе) |
|  | Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 53,4 | Осуществлены мероприятия по сбору, транспортированию, обезвреживанию, утилизации опасных отходов производства и потребления I класса опасности |
|  | Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 17117,3 | Приобретено 246 контейнеров и обустроено 144 контейнерных площадки в поселениях района, в том числе, в г.п. Малиновский - 48 контейнеров и 8 контейнерных площадок, г.п. Пионерский - 29 контейнеров и 12 площадок, в г.п. Таежный - 20 контейнеров и 31 площадка, с.п. Алябьевский - 44 контейнера и 19 площадок, г.п. Агириш -25 контейнеров, г.п. Зеленоборск - 60 контейнеров и 30 площадок, г.п. Коммунистический - 20 контейнеров и 44 площадки. |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
|  | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, % | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га | 1,0 | 1,0 | 100 |
|  | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения автономного округа, % | 26,2 | 26,2 | 100,0 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно  расчетам,  проведенным   в  соответствии   с   распоряжением   администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных  программ  Советского района»  (с  изменениями  от 31.12.2019 № 452-р) программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет -7,15 баллов).