Приложение 24

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения**

**Советского района» за 2019 год**

**1. Муниципальная программа** «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2335 (с изменениями от 09.12.2019 №2774).

**2. Цель программы:** Создание условий для оказания медицинской помощи населению Советского района.

**Задача программы:**

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения.

**3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профинан-сировано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования  к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | 4793,2 | 4793,2 | 100,0 | 4793,2 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  Советского района | 4793,2 | 4793,2 | 100,0 | 4793,2 | 100,0 |

\*- ( по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

**4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский. Первый и четвертый этап строительства | 3554,4 | Бюджетные средства направлены на оплату договоров по теплоснабжению объекта строительства и поверку приборов учета на объекте |
| 2. | Охрана объекта больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский. Первый и четвертый этап строительства | 938,8 | Бюджетные средства направлены на оплату договоров по охране объекта строительства |
| 3. | Технический план объекта больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский. Первый и четвертый этап строительства | 211,0 | Бюджетные средства направлены на оплату услуг по изготовлению технического плана объекта |
| 4. | Технический план объекта больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский. Второй и третий этап строительства | 89,0 | Бюджетные средства направлены на оплату услуг по изготовлению технического плана объекта |

**5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы | | Степень достижения целевых значений показателей\*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Доля учреждений здравоохранения, здания которых требуют капитального ремонта, % | 27 | 27 | 100,0 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет -7,0 баллов).