Приложение 10

к решению Думы

Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Повышение безопасности дорожного движения

в Советском районе  на 2015 - 2019 годы»   за 2016 год

1. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2015 - 2019 годы», утверждена постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3986.

2.1. Цель Программы. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  на территории Советского района.

2.2. Задачи Программы:

2.2.1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

2.2.2. Обеспечение безопасных условий организации и осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Советского района.

2.2.3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

2.2.4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов,
повышение безопасности дорожных условий.

3. Объемы и источники финансирования программы.

|  | Утверж-дено в бюджете, тыс. руб. | Профинан- сировано, тыс. руб. | % финан-сирова-ния к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 9226,5 | 9015,2 | 97,7 | 9015,2 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Советского района | 9226,5 | 9015,2 | 97,7 | 9015,2 | 100 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация перевозки учащихся между общеобразовательными учреждениями Советского района автобусами "Школьник" | 8881,0 | Оплата затрат перевозчиков, осуществляющих перевозки школьников к общеобразовательным учреждениями г.п.Советский и между г.п.Юбилейный и школой г.п. Малиновский |
| 2 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным и общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 134,2 | Обустройство пешеходного перехода по ул.Дзержинского вблизи МБОУ "СОШ п. Агириш" светофорами по типу Т.7 |

5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

| № п/п | Наименование целей и задач | Наименование показателей результатов | Значение показателей |  | коэффи- циент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмот-рено программой | фактически за 2016 год |  |
| 1 | Задача 1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, единиц | 76 | 57 | 1,25 |
|  |  | Сокращение количества лиц, получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий | 104 | 80 | 1,23 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение безопасных условий организации и осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Советского района | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, единиц | 4 | 5 | 0,75 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасных дорожных условий | Сокращение дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов, единиц | 12 | 9 | 1,25 |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации  программы за 2016 год составил 0,76, что соответствует средней оценке эффективности.