Приложение  16

к решению Думы

Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2015-2018 годы» за 2016 год

1. Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2015-2018 годы», утверждена постановлением администрации Советского района от 26.09. 2014  № 3930. За 2016 год принято два  постановления о внесении изменений в программу.

2. Цель программы: Создание условий для оказания медицинской помощи населению Советского района.

Задача программы:

Улучшение пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического состояния учреждений здравоохранения, приведение в соответствие требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора зданий и сооружений учреждений здравоохранения Советского района.

3. Объемы и источники финансирования программы.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 38 633,1 | 18 511,8 | 47,9 | 18 511,8 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 37 860,4 | 17 739,1 | 46,9 | 17 739,1 | 100 |
| Бюджет Советского района | 772,7 | 772,7 | 100 | 772,7 | 100 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский. Первый и четвертый этап строительства | 772,7 | Оплата договоров по охране объекта строительства |
| 2. | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский. Первый и четвертый этап строительства | 16 672,2 | Приобретение медицинского оборудования |
| 3. | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский. Второй и третий этап строительства | 1 066,9 | Приобретение медицинского оборудования |

5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе на отчетный год | фактически за отчетный год | Коэффициент (факт к плану) |  |
| 1. | Снижение доли учреждений здравоохранения, здания которых требуют капитального ремонта, % | 33 | 33 | 0,48 |  |
| 2. | Снижение числа предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия, единиц | 60 | 55 | 1,08 |  |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы:

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации Программы за 2016 год составил - 0,52, что соответствует низкой оценке эффективности.