Приложение 25

к решению Думы

Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности

Советского  района на 2014 -  2020 годы» за 2016 год

1. Муниципальная  программа  «Энергосбережение  и  повышение энергетической эффективности  Советского  района на 2014 -  2020 годы» утверждена постановлением  администрации Советского района от 17.09.2013 № 3091.  За 2016 год в программу внесено одно изменение.

2. Цель программы:  Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Задачи программы:

1. Улучшение технических характеристик многоквартирных домов.

2. Улучшение  технических  характеристик  энергопотребляющих  устройств 
в учреждениях бюджетной сферы.

3.  Модернизация  оборудования  жилищно-коммунального  комплекса,  используемого при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, а также на транспорте.

3. Объемы и источники финансирования программы.

|  | Утверж-дено в бюджете, тыс.руб. | Профинан-сировано, тыс.руб. | % финансирования к плану | Фактическое исполнение, тыс.руб. | % исполнения к финансиро-ванию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 115,0 | 85,0 | 73,9 | 85,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Советского района | 115,0 | 85,0 | 73,9 | 85,0 | 100 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс.руб. | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 2. Улучшение технических характеристик энергопотребляющих устройств в учреждениях бюджетной сферы. Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов | 85,0 | Оснащение прибором учета тепловой энергии административного здания Ленина, 10, находящегося в муниципальной собственности, в целях сокращения расходов бюджета Советского района на оплату коммунальных услуг. |

5. Целевые показатели результатов реализации программы 2016 год.

| № п/п | Наимено- вание целей и задач (по разделу 6 программы) | Наименование показателей результатов (по разделу 6 программы) | Значение показателя |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по про-грамме | факти-чески за 2016 год |  |

| 1. | Задача 1. Улучшение технических характерис-тик многоквар-тирных домов | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Советского района (%) | 100 | 100 | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Советского района (%) | 42 | 45 | 1,07 |
| 3. |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Советского района (%) | 70 | 70 | 1,00 |
| 4. |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Советского района (%) | 7 | 8 | 1,14 |
| 5. |  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Советского района (%) | 40 | 45 | 1,13 |
| 6. |  | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Советского района (%) | 4 | 4 | 1,00 |
| 7 |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (Гкал/м²) | 0,140 | 0,140 | 1,00 |
| 8 |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (м³) | 5,0 | 5,0 | 1,00 |
| 9 |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (м³) | 3,22 | 3,1 | 1,04 |
| 10 |  | Удельный расход электроэнергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (кВтч) | 8,34 | 8,0 | 1,04 |
| 11 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (м³) | На 2016 год не планировался |  |  |
| 12 |  | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) (м³) | 0,11 | 0,11 | 1,00 |
| 13 |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (т.у.т) | 3,04 | 3,00 | 1,01 |
| 14 | Задача 2. Улучшение технических характерис-тик энергопот-ребляющих устройств в учреждениях бюджетной сферы | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (кВтч) | 74,0 | 73 | 1,01 |
| 15 |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (Гкал) | 0,142 | 0,185 | 0,73 |
| 16 |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (м³) | 2,13 | 2,13 | 1,00 |
| 17 |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (м³) | 0,13 | 0,13 | 1,00 |
| 18 |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (м³) | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| 19 |  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы (%) | На 2016 год не планировался |  |  |
| 20 |  | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (единицы) | На 2016 год не планировался |  |  |
| 21 | Задача 3. Модерни-зация оборудования жилищно-коммуналь-ного комплекса, используе-мого при производстве, передаче и потреблении энергетичес-ких ресурсов, а также на транспорте. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях (кг.у.т./Гкал) | На 2016 год не планировался |  |  |
| 22 |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (кг.у.т.) | 157 | 161 | 0,97 |
| 23 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВт/ч) | 25 | 25 | 1,00 |
| 24 |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче, (%) | 27 | 28,4 | 0,95 |
| 25 |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%) | 31 | 33 | 0,94 |
| 26 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (кВтч /м³) | 1,73 | 2 | 0,84 |
| 27 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (кВтч /м³) | 1,4 | 1,5 | 0,93 |
| 28 |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (кВтч) | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| 29 |  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (единиц) | На 2016 год не планировался |  |  |
| 30 |  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией (единиц) | 12 | 10 | 1,17 |
| 31 |  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (единиц) | 12 | 10 | 1,17 |
| 32 |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (единиц) | На 2016 год не планировался |  |  |
| 33 |  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива (единиц) | 3 | 3 | 1,00 |
| 34 |  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (единиц) | На 2016 год не планировался |  |  |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации  программы за 2016 год составил 0,76, что соответствует средней оценке эффективности.