Приложение к отчету

о ходе выполнения наказов избирателей за 2022 – 2024 годы

в рамках плана мероприятий по выполнению наказов избирателей

депутатам Думы Советского района шестого созыва

Отчет о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы Советского района шестого созыва

за 2022 -  2024 годы

| № п/п | Поселение. Наказ | Полномочия, ответственные | Пути реализации, срок, исполнение | Программы | Потребность (тыс.руб.) | Объём финансирования |  | Стадия исполнения, планируемые сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | источник- год | тыс.руб. |  |
| 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| I. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Советский район. Строительство жилья. Снос расселенных ветхих и аварийных домов | Администрация Советского района, администрации поселений Советского района | В рамках муниципальных программ, действующих на территории Советского района, осуществляется приобретение жилых помещений и снос расселенных ветхих и аварийных домов. В 2022 году заключены муниципальные контракты на сумму 647 812,3 тыс. руб. (приобретено 176 квартир, в том числе: г.п. Советский, ул. Строительная, д. 2 (35 квартир), ул. Трассовиков, д. 8 (3 квартиры), ул. Дачная, д. 1 (3 квартиры) – всего 41 квартира; г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 17 – 36 квартир; г.п. Малиновский, ул. Гагарина, д. 2В – 30 квартир; г.п. Таежный, ул. Новоселов, д. 8 (2 квартиры), ул. Лесная, д. 31 (2 квартиры) – всего 4 квартиры; г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 27 – 65 квартир. В 2023 году заключены муниципальные контракты на сумму 986 373,7 тыс. руб., приобретено 219 квартир, в том числе: г. Советский, ул. Трассовиков, д. 8 (1 квартира), ул. Гагарина, д. 7 (1 квартира), ул. Юбилейная, д. 2А (57 квартир), ул. Советская, д. 40 (6 квартир), ул. Строительная, д. 2 (5 квартир), ул. Гастелло, д. 4 (29 квартир), ул. Гагарина, д. 26 (7 квартир, как создаваемые в будущем), ул. Добровольцев, д. 9 (2 квартиры), ул. Трассовиков, д. 9 (85 квартир); г.п. Коммунистический, ул. Тюменская, д. 7 (2 квартиры), пер. Одесский, д. 3 (2 квартиры), ул. Матросова, д. 16 (2 квартиры), ул. Кооперативная, д. 1 (3 квартиры), г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 27 (15 квартир); г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 17 (2 квартиры). В 2024 году заключены муниципальные контракты на сумму 509 388,3 тыс. руб., приобретено 93 квартиры, в том числе: г. Советский, ул. Трассовиков, д. 9 (27 квартир), ул. Гагарина, д. 26 (27 квартир), ул. Гастелло, д. 4 (1 квартира), пер. Комсомольский, д. 2 (4 квартиры), ул. Калинина, д. 2 (16 квартир), ул. 8 Марта, д. 9 (2 квартиры); г.п. Коммунистический, ул. Ватутина, д. 2 (2 квартиры), ул. Мира, д. 8 (4 квартиры); г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 27 (1 квартира), ул. Коммунистическая, д. 5 (3 квартиры); с.п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, д. 17 (2 квартиры), ул. Лесозаготовителей, д. 10 (2 квартиры), ул. Первомайская, д. 18 (2 квартиры). В 2022 году снесено 55 расселенных домов, общей площадью 17,4 тыс.кв.м. В 2023 году снесено 72 расселенных дома, общей площадью 22,2 тыс.кв.м. В 2024 году снесено 57 расселенных домов, общей площадью 11,7 тыс.кв.м. | Адресная программа Советского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 гг. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2336 | В период с 2022 по 2025 гг. потребность финансирования мероприятий составляет 4389906,2 тыс. руб., в т.ч. на снос расселенных аварийных домов 48826,1 тыс.руб. | ОБ-2022г. МБ-2022г. ОБ-2023г. МБ-2023г. ОБ-2024г. МБ-2024г. | 629266,7 33256,2 960648,9 50434,1 502660 26453,9 | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Расселение домов ул. Макаренко, ул. Новая 1а, 50 лет Пионерии, 5, пер. Курчатова | Администрация Советского района (Соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Советский администрации Советского района от 17.12.2020) | В соответствии с решением органов местного самоуправления многоквартирные дома признаны аварийными и установлены сроки расселения: - ул. Макаренко, д. 8, 12, 22, 24, 28, 34, 40, ул. 50 лет Пионерии, д. 5, запланированы к расселению в срок до 31.12.2030; -ул. Макаренко, д. 32, в завершающей стадии расселения, полное расселение до конца I квартала 2025 года; - ул. Макаренко, д. 26, ул. Новая, д. 1А расселены. - пер. Курчатова, д. 3 (одноквартирный), жилое помещение признано непригодным для проживания, расселению в рамках программных мероприятий подлежат аварийные многоквартирные дома (совокупность 2-ух и более квартир) | В рамках муниципальных программ, действующих на территории Советского района, осуществляется расселение аварийного жилищного фонда |  |  |  | Частично исполнено |
|  | г.п. Советский. Газификация жилых домов по ул. Янтарная | Администрация Советского района (Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Советский администрации Советского района от 17.12.2020) | Догазификация в г. Советский. В рамках догазификации осуществляется строительство газопровода до границ земельного участка без привлечения средств собственника домовладения. В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. от 31.05.2020 № Пр-907 на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее ХМАО – Югры) запущена программа социальной газификации, которой предусмотрена догазификация населенных пунктов. Газификация ул. Янтарная возможна в рамках догазификации. Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома. Собственникам домовладений необходимо подать заявку на догазификацию | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ХМАО Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства ХМАО Югры от 24.12.2021 №726-рп |  | Средства специальной надбавки к тарифу, средства Единого оператора газификации (ООО «Газпром газификация»), иные источники |  | Снять с контроля |
|  | г.п. Советский. Вывоз строительных отходов от расселенных балков в микрорайоне ПМК | Администрация г.п. Советский | В 2022 году был произведен частичный вывоз строительных отходов по ул. Промышленная д. 8б, Пушкина д. 12, Советская д.3,5, Железнодорожная д. 2а, З. Космодемьянской д.2, Монтажников-Первомайская. В 2023 году вывоз не осуществлялся. В 2024 году по решению суда ликвидирована несанкционированная свалка по адресу: ул. Трассовиков, д.8, ул.Промыщленная, в районе улиц Солнечная - Свободы - Котовского - Октябрьская |  |  | МБ-2022г. МБ-2024г. | 600 3357 | На исполнении |
|  | г.п. Советский. мкрн. Солнечный, 10. Капитальный ремонт дома (5 созыв) | Собственник имущества | Год ввода в эксплуатацию декабрь 2012 года. Гарантийный срок до декабря 2017 года. Капитальный ремонт запланирован в период 2041 – 2043 годы. Запланировано выполнить ремонт инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. | Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ХМАО Югры |  |  |  | На исполнении |
| II. Дорожное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Советский район. Строительство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги межмуниципального значения «г.п. Советский - г.п. Зеленоборск – г.п. Коммунистический» в границах г.п. Зеленоборск и г.п. Коммунистический | Данное мероприятие относится к полномочиям собственника дороги межмуниципального значения | Устройство недостающих тротуаров на автомобильных дорогах межмуниципального значения в п. Зеленоборск и п. Коммунистический выполнено в рамках объекта «Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: Устройство недостающих тротуаров на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Советского района ХМАО Югры. Капитальный ремонт». | Государственная программа ХМАО Югры «Современная транспортная система» утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 31.10.2021 № 485-п |  | ОБ-2023г. | 104994,91 | Исполнено |
|  | Советский район. Строительство участка дороги г.п. Таёжный – п. Юбилейный | Администрация Советского района | Реконструкция (капитальный ремонт) автомобильной дороги между п. Таёжный и п. Юбилейный, протяжённостью 4,74 км в ближайшее время не планируется ввиду отсутствия необходимых финансовых средств в бюджете Советского района. Между п. Таёжный и п. Юбилейный, п. Малиновский, п. Пионерский имеется альтернативный проезд по автомобильной дороге регионального значения «Югра» и подъездным автодорогам. В 2024 году выполнены работы по замене дорожных плит, протяженностью 0,37 км. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Советском районе», утверждённая постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2333 |  | МБ-2024г. | 9272,15 | Частично исполнено |
|  | г.п. Советский. Строительство (асфальтирование), ремонтно-восстановительные работы дорог, тротуаров, в том числе: | Администрация г.п. Советский | В 2023 году в городском поселении Советский выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия - 1912 м2 , в 2024 году - 1894 м2 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Советский на 2017-2035 годы, утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 22.06.2017 № 605, Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 04.12.2018 № 2654 | 68860,96 | МБ-2022г. МБ-2023г. МБ-2024г. | 2700 4659,1 7145 | На исполнении |
|  | Ремонтно-восстановительные работы дорожно-уличной сети улиц Энтузиастов, Ясная, Северо-Кольцевая, часть ул. Юбилейная |  | В 2023 году убраны грунтовалы и порубочные остатки на смыкании улиц Энтузиастов и Ясная, противопожарный разрыв отсыпан песком. Подрядной организацией «Юграсервистранс» производилось грейдирование и планировка улиц Северно-Кольцевая, часть ул. Юбилейная |  |  |  |  | Исполнено |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт дорог по ул. Речная, ул. Надежды, от ул. Советская до ул. Гастелло |  | Бюджетом г.п. Советский на 2024 год не предусмотрено |  |  |  |  | На исполнении |
|  | Оборудование дополнительных парковочных мест у школ в г.п. Советский |  | В 2024 году осуществлена отсыпка гранулятом территории около МОУ СОШ № 2, площадью 211,2 м2 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 04.12.2018 № 2654 |  | МБ-2024г. | 503 | На исполнении |
|  | ул. Коммунистическая, мкр-ны Картопья 1,2,3, мкрн- Северо-западный, мкрн Западный. Благоустройство дорог общего пользования, благоустройство дорог вдоль дачных кооперативов (5 созыв) |  | В 2024 году в рамках ремонта выложены плиты по улицам Советская, Коммунистическая (476 плит) | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Советский на 2017-2035 годы, утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 22.06.2017 № 605, Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 04.12.2018 № 2654 |  | МБ-2024г. | 10301 | На исполнении |
|  | мкр-н Картопья 2, мкр-н Картопья 3, Восточная промзона Асфальтирование дорожного покрытия (5 созыв) |  | Бюджетом г.п. Советский на 2024 год не предусмотрено |  |  |  |  | На исполнении |
|  | Строительство (асфальтирование) дорог, тротуаров: ул. Советская (от ул. Гагарина до ул. Ярославская); ул. Лесная (от ул. Советской до ул. Кирова); ул. Парковая; ул. Орджоникидзе (от ул. Советская до ул. Ленина) |  | Бюджетом г.п. Советский на 2024 год не предусмотрено |  |  |  |  | На исполнении |
|  | Оборудование подъездных путей и парковочных мест у детского сада «Родничок», школа №1 |  | В августе 2023 года произведена отсыпка участка около д/с «Родничок» песком и асфальтовой крошкой. Благоустройство территории в капитальном исполнении за школой № 1 в ближайшее время не планируется, т.к. согласно генеральному плану г. Советский на этом месте в рамках реконструкции планируется строительство дополнительного корпуса школы, в том числе автомобильных проездов |  |  |  |  | На исполнении |
|  | Обустройство подъезда с твердым покрытием к МАДОУ д/с «Тополек» |  | В 2022 году произведена отсыпка участка песком и асфальтовой крошкой. Предложено реализовать через инициативное проектирование. В 2024 году произведена отсыпка асфальтовой крошкой, площадью 93,75 м2 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Советский», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 04.12.2018 № 2652 |  | МБ-2024г. | 474 | Частично исполнено |
|  | Обустройство безопасного тротуара вдоль ул. Киевская до магазина «Гранд» |  | Обустройство безопасного тротуара вдоль ул. Киевская в границах улиц Юбилейная – Малкова выполнено в рамках проекта «Озерный парк «Картопья» г.п. Советский» (асфальтовое покрытие – 495м/п, пешеходная зона на сваях – 650м/п). Строительство тротуара по ул. Киевской в границах улиц Малкова – Защитников Отчества (ТЦ Гранд) реализовано в рамках инициативного проекта. Общественная приемка состоялась 26.10.2023 | Муниципальная программа «Благоустройство территории г.п. Советский», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 04.12.2018 №2652 |  |  |  | Исполнено |
|  | Оборудование бетонного покрытия дворовой территории жилого комплекса и въездов в него с улиц Гастелло, Ленина, Зои Космодемьянской |  | В 2024 году работы не были запланированы в связи с недостатком финансовых средств в местном бюджете |  |  |  |  | На исполнении |
|  | Строительство парковки для автомобилей и тротуара возле МАДОУ «Детский сад «Ромашка» |  | Бюджетом г.п. Советский на 2024 год не предусмотрено | Муниципальная программа «Благоустройство территории г.п. Советский», утвержденная постановлением администрации г.п. Советский от 04.12.2018 №2652 | 851,83 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Пионерский. Строительство (асфальтирование), ремонтно-восстановительные работы дорог, тротуаров, в том числе: | Администрация г.п. Пионерский | Ремонтно-восстановительные работы выполняются в рамках заключенного муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети. Планирование объемов ремонтных работ осуществляется ежегодно по результатам весеннего обследования | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском поселении Пионерский», утвержденная постановлением администрации г.п. Пионерский от 22.11.2018 №329 |  | МБ-2022г. МБ-2024г. МБ-2025г. | 6200 6506,18 10443,94 | На исполнении |
|  | Отсыпка щебнем: улица Комсомольская – 1075 м улица Первомайская – 880 м улица Октябрьская – 910 м |  | При государственной поддержке муниципального образования через предоставление субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. В бюджете г.п. Пионерский на 2024 год на плановый период 2025-2026 годов средства не запланированы | Реализация в рамках государственной программы ХМАО Югры «Современная транспортная система» утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 31.10.2021 № 485-п | Будет определена после разработки ПСД |  |  | На исполнении |
|  | Сделать проект на реконструкцию дороги ул. Ленина – 1808 м. |  |  |  |  |  |  | На исполнении |
|  | Асфальтирование дороги пер. Новый. (5 созыв) |  |  |  |  |  |  | На исполнении |
|  | ул. Железнодорожная - реконструкция автомобильной дороги (5 созыв) |  |  |  |  |  |  | На исполнении |
|  | ул. Теневая – ул. Заречная. Строительство дороги на новое кладбище (5 созыв) |  |  |  |  |  |  | На исполнении |
|  | ул. Одесская. Установка бетонного тротуара от ул. Одесская до Пионерской районной больницы через ручей (5 созыв) | Администрация г.п. Пионерский | В сентябре 2022 года тротуар от ул. Одесская через ручей до Пионерской районной больницы выполнен в деревянном исполнении. Реализация в рамках текущей деятельности МБУ «Пионерский центр услуг» |  |  |  |  | Частично исполнено |
|  | ул. Заводская - расширение дорожного полотна (5 созыв) | Администрация г.п. Пионерский | Ремонт дороги выполнен в 2018 году |  |  |  |  | Исполнено |
|  | г.п. Малиновский. Строительство (асфальтирование), ремонтно-восстановительные работы дорог, тротуаров, в том числе: | Администрация г.п. Малиновский | В 2022 году: - завершен капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Строителей-Кузнецова-Спортивная (п.122 настоящего приложения); - в рамках мероприятий по благоустройству сельских территорий, администрацией п. Малиновский выполнены ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в части улиц Энтузиастов и Новоселов поселка Юбилейный. Всего 270 м. | Государственная программа ХМАО − Югры «Развитие агропромышлен-ного комплекса» 31.10.2021 №473-п Государственная программа ХМАО Югры «Современная транспортная система» утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 31.10.2021 № 485-п, муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333 Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети г.п. Малиновский», утвержденная постановлением администрации г.п. Малиновский от 31.10.2018 № 230 |  | ФБ-2022г. ОБ-2022г. МБ-2022г. | 557,9 872,7 613,3 | На исполнении |
|  |  |  | В 2022 году обустроена пешеходная зона в районе дома 2 «в» по ул. Гагарина; В 2023 году: - в рамках национального проекта «ФКГС» реализован проект по обустройству тротуара по улице Кузнецова- 386 м; В 2024 году: - обустроена пешеходная зона по ул.Железнодорожная п. Юбилейный. 420 м.; -осуществлен капитальный ремонт автомобильной дороги г.п. Малиновский – пост ГИБДД п. Пионерский, 1165 м. |  |  | МБ-2022г. ФБ-2023г. ОБ-2023г. МБ-2023г. ФБ-2023г. ОБ-2023г. МБ-2023г. МБ-2024г. ОБ-2024г. МБ-2024г. | 109,5 703,9 1100,9 200,5 658,9 1311,1 851,3 302 26416 2147 |  |
|  | Отсыпка грунтовых дорог щебнем (ул. Парковая, ул. Пионерская, ул. Центральная) |  | В 2021 году произведен текущий ремонт (отсыпка щебнем) ул. Центральная -0,22 км В 2022 году проведены работы по отсыпке асфальтовой крошкой грунтовой дороги по ул. Парковая, в части улицы Железнодорожная, Ленина, Горького. В рамках муниципального контракта выполнены работы по замене дорожных плит по улице Пионерская. В 2023 году в рамках муниципального контракта выполнены работы по частичной замене дорожных плит на автомобильной дороге г.п. Малиновский - пост ГАИ г.п. Пионерский. В 2024 году в рамках муниципального контракта выполнены работы по отсыпке песчаной смесью и грейдирование грунтовой дороги по ул. Пионерская-Калинина-Железнодорожная | Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети г.п. Малиновский», утвержденная постановлением администрации г.п. Малиновский от 31.10.2018 № 230 | 37000 | МБ-2021г. МБ-2022г. МБ-2022г. МБ-2023г. МБ-2024г. | 300 100 300 270 50 | На исполнении |
|  | г.п. Таежный. Строительство (асфальтирование), ремонтно-восстановительные работы дорог, тротуаров, в том числе: | Администрация г.п. Таежный | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по строительству и ремонту улично-дорожной сети г.п. Таежный с указанием сроков реализации и включением следующих мероприятий: - проведение обследования улично-дорожной сети г.п.Таежный, составление реестра участков дорог, требующих ремонта; - составление и утверждение рейтинга (очередности ремонта) участков автодорог, в том числе по результатам анализа общественного мнения; - опубликование в СМИ на официальном портале, рейтинга (очередности ремонта); - планирование бюджетных на ремонт улиц и дорог согласно рейтингу В 2023 году выполнена отсыпка щебнем участка дороги по ул. Мичурина в п. Таёжный -220 м.; В 2024 году выполнена отсыпка щебнем дороги по ул. 60 лет Октября в п. Таёжный -640 м. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в г.п. Таежный», утвержденная постановлением администрации г.п. Таежный от 14.11.2018 № 286 |  |  |  | На исполнении |
|  | Частичный ремонт дороги (отсыпка щебнем) ул. 60 лет Октября | Администрация г.п. Таежный |  |  |  |  |  | Исполнено |
|  | г.п. Таежный. Замена тротуарной плитки по ул. Коммунистическая | Администрация г.п. Таежный | Работы по реализации проекта «Обустройство пешеходной зоны по ул. Коммунистическая г.п. Таежный» выполнены в полном объеме в августе 2022 года | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды г.п. Таежный», утвержденная постановлением администрации г.п. Таежный от 14.11.2018 № 277 |  | МБ-2022г. | 1967,3 | Исполнено |
|  | с.п. Алябьевский. Строительство (асфальтирование), ремонтно-восстановительные работы дорог, тротуаров | Администрация с.п. Алябьевский | В 2022 году выполнены ремонтно-восстановительные работы по ул. Спортивная с.п. Алябьевский, протяженностью 0,398 км (ощебенение). В 2023 году выполнены ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети ул. Победы в п. Алябьевский 0,53 км (ощебенение). В 2024 году выполнено устройство тротуаров ул. Юбилейная – 27,5 метров; ул. Ленина – 85 метров; ул. Коммунистическая – 162,5 метров; ул. Комсомольская – 126 метров; ул. Токмянина – 75 метров | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в с.п. Алябьевский», утвержденная постановлением администрации с.п. Алябьевский от 27.11.2018 № 308 |  | МБ-2022г. ФБ-2023г. ОБ-2023г. МБ-2023г. МБ-2024г. | 1393,25 333,57 663,72 491,33 437,46 | На исполнении |
|  | г.п. Зеленоборск. Строительство (асфальтирование), ремонтно-восстановительные работы дорог, тротуаров, в том числе: | Администрация г.п. Зеленоборск | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по строительству и ремонту улично-дорожной сети г.п. Зеленоборск с указанием сроков реализации и включением следующих мероприятий: - проведение обследования улично-дорожной сети г.п.Зеленоборск, составление реестра участков дорог, требующих ремонта; - составление и утверждение рейтинга (очередности ремонта) участков автодорог, в том числе по результатам анализа общественного мнения; - опубликование в СМИ на официальном портале, рейтинга (очередности ремонта); - планирование бюджетных средств на ремонт улиц и дорог согласно рейтингу. Ремонтно-восстановительные работы не проведены ввиду отсутствия необходимых финансовых средств в бюджете г.п. Зеленоборск В 2023 году от автомобильной дороги «Советский –Нягань» построен тротуар к детскому саду, протяжённостью 0,1 км. | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории г.п. Зеленоборск», утвержденная постановлением администрации г.п. Зеленоборск от 12.10.2018 № 148 | 997701,6 |  |  | На исполнении |
|  | Ремонт дорожного покрытия на перекрестке ул. Железнодорожная и ул. Политехническая |  |  |  | 300 |  |  | На исполнении |
|  | Ремонт подъездной дороги к кладбищу |  |  |  | 14846,75 |  |  | На исполнении |
|  | Ремонт проезда в районе магазина «Магнит» и магазина «Петрович» |  |  |  |  |  |  | На исполнении |
|  | Ремонт или реконструкция дорожного покрытия дороги от федеральной трассы в районе Лесозавода «ХОЛЬЦ» до мкр. Подсобное хозяйство |  |  |  | 149536,5 |  |  | На исполнении |
|  | Строительство парковки для автомобилей и тротуара возле филиала МАДОУ «Детский сад «Ромашка» |  |  |  | 3563,2 | МБ-2023г. | 598 | На исполнении |
|  | г.п. Зеленоборск. Строительство в капитальном исполнении пешеходных переходов (через Ж/Д линию до ул. Южной, от ул. Молодежная до ул. Садовая и от ул. Первомайская до ул. Октябрьская) | Администрация г.п. Зеленоборск | Взаимодействие со Свердловской железной дорогой – филиала ОАО «РЖД» по вопросу строительства пешеходных переходов через железнодорожные пути |  | 1000 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Коммунистический. Строительство (асфальтирование), ремонтно-восстановительные работы дорог, тротуаров, в том числе: | Администрация г.п. Коммунистический | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по строительству и ремонту улично-дорожной сети г.п. Коммунистический с указанием сроков реализации и включением следующих мероприятий: - проведение обследования улично-дорожной сети г.п.Коммунистический, составление реестра участков дорог, требующих ремонта; - составление и утверждение рейтинга (очередности ремонта) участков автодорог, в том числе по результатам анализа общественного мнения; - опубликование в СМИ на официальном портале, рейтинга (очередности ремонта); - планирование бюджетных на ремонт улиц и дорог согласно рейтингу. В 2022 году произведены работы по восстановлению дорожного полотна по ул. Мира (106 м2). В 2023 году выполнены работы по ремонту дорожного полотна автомобильной дороги по ул. Обская (828 м2). На 2025 год запланированы работы: - по ремонту дорожного полотна автомобильной дороги по ул. Обская (576 м2), локально-сметный расчет прошел экспертизу, по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ИП Топаковым А.В. по ремонту дорожного полотна автомобильной дороги по ул. Обская в г.п. Коммунистический. Срок выполнения работ до 30.10.2025; - по обустройству пешеходного тротуара вдоль дороги по ул. Матросова. Локально-сметный расчет прошел экспертизу, по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ИП Топаковым А.В. на выполнение работ: «Благоустройство общественной территории «Пешеходная аллея ул. Матросова»». Срок выполнения работ до 30.10.2025 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г.п. Коммунистический», утвержденная постановлением Администрации г.п. Коммунистический от 22.11.2018 № 281 | 5214,42 | МБ-2022г. ОБ-2023г. МБ-2023г. | 432,09 1440,6 2155,72 | На исполнении |
|  | Реконструкция дороги по ул. Лесная (5 созыв) |  | В 2018 году проведены ремонтно-восстановительные работы по автомобильной дороге ул. Лесная (от ул. Мира до ул. Северная): демонтаж плит дорожных, отсыпка песком, щебнем, уплотнение катком. Ремонт ул. Лесная запланирован на 2027 год |  |  |  |  | Частично исполнено |
|  | г.п. Коммунистический. Обустройство пешеходного тротуара в сторону общеобразовательной школы | Администрация г.п. Коммунистический | Выполнить наказ не представляется возможным в связи с тем, что на основании действующего законодательства РФ в области антитеррористической безопасности образовательных учреждений, со стороны ул. Школьная не имеется входа через ограждение на территорию школы |  |  |  |  | Снять с исполнения |
|  | г.п. Агириш. Строительство (асфальтирование), ремонтно-восстановительные работы дорог, тротуаров | Администрация г.п. Агириш | Проведено обследование улично-дорожной сети. Составлен реестр участков дорог, требующих ремонта. Составлен рейтинг (очередность) участков дорог, требующих ремонта. Произведен ремонт дорожных знаков, произведена дорожная разметка. Ремонтно-восстановительные работы проведены не в полном объеме ввиду отсутствия необходимых финансовых средств в бюджете г.п. Агириш | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории г.п. Агириш», утвержденная постановлением администрации г.п. Агириш от 03.12.2018 № 241/НПА | 39814 | МБ-2024г. | 6355,8 | На исполнении |
| III. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Советский район. Строительство и реконструкция водоочистных и канализационно-очистных сооружений, улучшение качества питьевой воды, реконструкция инженерных сетей | Администрация Советского района (соглашения о передаче осуществления части полномочий администраций поселений Советского района администрации Советского района: г.п. Малиновский от 25.12.2019 г.п. Советский от 17.12.2020, с.п. Алябьевский от 25.12.2019, г.п. Коммунистический от 25.12.2019, г.п. Агириш от 25.12.2019, г.п. Зеленоборск от 29.12.2020, г.п. Пионерский от 25.12.2019, г.п. Таежный от 15.07.2020) | Предоставление субсидии из бюджета ХМАО Югры бюджету Советского района в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг при реализации муниципальной программы: - на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения; - на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов. Региональной программой ХМАО Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы» Советскому району предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в г.п. Советский (2023 год), г.п. Агириш (2024 год) на общую сумму 71,637 млн. руб. В 2023 году выполнен: - капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения ул. Советская - ул. Юбилейная в г.п. Советский (ТС – 408 м, ВС – 464 м); - капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Олега Кошевого д. 5 до ул. Олега Кошевого д. 27 в г.п. Советский (ТС – 815 м, ВС – 838 м); - капитальный ремонт (с заменой) напорного коллектора водоотведения (с участками прокладки методом ГНБ) от КНС ул. Железнодорожная до колодца гасителя ул. Ленина,2А г.п. Советский». В 2024 году выполнен капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от котельной № 21 в г.п. Агириш (ул. Спортивная - ул. Дзержинского - ул. 50 лет ВЛКСМ) (ТС – 1075 м, ВС – 614 м). На 2025 год запланирован капитальный ремонт (с заменой) системы водоотведения от КНС ул. Ленина, 2А до КНС ул. Промышленная, 10А в г. Советский (2 очередь) (ВО – 200,4 м, КНС 540 м3/час). На 2025-2027 годы запланирована реализация проекта «Строительство канализационных очистных сооружений в пгт. Коммунистический» | Государственная программа ХМАО Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 31.10.2021 № 477-п, региональная программа ХМАО – Югры «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением Правительства ХМАО – Югры от 20.01.2023 № 27-п, государственная программа ХМАО Югры «Строительство», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 10.11.2023 № 561-п, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344 | 7246112,89 | ОБ-2022г. МБ-2022г. ОБ-2023г. МБ-2023г. Средства ППК «Фонд развития территорий» - 2024г. ОБ-2024г. МБ-2024г. Средства ППК «Фонд развития территорий» - 2025г. ОБ-2025г. МБ-2025г. ОБ-2026г. МБ-2026г. | 40269,8 4474,4 53320,7 5015,86 10232 15354,7 1706,1 22600,1 143096,50 15522,14 8158,37 155009 | На исполнении |
|  | Советский район. Увеличение финансирования мероприятий в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду | Администрация Советского района (соглашения о передаче осуществления части полномочий администраций поселений Советского района администрации Советского района: г.п. Малиновский от 25.12.2019 г.п. Советский от 17.12.2020, с.п. Алябьевский от 25.12.2019, г.п. Коммунистический от 25.12.2019, г.п. Агириш от 25.12.2019, г.п. Зеленоборск от 29.12.2020, г.п. Пионерский от 25.12.2019, г.п. Таежный от 15.07.2020) | Предоставление субсидии из бюджета ХМАО Югры бюджету Советского района на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (далее Субсидия). Одним из направлений расходования данной субсидии является софинансирование мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов. В 2022 году выполнен капитальный ремонт (с заменой): - сетей тепло-, водоснабжения ул. Макаренко д.14-д.18 г.п. Советский; - сетей тепло-, водоснабжения от котельная №13 до ул. Промышленная, Северная промзона г. Советский; - КНС по Киевская, 33, стр.3 г.п. Советский (с заменой электрощитового, насосного оборудования, кабеля электроснабжения). Финансирование составило 52,7 млн.руб. В 2024 году выполнены следующие мероприятия: - капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения и горячего водоснабжения от ул. Гагарина д. 3, до ул. Центральная д. 23Г г.п. Малиновский; - капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Токмянина д. 12 до ул. Токмянина д. 18 в п. Алябьевский; - Капитальный ремонт (с заменой) системы водоотведения от КНС ул. Ленина, 2 А до КНС ул. Промышленная, 10А в г. Советский 1 очередь. На 2025 год запланированы следующие мероприятия: - Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от котельной № 9 в г. Советский (ул. Кирова, ул. Калинина, пер. Калининский, пер. Кирова, ул. Курчатова, пер. Курчатова, ул. Орджоникидзе, ул. Ленина, ул. Советская) 1-5 очередь (ТВС -6809 м). - Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от котельной № 9 в г. Советский (ул. Кирова, ул. Калинина, пер. Калининский, пер. Кирова, ул. Курчатова, пер. Курчатова, ул. Орджоникидзе,ул. Ленина, ул. Советская) 6,7 очередь (ТВС – 1941 м). - Капитальный ремонт (с заменой) сетей холодного водоснабжения методом ГНБ ул. Новогодняя д.2-д.22 в п. Алябьевский (ВС – 885 м.) | Государственная программа ХМАО Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 31.10.2021 № 477-п, Государственная программа ХМАО Югры «Строительство», утвержденная постановлением ХМАО Югры от 10.11.2023 № 561-п, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344 | Определяется на стадии проектирования. Уровень софинансирования — 90% бюджет автономного округа, 10 % - бюджет муниципального образования | ОБ-2022г. МБ-2022г. ОБ-2024г. МБ-2024г. ОБ-2025г. МБ-2025г. | 47468 5274,2 118205,16 13133,91 193329,60 21481,07 | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Реконструкция коллектора ул. Советская – ул. Орджоникидзе | Администрация Советского района (Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Советский администрации Советского района от 17.12.2020) | В границах улиц Советская — Орджоникидзе проложены сети самотечной канализации, по которым сточные воды поступают на канализационные насосные станции по ул. Железнодорожная и ул. Ленина, далее по напорному коллектору транспортируются на канализационные очистные сооружения КОС-1200. В 2023 году выполнен капитальный ремонт (с заменой) напорного коллектора водоотведения (с участками прокладки методом ГНБ) от КНС ул. Железнодорожная до колодца гасителя ул. Ленина,2А г.п. Советский» (25,4 млн. руб.). В 2024 году выполнен капитальный ремонт (с заменой) напорного коллектора водоотведения (с участками прокладки методом ГНБ) от КНС ул. Ленина,2А до КНС КОС-1200 г.п. Советский 1 очередь | Государственная программа ХМАО Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 31.10.2021 № 477-п, Государственная программа ХМАО Югры «Строительство», утвержденная постановлением ХМАО Югры от 10.11.2023 № 561-п, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344 | - | ОБ-2023г. МБ-2023г. ОБ -2024г. МБ-2024г. | 23170,8 2179,6 70200 7800 | Исполнено |
|  | г.п. Советский. Приобретение новой специализированной техники в МУП «Советский тепловодоканал» | Администрация Советского района | Приобретение специализированной техники для МУП «СТВК» экономически нецелесообразно, так как затраты на приобретение не соизмеримы с затратами на аренду двух единиц техники |  | 19000 |  |  | Снять с исполнения Экономически нецелесообразно |
|  | г.п. Советский. мкр-н Картопья 1,2,3 Обеспечение пожарной безопасности (6 созыв) | Администрация Советского района (Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Советский администрации Советского района от 17.12.2020) | Администрацией Советского района утвержден перспективный план развития системы противопожарного водоснабжения в Советском районе до 2035 года (постановление администрации Советского района от 23.12.2019 №2905). Проведена актуализация стоимости услуг (работ) по разработке проектно-сметной документации для обеспечения безводных районов источниками наружного противопожарного водоснабжения, строительства противопожарного водопровода в мкр. Картопья 1,2,3. План на 2024 – 2030 года восстановить противопожарный водопровод по ул. Киевской, ул. Защитников Отечества, ул. Речной для обеспечения нужд пожаротушения | Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339 | 400000 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. мкрн. Звездный, СОТ «Дружба», СНТ «Лесовик». Газификация (5 созыв) | Администрация Советского района (Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Советский администрации Советского района от 17.12.2020) | Программа догазификации населенных пунктов ХМАО Югры. В рамках выполнения работ по догазификации газораспределительная организация выполняет строительство газопровода без привлечения средств перспективного потребителя: - по домовладениям, расположенным в газифицированном населенном пункте, до границ земельного участка; - по домовладениям, расположенным в границах садово-огороднических товариществ, до границ товарищества. В дальнейшем строительство газопроводов до домовладений, расположенных в границах садового товарищества, внутри границ земельного участка собственника домовладения и устройство внутридомового газового оборудования осуществляется за счет средств потребителя в рамках подключения (технологического присоединения) к сетям газоснабжения. В план график догазификации Советского района включены 4 домовладения мкр. Звездный на 2022 год, которые на текущее время газифицированы | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ХМАО Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства ХМАО Югры от 24.12.2021 № 726-рп |  | Средства специальной надбавки к тарифу, средства Единого оператора газификации (ООО "Газпром газификация"), иные источники |  | Исполнено |
|  | г.п. Коммунистический. Организация подвоза воды два раза в неделю, рассмотреть возможность снижения тарифов на воду | Администрация Советского района (соглашения о передаче осуществления части полномочий Администрации г.п. Коммунистический администрации Советского района от 25.12.2019) | Подвоз воды жителям г.п. Коммунистический, не имеющим централизованного водоснабжения, осуществляется по графику и маршруту, который отработан предприятием с учетом потребностей населения. МУП «Советский Тепловодоканал» принимаются заявки от потребителей по потребности. Количество раз подвоза воды в неделю не ограничено. Необходимость внесения изменений в существующий график отсутствует. На 2025 год Региональной службой по тарифам ХМАО  Югры установлен экономически обоснованный тариф. 1 полугодие – 637,74 руб./м3, 2 полугодие – 695,12 руб./м3. Постановлением администрации Советского района от 17.01.2022 № 47/НПА данные тарифы для населения снижены до показателей: 1 полугодие – 159,50 руб./м3, 2 полугодие – 173,85 руб./м3 Что приводит к обязанности компенсировать из бюджета Советского района недополученный доход предприятию порядка 1,437 млн. руб. (без НДС) (объем воды 4018 м3). При еще большем снижении тарифа для населения г.п. Коммунистический по подвозу воды, например до уровня тарифа по централизованному водоснабжению компенсация недополученного дохода из бюджета Советского района составит порядка 1,5 млн. руб. (без НДС) (объем воды 4012 м3) За период январь - май 2022 года предоставлена субсидия в размере 488,4 тыс.руб. На текущий момент требуется предоставление субсидии МУП «СТВК» из бюджета Советского района: за июнь-декабрь 2022 – 948,1 тыс. руб., за 2023 год – 1 436,6 тыс. руб., за 2024 год –1 522,4 тыс. руб. Потребность на сумму 3907,1 тыс. руб. включена в реестр расходных обязательств, финансово необеспеченных в полном объеме на 2025 год | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344 | 3907,1 | МБ-2022г. | 488,4 | Частично исполнено |
|  | г.п. Советский. ул. Курчатова, 21, ул. Кирова, 20, ул. Сосновая Строительство ливневой и дренажной канализации (5 созыв) | Администрация г.п. Советский | В 2019 году в рамках благоустройства дворовой территории по ул. Кирова, 20 выполнено устройство дренажной системы. В 2021 году выполнено устройство водовода по ул. Кирова, д.22. Устройство дренажной системы по ул. Сосновая можно реализовать в рамках инициативного бюджетирования, для этого необходимо с данной инициативой обратиться в адрес администрации г.п. Советский и предусмотреть обязательное финансовое участие граждан |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Зеленоборск. Газификация поселения (5 созыв) | Администрация Советского района | Программа развития газоснабжения и газификации ХМАО  Югры на период 2021 - 2025 гг. ООО «Русич» в полном объеме выполнены строительно-монтажные работы. Обеспечение населения газом невозможно без газопровода-отвода и АГРС в п. Зеленоборск, строительство которых выполняется предприятием ПАО «Газпром». В настоящее время на строительство газопровода-отвода, АГРС и ГГРП разрабатывается проектно-сметная документация. Заказчиком по объекту назначен ООО «Газпром Инвест» г. Санкт-Петербург. Реализация мероприятий «Газопровод-отвод высокого давления и АГРС в п. Зеленоборский», «Газопровод межпоселковый ГРС пгт. Зеленоборск - пгт. Зеленоборск Советского района» проводится в 2024 г.. Соглашение о сотрудничестве между Правительством ХМАО – Югры и ПАО «Газпром» на 2019-2023 гг. от 15.01.2019. В 2023 году выполнены дополнительные работы на газопроводах низкого и среднего давления, газорегуляторных пунктах и котельной, необходимые для подготовки системы и оборудования к приему газа. Проведены испытания газопровода низкого давления и оборудования котельной, пуско-наладочные работы на холостом ходу. Строительные работы выполнены на 100%. В 2024 году проведены повторные испытания газовых сетей на герметичность, выполнены пуско-наладочные работы на газу, оформлена исполнительная документация, осуществлен ввод объектов в эксплуатацию (август 2024 года). Котельная передана на праве хозяйственного ведения в МУП «СТВК», ведется работа по передаче объектов газоснабжения (сети и ГРП) в газораспределительную организацию. На текущее время ПАО «Газпром» проводит работы по оформлению государственной регистрации права собственности на объект недвижимости и его включению в реестр опасных производственных объектов (газопровод - отвод пгт. Зеленоборск). В соответствии с утвержденным План-графиком синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации ХМАО – Югра, ввод в эксплуатацию объекта «Газопровод межпоселковый ГРС пгт. Зеленоборск Советского района» запланирован в 2025 году | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ХМАО Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства ХМАО Югры от 24.12.2021 №726-рп, Государственная программа ХМАО Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 31.10.2021 № 477-п |  | Средства ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз» МБ – 2022г. ОБ – 2023г. МБ – 2023г. МБ – 2024г. | 767700 3359,9 126161,9 640,1 5218,26 | На исполнении |
|  | г.п. Коммунистический. Реконструкция газовой котельной для обеспечения теплом поселения (Децентрализация системы теплоснабжения в г.п.Коммунистический (размещение 2-х блоков газовой котельной №26 по 2МВт в центры нагрузок)) (5 созыв) | Администрация Советского района (соглашения о передаче осуществления части полномочий Администрации г.п. Коммунистический администрации Советского района от 25.12.2019) | Реализация МУП «Советский Тепловодоканал» за счет субсидии из средств бюджета Советского района на финансовое обеспечение мероприятий по строительству, расширению, модернизации, коммунальных объектов. В 2021 году МУП «Советский Тепловодоканал» был заключен договор подряда с ООО «Уральский завод стационарных и модульных котельных». В рамках исполнения указанного договора выполнены: 1. проектные работы - разработка проекта реконструкции котельной № 26 по ул. Матросова, 2б с уменьшением мощности до 4 МВт. Получено положительное заключение негосударственной экспертизы. - разработка проекта на строительство котельной мощностью 20 МВТ по ул. Тюменская. Получено положительное заключение негосударственной экспертизы. - разработка проекта на строительство котельной мощностью 20 МВТ по ул. Медиков. Получено положительное заключение негосударственной экспертизы. - пройдена экспертиза фундаментов для котельных по ул. Медиков и ул. Тюменская. 2. строительно-монтажные работы по демонтажу двух блоков газовой котельной № 26 и их монтажу по ул. Тюменская и ул. Медиков по 2 МВт каждый. В целях подключения котельных по ул. Медиков и ул. Тюменская к сетям электроснабжения и газоснабжения МУП «Советский Тепловодоканал» заключены договоры на технологическое присоединение с АО «ЮРЭСК» и АО «Газпром газораспределение Север». Для завершения строительно-монтажных работ необходимо выполнить устройство наружных внутриплощадочных инженерных сетей (тепловые сети, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения. При завершении данных работ произвести пуско-наладочные работы и оформить разрешительную документацию и регистрацию котельных в реестре опасных производственных объектов |  | не определена |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Агириш Газификация частного сектора (5 созыв) | Администрация Советского района (Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Агириш администрации Советского района от 25.12.2019) | Сводным план-графиком догазификации ХМАО Югры предусмотрено мероприятие «Догазификация в пгт. Агириш». Период реализации 2022-2023 годы. В рамках догазификации осуществляется строительство газопровода до границ земельного участка без привлечения средств собственника домовладения. В 2022 году газифицировано 14 домовладений, в 2023 году – 46 домовладений. | Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций ХМАО Югры до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства ХМАО Югры от 24.12.2021 № 726-рп |  | Средства специальной надбавки к тарифу, средства Единого оператора газификации (ООО "Газпром газификация"), иные источники 2022г. 2023г. | 600 79300 | Исполнено |
|  | г.п. Агириш. Улучшение качества водопроводной воды (5 созыв) | Администрация Советского района (Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Агириш администрации Советского района от 25.12.2019) | Предоставление субсидии из бюджета ХМАО  Югры бюджету Советского района в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования для повышения надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг при реализации муниципальной программы: на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов. Уровень софинансирования — 95% бюджет автономного округа, 5 % - бюджет муниципального образования. В целях обеспечения водоснабжением неблагоустроенной части поселения в летний период 2022 года МУП «Советский Тепловодоканал» выполнены работы по устройству 3-х водозаборных колодцев/скважин по ул. Дзержинского, 2, ул. 40 лет Победы, 9, ул. Винницкая, 13. Администрацией Советского района разработан план мероприятий «дорожная карта» по модернизации систем водоснабжения Советского района на период 2023-2027 годы, включающий установку блочно-модульных станций очистки питьевой воды. Мероприятие по оснащению блочно-модульной установкой водоподготовки включено в проект комплексного плана по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на территории Советского района в 2023-2030 годы. Проект плана направлен в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры для включения в региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2023 – 2027 годах (с продлением до 2030 года). Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры в соответствии с Приказом Минстроя России от 15.12.2023 №929/пр6с в системе «Фонд развития территорий» сформирован и утвержден Комплексный план модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года. Мероприятие «Модернизация системы водоснабжения в г.п. Агириш, в части оснащения блочно-модульной установкой водоподготовки, замены резервуаров чистой воды» включено в план на 2026 год. В 2024 году в рамках реализации инициативного проекта выполнен ремонт 3-х водозаборных колодцев. В 2025 году планируются работы по разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт (с заменой технологического оборудования и резервуаров чистой воды) насосной станции второго подъема в пгт. Агириш» за счет средств бюджета Советского района. Выполнение строительно-монтажных работ на 2026 год | Государственная программа ХМАО Югры «Строительство», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 10.11.2023 № 561-п, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344 | 139040 | МБ-2025г. | 1900,5 | Частично исполнено |
| IV. Строительство и ремонт образовательных и социально-культурных объектов, благоустройство территорий возле них |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.п. Советский. Капитальный ремонт кровли, спортзала и помещений Ледового дворца | Администрация Советского района | В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО – Югры от 15.03.2022 №107-рп, заключено соглашение о сотрудничестве о выделении денежных средств в размере 32 039 000 руб. на проведение капитального ремонта кровли, спортзала и помещений Ледового дворца. Заключен муниципальный контракт №13 от 21.07.2022. Подрядная организация ООО «Партнер». Работы завершены в декабре 2022 года |  |  | Средства с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» -2022г. | 32039 | Исполнено |
|  | г.п. Советский. Капитальный ремонт кровли основного здания МАДОУ д/с «Радуга» | Администрация Советского района | Подготовка технического обследования и разработка проектно-сметной документации посредством включения в Соглашение о сотрудничестве с нефтедобывающими предприятиями Срок: 2027 год (Предписания Роспотребнадзора от 14.04.2021 №1153 (пункт 3), от 17.05.2023 №142 (пункт 7); акт осмотра здания Управлением архитектуры и градостроительства от 28.01.2022; акт осмотра кровли от 02.10.2023 (распоряжение администрации Советского района от 31.10.2023 №1703)) | Муниципальная программа «Развитие образования в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338 | 1 061,03 (Коммерческое предложение ИП Котельникова) |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Утепление и облицовка здания МАДОУ д/с «Тополек» | Администрация Советского района | Подготовка технического обследования посредством включения в Соглашение о сотрудничестве с нефтедобывающими предприятиями. Срок: 2027 год (год постройки – 1970, износ – 45%) | Муниципальная программа «Развитие образования в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338 |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Капитальный ремонт здания детского сада «Аленка», благоустройство территории (реорганизовано с 01.05.2024 путем присоединения к детскому саду «Ромашка» (постановление администрации Советского района от 06.02.2024 №141) | Администрация Советского района | Предложения о включении капитального ремонта здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» (ул. Гастелло, 41В) в перечень мероприятий направлены. Произведены сметные расчеты на проведение капитального ремонта на сумму 203 996,96 тыс. руб., и направлены в органы, осуществляющие государственную экспертизу, договор №03/08/24К от 06.08.2024. Проведен ремонт герметизации подоконных швов и внешних откосов окон, замена входных дверей - на сумму 493 012,00 руб. Срок: 2026-2027 годы (год постройки – 1993, износ – 25%) Предписание от 26.05.2021 №1327 (кап.ремонт системы вентиляции, благоустройство игровых площадок) |  | 203996,96 | МБ-2024г. | 493 | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Ремонт кровли здания Межпоселенческой библиотеки Советского района | Администрация Советского района | Ремонт кровли здания Межпоселенческой библиотеки Советского района осуществлен в сентябре 2023 года ИП Рязанов М.Н. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 |  | МБ-2023г. | 49,79 | Исполнено |
|  | г.п. Советский. Оборудование на территории детского сада «Малышок» и «Алёнка» тематических площадок | Администрация Советского района | Участие в конкурсном отборе инициативных проектов, в соответствии с Порядком, утвержденным решением Думы Советского района от 25.12.2020 № 430/НПА, участия в конкурсах на грантовую поддержку, проводимых различными фондами. Сроки: 2026-2027 годы |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Строительство спортивных площадок на территории школ № 4, №1 | Администрация Советского района | Реализация инициативного проекта «Территория доступного спорта» - Строительство уличной спортивной площадки круглогодичного использования на территории школы № 4 в 2024 году. Ведутся работы по благоустройству территории МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский в рамках реализации инициативного проекта «Территория доступного спорта». Заключен контракты от 02.09.2024 №7 на благоустройство территории с ООО Специализированный застройщик «ЮграСтрой», на сумму 12 618 411,19 руб., от 20.09.2024 №8 с ООО «УМК-СТРОЙ» на поставку уличного спортивного оборудования для благоустройства территории МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 г .Советский на сумму 1 006 275,93 руб.. 300 575,96 руб. планируется использовать на закупку дополнительного оборудования. Реконструкция Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Советский в период реализации государственной программы до 2030 года | Государственная программа ХМАО Югры «Строительство», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 10.11.2023 № 561-п, Муниципальная программа «Развитие образования в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338 |  | ОБ-2024г. МБ-2024г. | 9537,3 4087,4 | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Строительство нового стадиона возле Гимназии | Администрация Советского района | Посредством включения в Соглашение о сотрудничестве с нефтедобывающими предприятиями Срок: 2026 год |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Оборудование скважины с питьевой водой в ДСОЛ «Окуневские зори» | Администрация Советского района | Реализация в рамках заключённого договора пожертвования денежных средств с АО «Самотлорнефтегаз» в сумме 1845 тыс. руб. на проведение работ по очистке территории от лесных насаждений и устройству (в т.ч. бурению) разведывательно-эксплутационной скважины. Между администрацией Советского района и обществом с ограниченной ответственностью «Многопрофильная компания ВЕРТИКАЛЬ» заключен муниципальный контракт № 2 от 14.03.2022. Работы по устройству разведывательно-эксплуатационной скважины завершены в августе 2022 года. Выполнены работы по приобретению и монтажу насосного оборудования для скважины на сумму 484 тыс. руб. Работы завершены 30.11.2023. Подготовлены технические планы на сумму 161 тыс. руб. для последующей передачи объекта в собственность автономного округа |  | 12163,48 | МБ-2022г. АО «Самотлорнефтегаз» -2023г. МБ-2023г. | 1845 484 161 | Исполнено |
|  | г.п. Советский. Строительство детского сада в микрорайоне Картопья | Администрация Советского района | Срок: в период реализации государственной программы до 2030 года | Государственная программа ХМАО Югры «Строительство», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 10.11.2023 № 561-п | 1437623,2 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Строительство учреждений дополнительного образования в мкр. Картопья | Администрация Советского района | Выкуп нежилого здания для размещения учреждения дополнительного образования Планируемый срок: 2027 год |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Малиновский. Реконструкция игровой площадки на территории школы для проведения спортивных мероприятий общего пользования | Администрация Советского района | Участие в конкурсном отборе инициативных проектов, в соответствии с Порядком, утвержденным решением Думы Советского района от 25.12.2020 № 430/НПА, посредством обращения к депутатам, участия в конкурсах на грантовую поддержку, проводимых различными фондами Сроки: 2026-2027 годы |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Малиновский. Реконструкция спортивного комплекса «Орион» | Администрация г.п. Малиновский | Проведение обследования объекта для определения дальнейшего подхода для реализации наказа (реконструкция/ капитальный ремонт/строительство). Для включения в государственную программу ХМАО Югры «Развитие физической культуры и спорта» реконструкции спорткомплекса «Орион» необходимо обоснование и проектно-сметная документация. Спортивный комплекс размещён в приспособленном здании ангарного типа, возведенного 1986 году. Необходимо строительство нового здания |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Малиновский (п. Юбилейный) Строительство модульного социально-культурного центра (5 созыв) | Администрация г.п. Малиновский | В настоящее время завершено строительство объекта на территории п. Юбилейный, ул. Советская, д.8 «а» . В октябре 2024 года от индивидуального предпринимателя Новрузова С.Д. поступило предложение о выкупе нежилого помещения для размещения библиотеки. Учитывая, что главным условиям выкупа помещения для размещения объекта культуры является соответствие требованиям доступности маломобильных групп населения, пожарной и антитеррористической безопасности, предъявляемых для размещения социально-культурного назначения и полный пакет правоустанавливающих документов на объект. В настоящее время застройщик сдает объект в эксплуатацию и одновременно с этим администрация Советского района готовит пакет документов для приобретения объекта недвижимого имущества под размещение библиотеки в с.п. Юбилейный, в соответствии с постановлением Правительства ХМАО Югры от 02.04.2011 № 93-п «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО Югры, направляемых на капитальные вложения» и постановлением Правительства ХМАО – Югры от 06.11.2015 № 374-п «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность ХМАО – Югры» | Муниципальная программа «Развитие культуры в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 | 47572,67 |  |  | Частично исполнено |
|  | г.п. Малиновский (п. Юбилейный) Строительство библиотеки | Администрация Советского района, администрация г.п. Малиновский | В пункте 70 настоящего приложения | В пункте 70 настоящего приложения | В пункте 70 настоящего приложения |  |  | Частично исполнено |
|  | г.п. Коммунистический. Капитальный ремонт детского сада: предусмотреть ремонт пандуса, входной группы, крыльца, фасада здания | Администрация Советского района | Реконструкция школы с пристроем детского сада на 60 мест в г.п. Коммунистический. Планируемый срок: в период реализации государственной программы до 2030 года | Государственная программа ХМАО Югры «Строительство», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 10.11.2023 № 561-п | 2833387,3 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Коммунистический. Ремонт коробов на теплосетях, расположенных на территории детского сада | Администрация Советского района | В соответствии с актом осмотра сетей тепло-, водоснабжения по адресу: г.п. Коммунистический, ул. Мира, д.6 от 20.09.2022, проведенного специалистами МУП «Советский Тепловодоканал» короб находится в удовлетворительном состоянии, ремонт не требуется |  |  |  |  | Ремонт не требуется Снять с исполнения |
|  | г.п. Коммунистический. Строительство спортивного комплекса (5 созыв) | Администрация г.п. Коммунистический | - В Департамент культуры ХМАО  Югры направлена заявка (от 02.06.2021 № 09-исх-2525) для рассмотрении возможности включения в государственную программу ХМАО  Югры «Культурное пространство» мероприятий по приобретению (выкупу) быстровозводимых модульных зданий (помещений), предназначенных для размещения объектов культуры. Направлена информация о потребности на период 2022-2026 гг., в том числе по объекту «Культурно-досуговый центр (дом культуры, отделение детской школы искусств) г.п. Коммунистический. Пакет заявочной документации на выкуп нежилых помещений для размещения муниципальных учреждений культуры на период 2022-2026 принят Департаментом культуры к рассмотрению (2023-2024 гг). Строительство культурно-досугового центра планируется на месте старого» дома культуры |  | 440775,76 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Коммунистический. Строительство нового дома культуры (5 созыв) | Администрация г.п. Коммунистический | - В августе 2024 года в Правительство ХМАО Югры было направлено коллективное обращение по вопросу оказания содействия в строительстве Дома культуры в г.п. Коммунистический. - 13.09.2024 года получен ответ от Департамента культуры ХМАО-Югры (исх. № 09-исх4248) о рассмотрении указанного обращения и направлении письма в адрес муниципального образования Советского района о предоставлении пакета документов для прохождения 1–го этапа проверки на предмет эффективности использования средств бюджета ХМАО Югры, направляемых на капитальные вложения в соответствии с Постановлением № 93-п, а также информации о планируемом сроке разработки проектно-сметной документации. - D Департамент культуры ХМАО Югры 12.02.2025 (№ 20-01-исх-1414) направлена информация о потребности в строительстве нового Дома культуры, совмещенного с отделением музыкальной школы и библиотекой, при реализации которого возможно применение проектных решений Культурно-досугового центра в с.п. Солнечный, предусматривающих возведение типового модульного здания Дома культуры | _ | 131510,92 |  |  | На исполнении |
| V. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поселения Советского района. Создание условий для оказания ритуальных услуг в поселениях Советского района |  | При проведении централизации полномочий предусмотреть на уровне муниципального района наделение полномочиями муниципального учреждения для оказания ритуальных услуг |  |  |  |  | На исполнении |
|  |  | Администрация г.п. Советский | Условия для оказания ритуальных услуг в г.п. Советский созданы |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г.п. Пионерский | Условия для оказания ритуальных услуг в г.п. Пионерский созданы. Работают 3 службы: «Ритуал 86» ИП Чекмарева И.Н.; «Исида» ИП Староверов А.А.; «Милосердие» ИП Ильиных В.В. |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация с.п. Алябьевский | Осуществление перевода земель из одной категории в другую, обустройства кладбища Срок: 2026 год |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | Администрация г.п. Таежный | Условия для оказания ритуальных услуг в г.п. Таежный созданы. С 2020 года работает МБУ «Служба благоустройства» |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г.п. Малиновский | Условия для оказания ритуальных услуг в г.п. Малиновский созданы. С 2020 года работает МБУ «Комплексный центр услуг» |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г.п. Зеленоборск | Условия для оказания ритуальных услуг в г.п. Зеленоборск созданы. Работает специализированная служба МБУ «Центр услуг г.п. Зеленоборск» |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г.п. Коммунистический | Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению будет разработана и утверждена в 2025 году |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г.п. Агириш | Ритуальные услуги оказываются подведомственным учреждением МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш, в соответствии с постановлениями администрации г.п. Агириш от 19.04.2019 № 84/НПА «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории городского поселения Агириш» (с изменениями от 21.05.2024 № 139), от 28.07.2020 № 160 «О наделении МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш функциями специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского поселения Агириш» |  |  |  |  |  |
|  | г.п. Советский. Благоустройство дворовых территорий: - ул. Калинина, 8, ул. Калинина, 10. - обустройство детской игровой зоны жилого комплекса Железнодорожная, 20 – Гастелло, 2 – Советская, 31 | Администрация г.п. Советский | - Проведение собрания собственников жилья и определение механизма реализации наказа (участие в инициативном проектировании/ разработка проекта в рамках реализации проекта формирование комфортной городской среды/ восстановление дворовых площадок за счет средств управляющей компании) В 2024 году с управляющими компаниями осуществляющими содержание дворовых территории многоквартирных домов проведены рабочие встречи с разъяснениями по участию в региональном конкурсе инициативных проектов в 2025 году, с целью получения финансирования на благоустройство дворовых территорий - Игровая площадка установлена |  |  |  |  | Частично исполнено |
|  | г.п. Советский. мкр-н Картопья 3, мкр-н Западный, мкр-н Солнечный 6/3 Освещение микрорайона Картопья-3, микрорайона Западный (5 созыв) | Администрация г.п. Советский | Данное мероприятие можно реализовать в рамках инициативного бюджетирования. Для этого необходимо с данной инициативой обратиться в адрес администрации г.п. Советский и предусмотреть обязательное финансовое участие граждан |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. СНТ "Гудок", "Лесовик", ДНП «Микрорайон «Мегаполис» Передача и обслуживание электрических сетей и трансформаторных подстанций в АО "ЮРЭСК" (5 созыв) | Собственник имущества (СНТ «Лесовик» – собственник сетей администрация района) | Сети СНТ «Гудок» реализованы АО «ЮРЭСК» в августе 2021 года. Сети ДНП «Микрорайон «Мегаполис» реконструированы, являются собственностью АО «ЮРЭСК». Строительство новых сетей электроснабжения, трансформаторных подстанций взамен ветхих на территории СНТ «Гудок» выполнены в 2023 году. В 2024 году завершены работы по строительству электросетевых объектов на территории СНТ «Лесовик». | Инвестиционная программа АО «ЮРЭСК» на 2023-2027 годы |  |  |  | Исполнено |
|  | г.п. Советский. Организация освещения дворовой территории ул. Строительная 46а | Администрация г.п. Советский (Управляющая компания) | Работы выполнены осенью 2021 года |  |  |  |  | Исполнено |
|  | г.п. Советский. Благоустройство дворовой территории Киевская 28, Припарковая, 3 | Администрация Советского района (Управляющая компания) | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов можно выполнить в рамках реализации регионального проекта формирование комфортной городской среды при условии дополнительного финансирования их бюджета ХМАО Югры и при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Также возможна реализация в рамках инициативного бюджетирования, для этого необходимо с данной инициативой обратиться в адрес администрации г.п. Советский и предусмотреть обязательное софинансирование граждан | Государственная программа ХМАО Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 10.11.2023 № 553-п, муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 | Определяется на стадии проектирования |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Отсыпка дворовой территории, укладка плит Нефтяник, 33 | Администрация Советского района (Управляющая компания) | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов можно выполнить в рамках реализации регионального проекта формирование комфортной городской среды при условии дополнительного финансирования их бюджета ХМАО Югры и при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. Также возможна реализация в рамках инициативного бюджетирования, для этого необходимо с данной инициативой обратиться в адрес администрации г.п. Советский и предусмотреть обязательное софинансирование граждан | Государственная программа ХМАО Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 10.11.2023 № 553-п, муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 | Определяется на стадии проектирования |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Ликвидация свалки по ул. Титова | Администрация г.п. Советский | Свалка по ул. Титова ликвидирована в осенний период 2021 года |  |  |  |  | Исполнено |
|  | г.п. Пионерский. Благоустройство дворов многоквартирных домов | Администрация г.п. Пионерский | При условии софинансирования расходных обязательств потребность и объемы финансирования будут рассчитаны при уточнении адресного списка многоквартирных домов. В бюджете г.п. Пионерский на 2025 год на плановый период 2025-2026 годов средства не запланированы | Государственная программа ХМАО Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 11.12.2022 № 670-п |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Пионерский Реконструкция уличного освещения (5 созыв) | Администрация г.п. Пионерский | Существующие сети наружного освещения проложены в совместной подвеске с сетями электроснабжения по опорам, находящимся в собственности АО «ЮРЭСК». Капитальный ремонт сетей электроснабжения ведется собственником АО «ЮРЭСК» в рамках инвестпрограммы, в том числе сетей наружного освещения: пер. Лесной 200м; ул. Южная – 1050 м.; ул. Советская – 950 м.; ул. Заречная – 780 м.; ул. Одесская – 400 м.; ул. Теневая– 400 м. В 2022 году установлены светодиодные светильники взамен устаревших - 67 шт. В 2023-2024 г.г. капитальный ремонт сетей электроснабжения ведется собственником АО «ЮРЭСК» в рамках инвестпрограммы, в том числе сетей наружного освещения: 2023 год: пер. Больничный 150 м; ул. Таежная – 360 м.; ул. Восточная – 550 м.; установлено 55 светодиодных светильников взамен устаревших. 2024 год: ул. П. Морозова 300 м; Мира 300 м, Строителей 300 м, Советская 170 м, Восточная 380 м, Заречная 100м; установлено 72 светодиодных светильника взамен устаревших | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в г.п. Пионерский», утвержденная постановлением администрации г.п. Пионерский от 22.11.2018 № 329 |  | МБ-2022г. МБ-2023г. МБ-2024г. | 467,2 348 467,7 | Частично исполнено |
|  | г.п. Малиновский. Ремонт подъездов в доме по ул. Красилова, д.1 | Администрация г.п. Малиновский (Управляющие компании) | Управляющей компанией «ДомСервис» в 2022 году произведен косметический ремонт в подъезде № 1, в 2023 году в подъезде № 2 |  |  |  |  | Исполнено |
|  | г.п. Зеленоборск. Благоустройство и расширение территории кладбища в г.п. Зеленоборск, строительство общественного туалета на его территории | Администрация г.п. Зеленоборск | В 2022 году проект «Благоустройство кладбища в г.п. Зеленоборск, в т.ч. строительство общественного туалета на территории» не прошел отбор региональном конкурсе инициативных проектов Участие в окружном конкурсе инициативных проектов |  | 5380,2 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Зеленоборск. Ремонт детской игровой площадки в районе дома № 14 «б» по ул. Промышленной | Администрация г.п. Зеленоборск | Ремонт детской игровой площадки по адресу ул. Промышленная д.18А (в районе ул. Промышленная, 14Б), ул. Промышленная 14Е проводится ежегодно в весенний период силами управляющей организации. Жалобы от граждан и депутатов о ремонте оборудования в управляющую организацию и администрацию г.п. Зеленоборск не поступали |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Зеленоборск. Строительство туалета в здании гаража скорой помощи | АУ ХМАО Югры «Советская районная больница» | Гараж, расположенный по адресу: п. Зеленоборск, ул. Октябрьская, 5 используется для ночной стоянки автомобильного транспорта врачебной амбулатории и не предполагает постоянного присутствия персонала. Дежурный персонал непосредственно располагается в здании врачебной амбулатории, где обеспечены все бытовые условия (письмо главного врача АО ХМАО Югры «Советская районная больница» от 25.04.2022 №07-98-Исх-2693) |  |  |  |  | Снять с исполнения, не целесообразно |
|  | г.п. Коммунистический. Отсыпка дворовой территории песком, Тюменская 2-4 | Администрация г.п. Коммунистический (Управляющая компания) | Работы выполнены в 2024 году, в рамках договора на оказание услуг по перевозке смесей готовых щебеночно-песчаных от 15.07.2024 №5 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом г.п. Коммунистический», утвержденная постанов-лением Администрации г.п. Коммунистический от 22.11.2018 № 284 |  |  |  | Исполнено |
|  | г.п. Коммунистический Обустройство детской игровой площадки возле жилого дома ул. Лесная д. 2 | Администрация г.п. Коммунистический | Выполнение работ не представляется возможным по причине того, что благоустройство придомовых территорий должен выполнить Фонд «Жилище» на основании решений: - Советского районного суда ХМАО Югры от 30.09.2016 по делу № 2-1126/2016; 2. Арбитражного суда ХМАО Югры от 13.02.2017 по делу № А75-16972/2016 |  |  |  |  | Снять с исполнения |
|  | г.п. Коммунистический. Капитальный ремонт подъездов в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: ул. Медиков 1,2,3 | Администрация г.п. Коммунистический (Управляющая компания) | Решение о необходимости проведения капитального ремонта и сроках его проведения собственниками помещений не принято |  | По итогам проведенных плановых осмотров | Средства собственников жилых помещений МКД |  | На исполнении |
| VI. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.п. Советский. Организация аптеки или аптечного киоска в мкр. ПМК | Администрация Советского района (Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Советский администрации Советского района от 17.12.2020) | 10.10.2024 в адрес аптечных организаций были направлены письма о возможности размещения аптечного пункта в районе ПМК г. Советский. На отчетную дату руководители аптечных организаций не видят перспективы для организации аптечного пункта в мкр. ПМК. ООО «Панацея» готово зайти на потребительский рынок в мкр. ПМК в случае наличия подходящего помещения для размещения аптечного пункта. Мониторинг имеющихся в наличии помещений показал отсутствие подходящих площадей, соответствующих необходимым нормам и требованиям, предусмотренным для размещения аптечных организаций |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Снижение стоимости проезда обучающихся в маршрутных автобусах в период учебного года | Администрация Советского района (Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Советский администрации Советского района от 17.12.2020) | Для снижения стоимости проезда обучающихся в маршрутных автобусах в период учебного года, возможно при отмене перевозки обучающихся специализированными автобусами «Школьник», высвободившиеся бюджетные средства направить перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов в связи со снижением стоимости проезда обучающихся в общественном транспорте. Учитывая, что регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в Советском районе осуществляются по нерегулируемым тарифам, не подлежащим контролю со стороны РСТ Югры за соблюдением порядка ценообразования, в Советском районе обеспечена ценовая доступность пассажирского автомобильного транспорта. С апреля 2023 года перевозчиком (МАУ ДО «МУК п. Пионерский), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа в границах г.п. Советский, обучающимся средних общеобразовательных школ г.п. Советский предоставляются проездные билеты. Стоимость проезда по проездному билету составляет 30 руб. Для других категорий граждан стоимость одной поездки составляет 45 руб. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333 |  |  |  | Частично исполнено |
|  | г.п. Советский. Предоставление нового помещения для секции мотокросса | Администрация Советского района (Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Советский администрации Советского района от 17.12.2020) | Строительство помещения на территории земельного участка, выделенного под размещение мототрассы (кадастровый номер 86:09:0101015:1309). Временное размещение в гаражах, находящихся на территории строительной базы ИП Трофимов Е.В. В настоящее время занятия проводятся. В 2023 году администрация Советского района провела конкурс на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта. По итогам проведенного конкурса победителем признана автономная некоммерческая организация «Юношеский спортивно-технический клуб «Северный ветер» с проектом «Северный ветер». В рамках проекта улучшена материально-техническая база для занятий мотоспортом (газовый котел, снегоуборочный отвал, установка пожарной и охранной сигнализации) | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332 |  | МБ-2023г. | 150 | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Выделение дополнительного финансирования и поддержку спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья (выезды, проживание) | Администрация Советского района (Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Советский администрации Советского района от 17.12.2020) | Данный вид расходных обязательств осуществляется в рамках полномочий муниципального образования и является защищенной статьей расходов. Возможно привлечение депутатских и спонсорских средств, а также участие в конкурсах на грантовую поддержку. За 2022 год организовано 6 выездов для 33 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, за 2023 год - 7 выездов для 53 спортсменов, за 2024 года - 10 выездов для 60 спортсменов | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332 |  | МБ-2022г. МБ-2023г. МБ-2024г. | 145,5 206,1 298,6 | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Улучшение оказания транспортных услуг (общественный транспорт) для населения на территории города (новые маршруты на Картопью, более интенсивная частота маршрутов). Организовать прохождение маршрута автобуса через СНТ «Букет 2» | Администрация Советского района (Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Советский администрации Советского района от 17.12.2020) | Пассажирские перевозки в г.п. Советский осуществляются на коммерческой основе низкопольными автобусами среднего класса. В целях сокращения интервала движения автобусов по маршруту №6 «Железнодорожный вокзал – дачи «Гудок» до 30 минут, перевозчику необходимо запустить дополнительный автобус. Учитывая высокую стоимость транспортных средств, возможность приобретения дополнительного автобуса у перевозчика отсутствует. Рассмотрение вопроса об изменении маршрута №7 «Ж/д вокзал - СНТ Букет - СНТ Кедровый» с заездом на СНТ Букет-2 будет возможно при условии строительства дороги и устройства остановочных пунктов в СНТ |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Организация секции дополнительного образования для детей и подростков с изучением основ МЧС | Администрация Советского района | Отсутствует необходимость ведения секции, так как данное направление реализуется в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в Центрах образования «Точка роста». С 01.09.2024 - в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Приобретение нового помещения для районного Музея истории и ремесел | Относится к правам органов местного самоуправления | В паспорте проекта «Строительство Культурного комплекса г. Советский» предусмотрены помещения под размещение Музея истории и ремесел. Планируемый срок реализации проекта – 2030 год. Ведется работа по включению в государственную программу ХМАО − Югры «Культурное пространство» изменения периода строительства объекта «Культурно-досуговый центр в г.Советский» на более ранние сроки. Приобретение отдельного помещения не планируется | Муниципальная программа «Развитие культуры в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Реконструкция обеденного зала МБОУ СОШ № 2 (5 созыв) | Администрация Советского района | Реконструкция пищеблока за счет строительства пристроя к столовой с западной стороны площадью 250 м2 посредством включения в муниципальную программу «Развитие образования Советского района» или включения в Соглашение о сотрудничестве с нефтедобывающими предприятиями |  | 450 (проектные работы) |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Организация секции фигурного катания на базе «Ледовый дворец» МАУ ФОК «Олимп» (5 созыв) | Администрация Советского района | Поиск тренера согласного работать в условиях, предлагаемых учреждением и в данной местности. Введение ставки тренера по фигурному катанию после определения кандидатуры. Оказывается услуга по обучению катания на коньках |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Финансирование спортсменов СДЮСШОР г. Советский, МАУ ДО, МАУ ФОК «Олимп» на выездные соревнования регионального, всероссийского уровнях (5 созыв) | Администрация Советского района | Увеличение бюджета для участия спортсменов в соревнованиях различного уровня. Использование внебюджетных средств, доходов от оказания платных услуг для участия спортсменов в соревнованиях различного уровня в случае имеющейся возможности, а также участие в конкурсах на грантовую поддержку. За 2022 год организовано 95 выездов для 777 спортсменов района, которые заняли 355 призовых мест. За 2023 год организовано 103 выезда для 890 спортсменов района, которые заняли 380 призовых мест За 2024 год организовано 117 выездов для 952 спортсменов района, которые заняли 406 призовых мест | «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2332 |  | ОБ-2022г. МБ-2022г. ОБ-2023г. МБ-2023г. ОБ-2024г. МБ-2024г. | 3210,2 900,8 5368,9 602,3 7767,9 676 | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Приведение окладов работников спорта в соответствие с окружным законодательством (базовые ставки) | Администрация Советского района | Система оплаты труда Муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп», утверждена постановлением администрации Советского района от 14.05.2018 №903/НПА (с изменениями от 29.06.2022 № 2003/НПА, от 07.11.2022 № 3540/НПА) Установлен размер стимулирующих выплат за интенсивность и качество работы в размере не более 30% от должностного оклада. Пересмотрена система оплаты труда учреждения, руководствуясь Приказом Департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры от 27.02.2020 №2-нп. Производятся единовременные премиальные выплаты работникам, за счет средств от оказания учреждением платных услуг, за достижение высоких результатов в работе (получение грантов, высокие достижения в спорте и т.д.). В настоящее время пересматривается система оплаты труда учреждения, руководствуясь методическими рекомендациями утвержденными распоряжением Департаментом труда и занятости населения ХМАО Югры от 30.01.2024 №17-Р-29 |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Создание коворкинг пространств для общения молодёжи | Администрация Советского район | На базе муниципального автономного учреждения «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз», в рамках реализации проекта «Ресурсный центр развития гражданских инициатив Советского района» создано коворкинг-пространство, которое позволяет организовывать досуг и проводить мероприятия различной направленности для молодежи Советского района. На базе муниципального учреждения культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» и муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» организованы общественные пространства в том числе и для общения молодежи, действующие как современные многофункциональные инфраструктурные площадки - центры притяжения для всех возрастных категорий для неформального общения, развития творческого потенциала, получения качественных образовательных и культурных услуг, а также как площадки для проявления активной гражданской позиции, посредством подготовки и проведения современных творческих проектов и событий. В рамках реализации проекта «Гравитация» муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района», направленного на повышение творческой самореализации молодежи в г. Советский создана креативная межкультурная площадка используемая как коворкинг площадка. |  | Грантовая поддержка |  |  | Исполнено |
|  | Советский район. Предоставление земельных участков многодетным семьям | администрация Советского района (земельные участки, находящиеся в собственности района, а также расположенные на территории с.п. Алябьевский) | Формирование и предоставление многодетным семьям бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. В 2022 году на учете граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства на территории с.п. Алябьевский состояло 5 многодетных семей, две из которых обеспечены земельными участками, и одна семья получила социальную поддержку взамен предоставления земельного участка. В 2023 году в реестре граждан, претендующих на получение земельного участка бесплатно в собственность, состояло две семьи, одна из которых 18.05.2023 обеспечена социальной поддержкой взамен предоставления земельного участка. В 2024 году в реестре граждан, претендующих на получение земельного участка бесплатно в собственность, состоит три многодетной семьи, двум из которых были предложены земельные участки, однако они от них отказались, желая получить выплату взамен земельного участка. На 01.01.2025 также состоит три многодетной семьи, желающих получить выплату взамен земельного участка В настоящее время имеются земельные участки, готовые к предоставлению многодетным семьям в с.п. Алябьевский | Предоставление земельного участка бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства осуществляется на постоянной основе в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 6.2. Закона ХМАО  Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в ХМАО  Югре», а также статьей 7.4. Закона ХМАО  Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО  Югре» Предоставление социальной поддержки осуществляется в рамках мероприятия «Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно», утвержденного постановлением Правительства ХМАО – Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы ХМАО – Югры «Развитие жилищной сферы» | 10 (на межевание) | ФБ-2022г. | 1200 | На исполнении |
|  |  | Администрация г.п. Советский | В 2022 - 2023 гг. предусмотрено 6 земельных участков семьям, состоящим на учете граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, на 2024 - 2025 гг. также предусмотрено 6 земельных участков |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г.п. Пионерский | Согласно опросу многодетных семей, большая часть семей делает выбор в пользу получения субсидии взамен земельного участка из-за финансовых трудностей |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г.п. Таежный | В 2022 году на учете граждан, желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства на территории г.п. Таежный состояло 2 многодетных семьи, одной из которых предоставлен земельный участок, вторя семья снята с учета в связи с утратой основания, дающего гражданину право на бесплатное предоставление земельного участка (предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в ХМАО Югре). За 2023 –2024 гг. граждане, желающие бесплатно приобрести земельные участки, не обращались |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г.п. Малиновский | Очередь отсутствует. Все многодетные семьи получили субсидию | Адресная программа ХМАО Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 -2025 годы, утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 01.04.2019 № 104-п |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г.п. Зеленоборск | Потребности в предоставлении земельных участков многодетным семьям нет, т.к. отсутствуют заявления граждан |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г.п. Коммунистический | Не имеется нуждающихся многодетных семей, принятых на учет в целях однократного бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация г.п. Агириш | Отсутствуют заявления граждан о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Наличие участков актуально |  |  |  |  |  |
|  | г.п. Зеленоборск. Выделение ставки участкового уполномоченного Полиции | МВД России по ХМАО-Югре в Советском районе | За территорией г.п. Зеленоборск закреплена 1 ставка участкового уполномоченного полиции. В настоящее время данная ставка укомплектована |  |  |  |  | Исполнено |
| VII. Наказы, внесенные в Карту развития Югры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Советский район. Реализация проекта «Территория безотходного производства» | Администрация Советского района, администрации поселений Советского района | г.п. Зеленоборск: организован раздельный сбор бумаги, картона и пластика; приобретены 2 контейнера для хранения ртутьсодержащих ламп, установка в летний период 2025 года; г.п. Коммунистический: организован раздельный сбор и вывоз отходов пластика и макулатуры на вторичную переработку. На контейнерных площадках для сбора ТКО установлены контейнеры для раздельного сбора отходов. Вывоз отходов осуществляет компания «Чистый город» г. Советский; в 2024 году установлены 2 контейнера для хранения ртутьсодержащих ламп. г.п. Агириш: решение вопроса по утилизации отходов лесопиления. Лесопромышленный холдинг произвёл установку дробильной машины по переработке отходов лесопиления. г.п. Малиновский: привлечение инвестора, отсутствие возможности размещения объектов производства на территории поселения; г.п. Таежный: не планируется; г.п. Советский: планируется строительство площадки для сбора крупногабаритных отходов в рамках инициативного бюджетирования; в 2024 году установлены 4 контейнера для хранения ртутьсодержащих ламп; г.п. Пионерский: оборудована площадка для сбора крупногабаритных отходов. В 2023 году установлены контейнеры для хранения ртутьсодержащих ламп, в количестве 5 шт. Алябьевский: проект не работает | Проект ООО «Газпром Трансгаз Югорск» |  | Внебюджетные средства |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Строительство базы для проведения конных забегов, обустройство конноспортивной трассы | Администрация Советского района | Проработка данного вопроса в части включения объекта в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского района» и в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта», привлечение иных источников финансирования (субсидии, средства депутатского фонда). Место проведения трассы не определено (в январе 2024 года лагерь «Окуневские зори» передан в окружное подчинение автономному учреждению дополнительного образования ХМАО Югры «Мастерская талантов «Сибириус»). В 2023 году в г. Советский построено административное здание с раздевалками для спортсменов и помещением для тренерского состава |  |  | МБ-2022г. (фундамент) Внебюджетные средства- 2023г. | 420,6 2354,97 | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Создание приюта для бездомных животных к 2024 году. Организация отлова и стерилизации собак | Администрация Советского района | Администрацией Советского района проведена следующая работа по созданию приюта: подготовлен участок для размещения приюта по адресу г.п. Пионерский, промышленная зона; проведено совещание с Ветеринарной службой Югры по вопросу возобновления программы строительства приютов на условиях софинансирования; рассмотрены коммерческие предложения строительства приюта. В 2022 году в поселениях Советского района отловлено 155 животных (больше всего в г.п. Советский -74 и г.п. Пионерский -20). В 2023 году в поселениях Советского района отловлено 341 животное (больше всего в г.п. Советский - 259 и г.п. Пионерский -24). В 2024 году на выделенные средства субвенции из окружного бюджета на мероприятия по обращению с животными в сумме 1212 тыс. рублей отловлено 49 животных без владельцев. В соответствии с поправками в 89-оз, поселения Советского района в 2024 году средства на отлов животных не выделяли. При содействии администрации Советского района на территории приюта для животных НКО РООЗЖ «Друзья животных» организован ветеринарный пункт. Отловленные животные прошли стерилизацию в данном ветеринарном пункте. Все животные, отловленные в 2024 году прошли процедуру стерилизации. В настоящее время ведется стерилизация животных отловленных, но не стерилизованных в 2023 году |  |  | ОБ-2022г. МБ-2022г. ОБ-2023г. МБ-2023г. ОБ-2024г. | 2492,3 724,4 1811,4 1183,2 1212 | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Строительство культурно-информационного центра к 2025 году | Администрация Советского района | Разработана и утверждена Проектная инициатива по строительству объекта «Культурно-досуговый центр в г. Советский», с размещением Дома культуры, обеспеченного зрительным залом с вместимостью зрителей до 350 человек, учреждений детской библиотеки, музея, центра ремесел, кинозала) предполагает 6000 кв.м. Срок реализации Проектной инициативы: 2019-2033 гг. Выполнены работы по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории под строительство центра культуры и досуга на территории г.п. Советский в границах улиц Ленина-Гастелло-Кирова-О .Кошевого. Строительно-монтажные работы запланированы в период 2027-2029 гг.. Ведется работа по включению в государственную программу ХМАО Югры «Культурное пространство» и изменения периода строительства объекта «Культурно-досуговый центр в г. Советский» в более ранние сроки | Муниципальная программа «Развитие культуры в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 | 774778,53 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Строительство средней общеобразовательной школы № 5 на 1100 мест | Администрация Советского района | Строительство Средней общеобразовательной школы № 5 в г. Советский (Общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой) Планируемые сроки: в период реализации государственной программы, 2025-ПИР, 2026-2027 – СМР) | Государственная программа ХМАО Югры «Строительство», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 10.11.2023 № 561-п | 3390858 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Реконструкция средней общеобразовательной школы № 1, увеличение мощности до 1100 мест | Администрация Советского района | Реконструкция Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Советский» Планируемые сроки: в период реализации государственной программы до 2030 года | Государственная программа ХМАО Югры «Строительство», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 10.11.2023 № 561-п | 2958620,2 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Строительство нового быстровозводимого спортивного комплекса | Администрация Советского района | 31 мая 2024 по итогам электронного конкурса заключен муниципальный контракт по выполнению работ по сборке (монтажу) спортивно-технологического оборудования для создания «умных» спортивных площадок (Комплект №4 «Модульное спортивное сооружение») по адресу г. Советский, ул. Кирова, 23. Подрядчик ООО «ПРОММОДУЛЬИЗГОТОВЛЕНИЕ» Срок выполнения работ до 25.11.2024г. В настоящее время по данному контракту проведены следующие работы: установлены химические анкеры 100%; выполнено устройство строительного ограждения 100%; монтаж металлокаркаса -100%. Работы выполнены в полном объеме объект передан в эксплуатацию. В 2025 планируется выполнить работы 3 этап - благоустройство | Государственная программа ХМАО Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 30.12.2021 № 4641-п, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332 |  | ОБ – на закупку и монтаж модуля 2024 г. МБ - на подготовку основания 2023г. 2024г. | 47368 13725 5341,5 | июнь 2025 года |
|  | г.п. Советский. Капитальный ремонт детской школы искусств на 559 мест | Администрация Советского района | В соответствии с распоряжением Правительства ХМАО − Югры от 25.05.2022 № 259-рп «Об одобрении заявки на выделение в 2023 году и плановом периоде 2021 и 2025 годов субсидии из федерального бюджета бюджету ХМАО − Югры в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 16.02.2023 с ООО «ДРУЖБА Н» заключен контракт на выполнение работ. Выполнены работы по капитальному ремонту здания: ремонт кровли, ограждения, ремонт входной группа (центральный и запасной), ремонт полов, окон, дверей, отделочные работы, ремонт фасада, системы вентиляции, пуско-наладочные работы вентиляции, ремонт пожарной сигнализации, силовое электрооборудования и электроосвещение, пуско-наладочные работы силового, электрооборудования, а также приобретено световое оборудование оборудования для сцены. С 01.09.2023 ученики вступили в новый учебный год в здании обновленной школы | Государственная программа ХМАО Югры «Культурное пространство», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 31.10.2021 № 470-п |  | ФБ-2023г. ОБ-2023г. МБ-2023г. | 49600,7 60623 5801,2 | Исполнено |
|  | г.п. Советский. Реконструкция улицы Василия Чапаева - Петра Багаева, строительство дороги с асфальтобетонным покрытием протяжённостью 4,4 км и двумя полосами движения | Администрация г.п. Советский | Общая стоимость объекта реконструкции дорог по улицам Василия Чапаева – Петра Багаева составляет 834 236,63 тыс.руб. (с учетом ПИР); стоимость работ по реконструкции данных улиц составляет 830 236,63 тыс.руб. Проектом предусмотрены поэтапные работы по устройству твердого покрытия проезжей части улиц, а также тротуаров и уличного освещения: 1 этап: реконструкция улицы Петра Багаева, от улицы Киевская до улицы Чапаева, протяженность 1,44 км, стоимость 272648,56 тыс. руб.; 2 этап: реконструкция улица Василия Чапаева, от улицы Багаева до улицы Зари и СНТ «Дружба», протяженность 1,92 км, стоимость 285186,96 тыс.руб.; 3 этап: реконструкция улица Василия Чапаева, в границах от улицы Зари и СНТ «Дружба» до улицы Юбилейная протяженность 1,1 км, стоимость 272401,11 тыс.руб. Проект прошел государственную экспертизу 28.12.2023 В 2024 году проект включен в Комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в ХМАО – Югре на период 2025-2029 годов государственной программы ХМАО – Югры «Современная транспортная система». На данный момент ведется подготовка к проведению конкурентной процедуры на выполнение работ по реконструкции объекта. | Государственная программа ХМАО Югры «Современная транспортная система» утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 31.10.2021 № 485-п, муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333 | 830 236,63 | МБ-2023 г. ОБ-2025-2027г.г. МБ-2025-2027г. | 4000 624252,1 32855,4 | На исполнении 2025-2027г.г. |
|  | г.п. Советский. Создание Вознесенского парка | Администрация г.п. Советский | В 2022 году Вознесенский парк стал победителем рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году. По итогам рейтингового голосования разработан дизайн-проект на благоустройство 1 этапа территории. В 2023 году в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Ремдорстрой», общей стоимостью 9695124,40 руб. выполнены работы по благоустройству 1 этапа территории Вознесенского парка (парковка с проездом, площадью 1534 кв.м., тротуар, площадью 185 кв.м., наружное освещение). 08.09.2023 состоялась общественная приемка. В 2024 году проведено рейтинговое голосование по выбору общественной территории для благоустройства в 2025 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», по результатам которого определена территория- пешеходная зона по ул. Защитников Отечества. Дальнейшее поэтапное благоустройство общественное территории запланировано к выполнению также в рамках федерального проекта «ФКГС» при выборе жителями данной территории на рейтинговом голосовании. |  |  | МБ-2023г. | 9695,1 | На исполнении |
|  | г.п. Советский. Объездная автомобильная дорога с элементами придорожного сервиса и велосипедной трассы | Администрация г.п. Советский | Строительство объездной автомобильной дороги с восточной стороны в обход г. Советский является полномочием субъекта РФ. До 2024 года в ХМАО − Югре в первоочередном порядке реализуются мероприятия национального проекта «БКАД». Советский район в реализации данного проекта не участвует. Для реализации наказа необходимо проведение проектно-изыскательских работ и включение в государственную программу ХМАО – Югры. Бюджетом г.п. Советский на 2024 год не предусмотрено |  |  |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Пионерский. Реконструкция дорожного полотна по ул. Коммунистическая | Администрация г.п. Пионерский | Администрацией г.п. Пионерский подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы ПСД. Полномочия по дорожной деятельности в части реконструкции дороги ул. Коммунистическая переданы от администрации п. Пионерский Советскому району. МКУ «УКС Советского района» подготовлена документация для объявления электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции дороги по ул. Коммунистическая. В настоящее время проект муниципального контракта, ПСД, техническое задание направлены в КУ ХМАО Югры «Управление автомобильных дорог» на проверку. После положительного результата проверки документов, будет объявлен электронный аукцион на выполнение работ | Государственная программа ХМАО Югры «Современная транспортная система» утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 31.10.2021 № 485-п Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333 |  | ОБ-2025г. МБ-2025г. | 65645 3455 | октябрь 2025 года |
|  | г.п. Пионерский. Строительство школы к 2025 году | Администрация Советского района | В настоящее время осуществляется капитальный ремонт школы в г.п. Пионерский. Подрядчик: ООО «УНИВЕРСАЛСТРОЙПРОЕКТ», генеральный директор Гараева Анна Леонидовна. Муниципальный контракт: № 3 от 18.03.2024г., стоимость работ составляет 91626 тыс.руб. Общая сумма средств, планируемых на капитальный ремонт 99 825 286,31 тыс.руб. Общая сумма средств, планируемых на оснащение немонтируемым оборудованием составляет – 21 963,29 тыс.руб. В процессе выполнения работ по демонтажу выявились ряд работ, не учтенных в основной смете – на сегодня документы направлены в госэкспертизу для прохождения повторной государственной экспертизы в связи с выявленными дополнительными работами. | Объект включен в таблицу 4 приложения 35 постановления Правительства ХМАО – Югры от 30.12.2021 № 634-п «О мерах по реализации государственной программы ХМАО – Югры «Развитие образования». Федеральная программа по капитальному ремонту общеобразовательных организаций на 2023 год Муниципальная программа «Развитие образования в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2338 |  | ФБ-2024г. ОБ-2024г. МБ-2024г. ФБ-2025г. ОБ-2025г. МБ-2025г. | 16755,8 28165,6 4991,3 25255,8 39433 7187,6 | июнь 2025 года |
|  | г.п. Малиновский (Юбилейный) Строительство межпоселкового газопровода | Администрация Советского района | Строительство объектов газоснабжения (газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газопроводов) до границ населенных пунктов осуществляется за счет средств Публичного акционерного общества «Газпром» (далее - ПАО «Газпром») и его дочерних обществ в соответствии с положениями Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Соглашения о сотрудничестве между Правительством ХМАО – Югры и ПАО «Газпром» на 2024-2028 годы и Концепции участия ПАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации, утверждённой постановлением Правления ПАО «Газпром» от 30.11.2009 № 57. Предложение Правительства ХМАО– Югры по газификации п. Юбилейный Советского района включено в Генеральную схему газоснабжения и газификации ХМАО – Югры до 2030 года. В целях решения вопроса газификации п. Юбилейный Советского района Правительством ХМАО – Югры прорабатывается вопрос включения данного мероприятия в инвестиционную программу ПАО «Газпром» как социально значимого | Генеральная схема газоснабжения и газификации ХМАО – Югры до 2030 года. | Не определена | Средства ПАО «Газпром» |  | На исполнении |
|  | г.п. Малиновский (Юбилейный) Строительство амбулатории | Администрация Советского района | Департаментом имущества ХМАО Югры выкуплено нежилое помещение у застройщика ООО «Дружба-Н» и передано в оперативное управление БУ ХМАО Югры «Пионерская районная больница». Выдано разрешение на ввод объекта «Амбулатория по ул. Ленина, д.17 а в п. Малиновский». в эксплуатацию. Объект введен в эксплуатацию Получены документы на лицензирование | Реестр выкупа недвижимого имущества Департамента управления государственным имуществом ХМАО Югры в 2022 году |  | ОБ-2022г. | 34073 | Исполнено |
|  | г.п. Малиновский. Строительство дороги автобусного маршрута ул. Строителей – ул. Кузнецова –ул. Спортивная | Администрации Советского района переданы полномочия по капитальному ремонту автомобильной дороги, проходящей по улицам Спортивная, Кузнецова, Строителей п. Малиновский (соглашению о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Малиновский администрации Советского района от 25.12.2019) | 30.10.2022 г. завершены работы по капитальному ремонту проезжей части, ограждений и остановочных пунктов дорог по ул. Спортивная, Кузнецова, Строителей в п. Малиновский. Протяжённость отремонтированных дорог составила 1,115 км Заказчиком строительства выступало МКУ «УКС Советского района». Подрядчик - АО ГК «Северавтодор» | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333 |  | ОБ-2022г. МБ-2022г. | 17100 54105,1 | Исполнено |
|  | г.п. Таежный. Реконструкция Таёжного парка к 2024 году | Администрация г.п. Таежный | Реализованы 1 и 2 этапы проекта «Обустройство территории «Таёжный парк, г.п. Таёжный»: обустройство тротуарной плитки, установка функциональных, ландшафтных элементов и оборудования (установка перголы, лавки круговой, беседки из дерева с подвесными качелями, стелы «Таёжный», остановочного комплекса, монтаж ограждения и видеонаблюдения). Срок завершения работ – 30.09.2024. При реализации проекта учитывались принципы безбарьерной среды | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды г.п. Таежный», утвержденная постановлением администрации г.п. Таежный от 09.10.2018 № 250 |  | ФБ-2023г. ОБ-2023г. МБ-2023г. ФБ-2024г. ОБ-2024г. МБ-2024г. | 1034,32 1617,79 294,67 1474,44 2313,26 420,85 | Исполнено |
|  | с.п. Алябьевский. Капитальный ремонт сельского культурно-спортивного оздоровительного комплекса «Авангард» | Администрация Советского района (соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации с.п. Алябьевский администрации Советского района от 25.12.2019) | 30.01.2022 подписано Соглашение между муниципальным образованием Советский район и Департаментом культуры ХМАО Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий по проведению капитального ремонта объекта капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (объем средств — 89 427 800 руб.). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания дома культуры «Авангард» от 01.04.2022. Работы по контракту выполнены 29.03.2023. Проведены работы в рамках гарантийных обязательств по выявленным дополнительным работам | Государственная программа ХМАО Югры «Культурное пространство», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 31.10.2021 № 470-п |  | ФБ-2022г. ОБ-2022г. МБ-2022г. МБ-2023г. | 38230,4 46726 4471,4 5173,3 | Исполнено |
|  | с.п. Алябьевский. Обустройство модельной сельской библиотеки | Администрация Советского района, администрация с.п. Алябьевский | В адрес Департамента культуры ХМАО Югры 24.07.2023 направлены документы для участия в Конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек, в рамках национального проекта «Культура» в 2024 году. Конкурсный отбор в декабре 2023 года не пройден. Для участия в конкурсе в 2025 году администрацией Советского района в адрес Департамент культуры ХМАО  Югры в августе 2024 года направлена заявочная документация. На заседании Конкурсной комиссии прошла защита проекта, и заявка на уровне ХМАО Югры была одобрена. Пакет документов направлен в Министерство культуры Российской Федерации. В случае положительного решения профильного ведомства Алябьевская библиотека сможет получить на реализацию своего дизайн-проекта 8 млн. руб. и стать модельной. | Государственная программа ХМАО Югры «Культурное пространство», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 31.10.2021 № 470-п | 8000 |  |  | На исполнении |
|  | с.п. Алябьевский. Реконструкция, ремонтно-восстановительные работы дорог местного значения | Администрация с.п. Алябьевский | В 2022 году выполнены ремонтно-восстановительные работы по ул. Спортивная в с.п. Алябьевский, протяженностью 0,398 км. (ощебенение) | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в с.п. Алябьевский», утвержденная постановлением администрации с.п. Алябьевский от 27.11.2018 № 308 |  | В п.33 настоящего приложения | В п.33 настояще-го приложе-ния | На исполнении |
|  | г.п. Зеленоборск. Благоустройство стадиона к 2024 году | Администрация г.п. Зеленоборск | В 2022 году реализован инициативный проект «Быть здоровыми хотим» (устройство мест для болельщиков и участников) Установлена мини-футбольная площадка с искусственной травой, площадью 512 кв.м. (Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры от 17.01.2022 № 22-ШД/2022 на финансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности в 2022 году) В 2024 году проект «Возраст спорту не помеха» по устройству универсальной игровой площадки не прошел отбор региональном конкурсе инициативных проектов | Муниципальная программа «Благоустройство территории г.п. Зеленоборск», утвержденная постановлением администрации г.п. Зеленоборск от 12.10.2018 №149 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2332 |  | ОБ-2022г. МБ-2022г. ОБ-2022г. МБ-2022г. | 126 54 1002 52,7 | Частично исполнено |
|  | г.п. Зеленоборск. Строительство канализационных очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения | Администрация Советского района (соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации г.п. Зеленоборск администрации Советского района от 29.12.2020) | Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры в соответствии с Приказом Минстроя России от 15.12.2023 №929/пр6с на основании предложений муниципальных образований автономного округа в автоматизированной информационной системе публично-правовой компании «Фонд развития территорий» сформирован и утвержден Губернатором автономного округа Комплексный план модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года. Комплексным планом предусмотрена реализация мероприятий «Строительство канализационных очистных сооружений пгт. Зеленоборск» (2026-2027 г.г.), «Строительство сетей водоснабжения в пгт. Зеленоборск» (2028-2029 г.г.) | Государственная программа ХМАО Югры «Строительство», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 10.11.2023 № 561-п, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344 | 270564,1 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Коммунистический. Строительство централизованного водоснабжения | Администрация Советского района (соглашения о передаче осуществления части полномочий Администрации г.п. Коммунистический администрации Советского района от 25.12.2019) | В целях формирования комплексного плана строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры ХМАО Югры в адрес Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО Югры направлены предложения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (с заменой) объектов коммунального комплекса Советского района, включая мероприятия по строительству сетей водоснабжения. Необходимо предусмотреть денежные средства в бюджете Советского района для разработки проектно-сметной документации на строительство сетей централизованного водоснабжения на территории г.п. Коммунистический. Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры в соответствии с Приказом Минстроя России от 15.12.2023 №929/пр6с на основании предложений муниципальных образований автономного округа в автоматизированной информационной системе публично-правовой компании «Фонд развития территорий» сформирован и утвержден Губернатором автономного округа Комплексный план модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2030 года. Комплексным планом предусмотрена реализация мероприятия «Строительство сетей водоснабжения в пгт. Коммунистический» (2026 г.) | Государственная программа ХМАО Югры «Строительство», утвержденная постановлением Правительства ХМАО Югры от 10.11.2023 № 561-п, муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344 | 22373,4 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Коммунистический. Строительство универсальной спортивной площадки в к 2023 году | Администрация г.п. Коммунистический | Данное мероприятие можно реализовать в рамках регионального проекта формирование комфортной городской среды, при условии победы в рейтинговом (открытом) голосовании по общественным территориям муниципального образования городское поселения Коммунистический, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству. В связи с отсутствием финансирования реализация проекта перенесена на неопределенный срок | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды г.п. Коммунистический», утвержденная постановлением администрации г.п. Коммунистический от 22.11.2018 № 278 | 17000 |  |  | На исполнении |
|  | г.п. Агириш. Ремонт мостов через реки В. Тапыпандымюган и Акрышьюган | Администрация Советского района | . Администрацией Советского района разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт мостов. Документация получила положительное заключение государственной экспертизы. Администрацией Советского района направлены письма в Депдорхоз и транспорта ХМАО Югры о включении мероприятия по ремонту мостов в государственную программу ХМАО Югры «Современная транспортная система». Ведется работа по привлечению окружных средств на реализацию данного мероприятия. В бюджете Советского района финансовые средства на капитальный ремонт мостов отсутствуют. Строительные работы будут производиться после определения источников финансирования. В целях получения финансирования из бюджета автономного округа, администрация Советского района в сентябре 2024 года .направила в Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры предложения для включения проекта в Комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в ХМАО – Югре на период 2025-2029 годов. До 2027 года проект в Комплексный план не включен | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Советском районе», утвержденная постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333 | 126240,23 |  |  | На исполнении |
|  | Итого за 2022-2024 годы и на 2025 год |  |  |  | 27 037 436,06 | ФБ ОБ МБ Иные источники | 135805,73 4067955,81 599434,27 915310,07 |  |

Примечание:

- ФБ – Федеральный бюджет

- ОБ – Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- МБ – Бюджет Советского района или бюджет поселения Советского района