Приложение 3

к отчету о результатах деятельности

главы Советского района,

деятельности администрации

Советского района за 2017 год

| Информация о финансировании и вводе в эксплуатацию объектов, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительство которых осуществлялось по государственным программам ХМАО - Югры, |  |  |  |  |  |  |  |
| реализуемых на территории Советского района |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность |  | Сроки строи-тельства | Финанси-рование объекта -всего (тыс.руб.) | в том числе за счет источников финансирования (тыс.руб.) |  |
|  |  | единица измерения | количество |  |  | Бюджет ХМАО-Югры | Районный бюджет и (или) бюджеты поселений |
| Введены в эксплуатацию объекты строительства в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детский сад на 60 мест п. Малиновский |  |  | 2012-2013 | 123959,0 | 123959,0 | 0,0 |
|  | общие показатели | м3/м2 | 5592 / 1269,1 |  |  |  |  |
|  | нежилые объекты | мест | 60 |  |  |  |  |
|  | сети канализации | п.м. | 85 |  |  |  |  |
|  | сети теплоснабжения | п.м. | 26 |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения | п.м. | 26 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения | п.м. | 661 |  |  |  |  |
|  | сети телефонизация | п.м. | 410 |  |  |  |  |
| 2. | Инженерные сети к комплексу жилых домов по ул. Трассовиков в г. Советский Советского района. 1 этап |  |  | 2012-2013 | 32148,0 | 29284,0 | 2864,0 |
|  | сети канализации | м | 223,75 |  |  |  |  |
|  | сети связи | м | 86,05 |  |  |  |  |
|  | Сети электроснабжения 0,4 кВ и 10кВ | м | 588,78 |  |  |  |  |
| 3. | Культурный центр п. Пионерский (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека) |  |  | 2008-2012 | 300278,0 | 214771,0 | 85507,0 |
|  | зрительный зал | кол-во мест | 240 |  |  |  |  |
|  | детская муз. школа | уч-ся/смену | 50 |  |  |  |  |
|  | вместимость | человек | 400 |  |  |  |  |
|  | общий строительный объем | куб.м | 26003 |  |  |  |  |
|  | общая площадь здания | м2 | 5714,9 |  |  |  |  |
|  | кол-во этажей | этаж | 3 |  |  |  |  |
|  | кол-во зданий | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Самотечный коллектор по ул. Железнодорожная от ул. Гагарина до КНС №10 в г. Советский Советского района |  |  | 2013 | 23956,0 | 20727,0 | 3229,0 |
|  | сети канализации | м | 895 |  |  |  |  |
|  | колодцы канализационные | шт | 20 |  |  |  |  |
|  | мощность | м3/час | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Инженерные сети к комплексу жилых домов по ул. Пионерская в пгт.Малиновский Советского района |  |  | 2011-2013 | 18371,0 | 16558,0 | 1813,0 |
|  | Сети электроснабжения 0,4 кВ | м | 238 |  |  |  |  |
|  | Сети электроснабжения 10 кВ | м | 84 |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения | м | 343 |  |  |  |  |
|  | сети канализации | м | 270 |  |  |  |  |
|  | сети теплоснабжения | м | 343 |  |  |  |  |
|  | сети газоснабжения | м | 328 |  |  |  |  |
|  | сети телефонизация | м | 525 |  |  |  |  |
|  | наружные сети освещения | м | 110 |  |  |  |  |
|  | блочная трансформаторная станция 2БКТПБ 2х250 кВа | кв.м | 33 |  |  |  |  |
| 6. | Инженерные сети к комплексу индивидуальной жилой застройки мкр. "Картопья 1" в г. Советский Советского района |  |  | 2010-2013 | 59833,0 | 52094,0 | 7739,0 |
|  | сети водоснабжения | м | 4331,2 |  |  |  |  |
|  | сети канализации | м | 1201,1 |  |  |  |  |
|  | септик | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 0,4 кВ | м | 2000 |  |  |  |  |
|  | сети телефонизация | м | 5 925,30 |  |  |  |  |
| 7. | Инженерные сети к комплексу жилых домов по ул. Уральская в пгт. Таёжный Советского района |  |  | 2011-2013 | 22329,0 | 20096,0 | 2233,0 |
|  | строительный объем | м3 | 281 |  |  |  |  |
|  | площадь застройки | м2 | 225 |  |  |  |  |
|  | сети теплоснабжения | м | 281 |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения | м | 247 |  |  |  |  |
|  | сети канализации | м | 273 |  |  |  |  |
|  | сети газоснабжения | м | 225 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения и наружное освещение | м | 358 |  |  |  |  |
|  | сети связи | м | 232 |  |  |  |  |
| 8. | Пожарный водоем емкостью 150 м3 в пгт. Малиновский Советского района |  |  | 2012-2013 | 4790,0 | 4000,0 | 790,0 |
|  | Количество емкостей | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Объем пожарного резервуара | куб.м | 150 |  |  |  |  |
| 9. | Пожарный резервуар (объемом 150 м3) по ул. Некрасова в пгт. Таежный Советского района |  |  | 2012-2013 | 4319,0 | 3859,0 | 460,0 |
|  | Количество емкостей | шт | 2 |  |  |  |  |
|  | Объем пожарного резервуара | куб.м | 150 |  |  |  |  |
| 10. | Реконструкция муниципальной автомобильной дороги общего пользования ул.Комсомольская ( от ул.Советская до ул.Ленина) в городском поселении Пионерский | м | 321 | 2011-2013 | 9605,0 | 9112,0 | 493,0 |
| Введены в эксплуатацию объекты строительства в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Культурный центр в п.Малиновский |  |  | 2013-2014 | 127476,0 | 119499,0 | 7977,0 |
|  | общая площадь | м2 | 1498,8 |  |  |  |  |
|  | строительный объем | м3 | 7128 |  |  |  |  |
|  | сети теплоснабжения | м | 113 |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения | м | 113 |  |  |  |  |
|  | сети канализации | м | 118 |  |  |  |  |
|  | сети связи | м | 12 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 0,4 кВ | м | 19 |  |  |  |  |
| 2. | Средняя школа на 300 учащихся в п.Зеленоборск | м2 | 8516,93 | 2008-2014 | 478644,5 | 478644,5 | 0,0 |
| 3. | Канализационные очистные сооружения производительностью 7000 м3/сут в г.Советский |  |  | 2001-2013 | 552755,0 | 524942,0 | 27813,0 |
|  | площадь застройки | м2 | 4810,2 |  |  |  |  |
|  | производительность | м3/сут | 7000 |  |  |  |  |
|  | сети канализации | м | 3200 |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения | м | 2260 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения | м | 180 |  |  |  |  |
|  | сети теплоснабжения | м | 1870 |  |  |  |  |
|  | сети наружного освещения | м | 640 |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция сетей газоснабжения п. Алябьевский |  |  | 2011-2014 | 66410,0 | 62653,0 | 3757,0 |
|  | сети газоснабжения | м | 20952 |  |  |  |  |
| 5. | Газоснабжение пгт. Агириш (2 этап) |  |  | 2011-2014 | 32713,0 | 31006,0 | 1707,0 |
|  | сети газоснабжения | м | 11160 |  |  |  |  |
|  | ГГРП | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения ГГРП | м | 45 |  |  |  |  |
|  | сети телефонизации ГГРП | м | 85 |  |  |  |  |
| 6. | Газоснабжение п.Коммунистический |  |  | 2011-2013 | 174726,0 | 158921,0 | 15805,0 |
|  | сети газоснабжения | м | 28206 |  |  |  |  |
|  | ГГРП | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | ГРП | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения котельной | м | 46 |  |  |  |  |
|  | трансформаторная подстанция | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | сети теплоснабжения | м | 38 |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения | м | 38 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 0,4 кВ ГГРП | м | 74 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 0,4 кВ ГРП №1 | м | 14 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 0,4 кВ ГРП №2 | м | 18 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 0,4 кВ ГРП №3 | м | 60 |  |  |  |  |
| 7. | Участковый пункт полиции п.Агириш |  |  | 2013 | 9873,0 | 9190,0 | 683,0 |
|  | административно - бытовое здание | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | строительный объем | м3 | 565 |  |  |  |  |
|  | общая площадь помещений | м2 | 146 |  |  |  |  |
|  | наружные сети водопровода | м.п. | 13,6 |  |  |  |  |
|  | наружные сети канализации | м.п. | 28,5 |  |  |  |  |
|  | наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | м.п. | 22 |  |  |  |  |
|  | наружные сети теплоснабжения | м.п. | 13,6 |  |  |  |  |
|  | наружные сети связи | м.п. | 160 |  |  |  |  |
|  | наружные сети электроосвещения | м.п. | 42 |  |  |  |  |
| Введены в эксплуатацию объекты строительства в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования ул. Советская (в границах ул. Комсомольская-пер. Зелёный) в городском поселении Пионерский |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность | м | 356 | 2014-2015 | 12419,6 | 11801,4 | 618,2 |
| 2. | Городской стадион в г. Советский. 3 очередь. Крытый каток с искусственным льдом в г. Советский |  |  |  |  |  |  |
|  | мест | мест | 300+100 (рекреация) |  |  |  |  |
|  | площадь застройки | м2 | 9 253,3 |  |  |  |  |
|  | строительный объём | м3 | 89 021,9 |  |  |  |  |
|  | сети газоснабжения | м | 530,1 |  |  |  |  |
|  | сети водоотведения | м | 464,3 |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения | м | 521,7 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 0,4 кВ | м | 230,1 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 10 кВ | м | 1 414,8 |  |  |  |  |
|  | сети теплоснабжения | м | 82,6 |  |  |  |  |
|  | сети связи | м | 57,0 |  |  |  |  |
| 3. | Полигон твердых бытовых отходов в г. Советский |  |  | 2012-2015 | 489888,9 | 418182,9 | 71706,0 |
|  | общая площадь | м2 | 199 720,5 |  |  |  |  |
|  | мощность | м3/год | 66 500,0 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 10 Кв | м | 3 100,0 |  |  |  |  |
|  | надземная кабельная линия 0,4 кВ | м | 295,0 |  |  |  |  |
|  | сети наружного освещения полигона | м | 1 545,0 |  |  |  |  |
| 4. | Инженерные сети застройки квартала в границах ул. Ленина - Орджоникидзе - Советская - Калинина в г. Советский (I этап строительства) |  |  | 2011-2012 | 33726,3 | 30353,3 | 3373,0 |
|  | сети газоснабжения | м.п. | 88 |  |  |  |  |
|  | сети водопровода | м.п. | 1486 |  |  |  |  |
|  | ТП-10/ 0,4 кВ | м2 | 17,3 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 10 кВ | м.п. | 566 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 0,4 кВ | м.п. | 218 |  |  |  |  |
|  | сети канализации | м.п. | 339 |  |  |  |  |
|  | сети теплоснабжения | м.п. | 277 |  |  |  |  |
|  | сети телефонизации | м.п. | 2052 |  |  |  |  |
| Введены в эксплуатацию объекты строительства в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инженерные сети к комплексу жилых домов по ул. Трассовиков в г. Советский Советского района. 2 этап |  |  | 2013-2015 | 15305,9 | 13945,3 | 1360,6 |
|  | сети электроснабжения | м | 218 |  |  |  |  |
|  | сети газоснабжения | м | 64 |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения | м | 89 |  |  |  |  |
|  | сети теплоснабжения | м | 89 |  |  |  |  |
|  | сети телефонизации | м | 90 |  |  |  |  |
|  | сети безнапорной и напорной канализации | м | 852 |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района. Первый этап (первая очередь) и четвертый этап (первая очередь) строительства |  |  | 2013-2016 | 244816,1 | 244816,1 | 0,0 |
|  | хозяйственный корпус | м2 | 705,8 |  |  |  |  |
|  | переход №2 | м2 | 529,2 |  |  |  |  |
|  | тепловой пункт | м2 | 12,6 |  |  |  |  |
|  | скорая помощь для стоянки машин | м2 | 603,2 |  |  |  |  |
|  | трансформаторная подстанция №1 | м2 | 47 |  |  |  |  |
|  | трансформаторная подстанция №2 | м2 | 33 |  |  |  |  |
|  | Дизельная электростанция | м2 | 20 |  |  |  |  |
|  | КНС №1- 15м3/ч | м2 | 6 |  |  |  |  |
|  | КНС №2- 30м3/ч | м2 | 6 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 0,4 кВ | м | 1256 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 10 кВ | м | 886 |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения | м | 785 |  |  |  |  |
|  | сети теплоснабжения | м | 795 |  |  |  |  |
|  | сети водоотведения | м | 1293 |  |  |  |  |
| Введены в эксплуатацию объекты строительства в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района. Второй и третий этапы строительства. Третий этап строительства: 1 пусковая очередь: Детская консультация с переходом №4, 150 посещений в смену. |  |  | 2014-2016 | 43280,6 | 43280,6 | 0,0 |
|  | количество мест | посещений | 150 |  |  |  |  |
|  | общая площадь | м2 | 1 483 |  |  |  |  |
|  | полезная площадь | м2 | 1 133 |  |  |  |  |
| 2. | Инженерные сети микрорайона индивидуальной жилой застройки "Картопья 4" в границах улиц Родниковая - Рассветная - Янтарная в г. Советский |  |  | 2015-2017 | 129407 | 103966 | 25441 |
|  | сети газоснабжения | м | 4 951 |  |  |  |  |
|  | сети водоснабжения (1 этап) | м | 2 735 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 10 кВ | м | 969 |  |  |  |  |
|  | сети электроснабжения 0,4 кВ | м | 4 093 |  |  |  |  |
|  | трансформаторные подстанции КТП-СЭЩ-К(ВВ) 10/0,4 (160 кВа) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский. Второй этап строительства. 1 пусковая очередь: Поликлиника 375 посещений в смену |  |  | 2015-2017 | 198992,2 | 198992,2 | 0,0 |
|  | количество зданий | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | кол-во этажей | этаж | 5 |  |  |  |  |
|  | общая площадь здания | м2 | 4 020 |  |  |  |  |
|  | строительный объем | м3 | 19 750 |  |  |  |  |
| Планируются к вводу в эксплуатацию объекты строительства в 2018-2020 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района. Второй и третий этапы строительства. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района. Первый и четвертый этапы строительства. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция дорог в г. Советский улиц: Макаренко (от улицы Юности до улицы Югорская), Югорская (от улицы Макаренко до улицы Юбилейная), Юбилейная (от улицы Югорская до улицы Губкина) |  |  |  |  |  |  |