Приложение  3

к решению Думы

Советского района

от «26» февраля 2016  № 437

Отчет

о реализации муниципальной программы «Информатизация и повышение информационной открытости  Советского района на 2015-2018 годы» за 2015 год

1. Муниципальная программа «Информатизация и повышение информационной открытости Советского района на 2015-2018 годы» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Советского района № 3866 от 23.09.2014 года.

За 2015 год принято три  постановления о внесении изменений в Программу.

2. Цель программы: Создание и развитие в муниципальном образовании Советский район единого информационного пространства и инфраструктуры информатизации.

Задачи программы:

1. Развитие эффективной и безопасной деятельности органов местного самоуправления Советского района за счет внедрения и совершенствования систем электронного управления.

2. Модернизация и развитие официального сайта Советского района.

3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

4. Доведение до населения Советского района оперативной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления Советского района в реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Целевые показатели результатов реализации программы.

В 2015 году достигнуты целевые значения по всем четырем показателям результативности реализации Программы.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2015 год |  |
| 1. | Приобретение и сопровождение лицензированного программного обеспечения | 3 | 3 | 1,00 |
| 2. | Количество посещений пользователями сети Интернет официального сайта Советского района (посещений) | 220000 | 249029 | 1,13 |
| 3. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде (единиц) | 18 | 19 | 1,06 |
| 4. | Степень информированности населения Советского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Советского района, а также удовлетворенности населения Советского района информационной открытостью органов местного самоуправления Советского района (%) | 75 | 77 | 1,03 |

4. Объёмы и источники финансирования Программы за 2015 год.

тыс. руб.

|  | Предусмотрено программой | Утверж-дено в бюджете | Профинан-сировано | Фактическое исполне- ние | %, исполнение к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе | 101600,0 | 100 527,7 | 100 237,4 | 81 605,6 | 81,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа - Югры | 47800,0 | 47 752,7 | 47 752,7 | 29 120,9 | 61,0 |
| Бюджет Советского района | 53800,0 | 52 775,0 | 52 484,7 | 52 484,7 | 100,0 |

5. Исполнение мероприятий Программы.

В 2015 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

43 371,6 тыс. руб. -  на  модернизацию системы оказания муниципальных услуг в электронном виде (содержание МКУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе);

35 258,7 тыс. руб. - информирование населения Советского района о деятельности органов местного самоуправления Советского района на территории  Советского района;

2 629,5тыс. руб. - на приобретение и сопровождение лицензированного программного обеспечения (АС «Бюджет», «КонсультантПлюс», АС «УРМ», «СКБ-Контур», «Парус - бюджет», антивирус «Касперский», правовая система «Гарант»);

345,8 тыс. руб. - модернизацияю компьютерных систем, коммутационного оборудования и оргтехники, замена расходных материалов.

6. Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации Программы за 2015 год составил 0,83, что соответствует средней эффективности.