Приложение 3

к решению Думы Советского района

от «27» февраля 2015 г. № 368

Отчёт

о реализации муниципальной программы «Информатизация и повышение информационной открытости  Советского района на 2014-2016 годы» за 2014 год

1. Муниципальная программа «Информатизация и повышение информационной открытости Советского района на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Советского района от 14.08.2013 № 2669.

2. Цель программы – Создание и развитие в муниципальном образовании Советский район единого информационного пространства и инфраструктуры информатизации

Задачи программы:

1. Развитие эффективной и безопасной деятельности органов местного самоуправления Советского района за счет внедрения и совершенствования систем электронного управления.

2. Модернизация и развитие официального сайта Советского района.

3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

4.Доведение до населения Советского района оперативной 
и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления Советского района в реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

3. В 2014 году достигнуты целевые значения по всем четырем показателям результативности реализации  Программы.

| Наименование показателей | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | предусмотрено программой | фактически за 2014 год |
| Количество лицензированного программного обеспечения (единиц) | 6 | 6 |
| Количество посещений пользователями сети Интернет официального сайта Советского района (посещений) | 148000 | 162854 |
| Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде (единиц) | 12 | 12 |
| Степень информированности населения Советского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Советского района, а также удовлетворенности населения Советского района информационной открытостью органов местного самоуправления Советского района (%) | 70 | 75 |

4. Объёмы и источники финансирования Программы за 2014 год:тыс. руб.

|  | Предусмотрено программой | Утверж-дено в бюджете | Профинансировано | Фактическое исполне- ние | исполнение в % к финансиро- ванию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе |  | 65869,2 | 65518,8 | 63955,6 | 97,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа - Югры |  | 16809,5 | 16809,5 | 15246,3 | 90,7 |
| Бюджет Советского района |  | 49059,7 | 48709,3 | 48709,3 | 100,0 |

5. Исполнение мероприятий Программы.

В 2014 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

- развитие и модернизация системы оказания муниципальных услуг в электронном виде (содержание МКУ «Советский МФЦ») - 32584,1 тыс. руб.;

- информирование населения Советского района о деятельности органов местного самоуправления Советского района на территории   Советского района - 28931,4 тыс.руб.;

– приобретение и сопровождение лицензированного программного обеспечения - 2008,4 тыс. руб.;

- развитие, модернизация  компьютерных систем, коммутационного оборудования и оргтехники, замена расходных материалов - 425,9 тыс. руб.;

- электронный документооборот в деятельности органов местного самоуправления Советского района - 5,8 тыс. руб.

6. Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации Программы за 2014 год составил 1,05, что соответствует высокой эффективности.