Приложение  22

к решению Думы Советского района

от «26» марта 2021 г. № 460

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Развитие транспортной системы в Советском районе»

# за 2020  год

1. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Советском районе», утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018  №2333 (с изменениями от 29.07.2020  №1604).

2. Цели программы.

1. Обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования сети   автомобильных дорог местного значения Советского района.

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Советского района.

Задачи программы.

1. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.

3. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год.

|  | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 45 227,8 | 32 246,0 | 71,3 | 32 246,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет ХМАО - Югры | 18 289,6 | 18 169,9 | 99,3 | 18 169,9 | 100 |
| Бюджет Советского района | 26 938,2 | 14 076,1 | 52,3 | 14 076,1 | 100 |

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района).

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнено администрацией Советского района в рамках полномочий муниципального района |  |  |
| 1.1 | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п.Агириш» | 2515,1 | Регламентные работы по содержанию дороги - 20,3 км. |
| 1.2 | Содержание автомобильной дороги «Подъезд к п. Юбилейный» | 536,1 | Регламентные работы по содержанию дороги – 4,7 км. |
| 1.3 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | 104,2 | Разработаны и утверждены проекты организации дорожного движения на автомобильных дорогах «Подъезд к п. Юбилейный» и «Подъезд к п. Агириш». |
| 1.4 | Установка дорожных знаков в соответствии с проектом организации дорожного движения на автомобильной дороге «Подъезд к п.Юбилейный» | 261,4 | Установлено 56 новых дорожных знаков |
| 1.5 | Ремонт дорожного покрытия на автомобильной дороге «Подъезд к п. Агириш». | 2120,3 | Выполнены работы по выравниванию 186 плит, в том числе заменено – 59 плит. Приведено в соответствие около 2-х км дорожного покрытия. |
| 1.6 | Организация перевозок школьников в общеобразовательные учреждения в границах поселений | 9649,0 | Перевозки школьников специализированными автобусами по 5 маршрутам (4 маршрута - в г.п. Советский и маршрут между п. Юбилейный и школой в п. Малиновский) |
| 1.7 | Организация регулярного освещения вопросов безопасности дорожного движения в средствах массовой информации | 0,0 | В целях информирования населения об актуальных проблемах в сфере безопасности дорожного движения, ГИБДД ОМВД России по Советскому району (далее – ГИБДД) на радиоканалы района для слушателей передано 563 информационных материала. В печатные издания «1 Советская» и «Северный вариант» направлено 59 материалов по профилактике безопасности дорожного движения. К местам дорожно-транспортных происшествий привлекались видео-операторы и журналисты телерадиокомпаний «1 Советский» и «Норд». Всего в 2020 году подготовлено и выпущено в эфир 87 информационных телепередач. Также, информация по линии ГИБДД размещается на сайте администрации Советского района (страница ОМВД), в информационном агентстве «2города» и на официальных сайтах телерадиокомпаний и печатных изданий, создана страница Госавтоинспекции в социальной сети «Instagram». За 2020 год в сети Интернет размещено 877 материалов. |
| 1.8 | Проведение ежегодных акций, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. | 0,0 | В 2020 году, с привлечением средств массовой информации, ГИБДД было проведено 6 широко-масштабных акций, а также - рейдов, конкурсов. Такие как: «Единый день безопасности!», «Взрослым на заметку - пристегнуть ребенка крепко!», «Неделя безопасности», «Родитель, научи ребенка правилам дорожного движения!», «Безопасный двор!», «Профилактические беседы на дворовых территориях», «Внимание, дети!», «Неделя дорожной безопасности», «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Единый день дорожной безопасности», «Дети против дорожно-транспортных происшествий», «Всероссийский день трезвости», «Неделя памяти жертв ДТП», «Зима прекрасна, когда безопасна!», «Полицейский Дед Мороз», семинар-практикум для родителей детского сада «Аленка». |
| 1.9 | Развитие движения отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) | 0,0 | ГИБДД совместно с Управлением образования администрации Советского района в марте 2020 года проведён районный этап соревнования среди отрядов юных инспекторов движения учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Советского района - «Безопасное колесо – 2020». Команда МБОУ СОШ № 1 г. Советский, победившая в районном этапе конкурса, приняла участие в региональном конкурсе «Безопасное колесо», который состоялся в октябре 2020 года в режиме онлайн. |
| 2. | Исполнено администрацией Советского района в рамках переданных полномочий |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт ул. Дзержинского в п. Агириш | 8809,0 | Завершены ремонтные работы. На всём протяжении дороги выполнено асфальтобетонное покрытие. Капитально отремонтирована автостоянка возле медицинской амбулатории. Построены тротуары, обустроен пешеходный переход в районе школы. Установлены дорожные знаки. Выполнена горизонтальная дорожная разметка. |
| 3. | Исполнено поселениями Советского района в рамках полномочий поселений Советского района |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в г.п.Пионерский | 2940,0 | Выполнено благоустройство подъезда к больничному комплексу со стороны пер. Больничный (подъездная дорога – 74 м, тротуары, автостоянка, разворотная площадка для пассажирского транспорта). |
| 3.2 | Капитальный ремонт и ремонт дорог в г.п. Советский | 5159,0 | Отремонтировано автомобильных дорог местного значения – 2,1 км (участки дорог по ул. Киевская, Юбилейная, Калинина, Гагарина, Ленина, Зои Космодемьянской). |
| 3.3 | Капитальный ремонт и ремонт дорог в г.п. Малиновский | 151,9 | Приобретение материалов (щебня) для отсыпки дорог. |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
|  | Протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием, км | 125,11 | 121,11 | 96,8 |
|  | Протяжённость автомобильных дорог с твёрдым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, км | 68,81 | 59,32 | 86,2 |
|  | Прирост протяжённости автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в результате капитального ремонта и ремонта, км | 5,4 | 5,4 | 100,0 |
|  | Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог, % | 23,0 | 20,13 | 87,5 |
|  | Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц | 49 | 33 | 148,5 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно  расчётам, проведённым в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 №432-р «О методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 №452-р) программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 6,55 баллов).