Приложение  23

к решению Думы Советского района

от «26» марта 2021 г. № 460

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Обращение с отходами и улучшение состояния

окружающей среды в Советском районе»

за 2020 год

1. Муниципальная программа «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе» (далее программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2322 (с изменениями от 22.05.2020 №937).

2. Цели программы:

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

Задачи программы:

1. Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

2. Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

3. Улучшение состояния окружающей среды и развитие системы экологического воспитания.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 4 720,3 | 3 169,8 | 67,2 | 2 933,2 | 92,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4 001,7 | 2 451,2 | 61,3 | 2 214,6 | 90,3 |
| Бюджет Советского района | 718,6 | 718,6 | 100,0 | 718,6 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района).

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 320,9 | Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; Очистка территории от древесных остатков, образовавшихся после пожара многоквартирного жилого дома |
|  | Организация деятельности по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 330,0 | Проведено орнитологическое обследование территории полигона ТБО г. Советский |
|  | Рекультивация мест несанкционированного размещения отходов | 88,6 | Проведены работы по обустройству противопожарного разрыва отделяющего земли лесного фонда от земельного участка, выделенного под площадку для временного складирования материалов после разборки зданий |
|  | Ежегодное участие в Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 0,0 | Мероприятия XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» отменены в связи с распространением короновирусной инфекции |
|  | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 0,0 | Услуги по отлову и содержанию животных без владельцев не осуществлялись в связи с отсутствием заявок на участие. |
|  | Осуществление мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации на территории Советского района | 2093,7 | Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации на территории Советского района |
|  | Обеспечение обязательств перед г.п. Пионерский, г.п. Зеленоборск, г.п. Коммунистический по итогам проведения конкурса «Об организации и проведении районного конкурса на лучшую организацию по уборке территорий поселений от несанкционированных свалок «Мы за чистый район» среди поселений входящих в состав Советского района» | 100,0 | Поощрительные выплаты в виде денежного сертификата за участие в районном конкурсе на лучшую организацию мероприятий по уборке территории от несанкционированных свалок «Мы за чистый район!» среди поселений, входящих в состав Советского района» осуществлены. |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
|  | Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, % | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, га | 1,0 | 1,0 | 100 |
|  | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения автономного округа, % | 26,2 | 31,5 | 120,2 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно  расчётам, проведённым в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 №432-р «О методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 №452-р) программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 5,6 баллов).